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I. OPĆI PODATCI
1. Podatci o naručitelju:
Naručitelj:

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
Sjedište:
Trg Ante Starčevića 2, Osijek
OIB:

10383308860
Telefon:
031/221-801
Telefaks:
031/221-802
URL:

http://obz.hr
2. Osoba ili služba zadužena za kontakt:
Služba za kontakt: 
Služba za javnu nabavu
e-mail:


nabava@obz.hr
Naručitelj i gospodarski subjekti, u ovom postupku javne nabave komuniciraju i razmjenjuju podatke elektroničkim sredstvima komunikacije.
Zainteresirani gospodarski subjekti zahtjeve za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s Dokumentacijom o nabavi (dalje: DoN), Naručitelju dostavljaju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave ili elektroničkom poštom.
Upute za dostavljanje navedenih zahtjeva za dodatnim informacijama, objašnjenjem ili izmjenom u vezi s DoN nalaze se na stranicama www.eojn.nn.hr
3. Evidencijski broj nabave:
NVV 1-18.
4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa ili     
        navod da takvi subjekti ne postoje u trenutku objave dokumentacije o    

       nabavi:

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 2. ZJN 2016. objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članaka 76. i 77. ZJN 2016.

5.  Vrsta postupka javne nabave:

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti. 

6. Procijenjena vrijednost nabave:

Sveukupna procijenjena vrijednost nabave je 46.188.406,21 kuna (bez PDV-a).

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave po grupama iznosi:

1. Grupa- OŠ M.P. Katančića, Valpovo -                                4.930.056,40 kuna bez PDV-a                   

2. Grupa- OŠ Čeminac, PŠ Kozarac -                                       293.591,90 kuna bez PDV-a                                              

3. Grupa- OŠ Ladimirevci -                                                     3.252.009,95 kuna bez PDV-a                                                                     

4. Grupa - OŠ Ante Starčevića, Viljevo, PŠ Kapelna -              357.171,58 kuna bez PDV-a                 

5. Grupa - OŠ Hrvatski Sokol, Podravski Podgajci,
              PŠ Črnkovci -                                                          346.063,10 kuna bez PDV-a                                  

6. Grupa - OŠ Miroslava Krleže, Čepin -                                3.007.092,39 kuna bez PDV-a                                    

7. Grupa - OŠ Dalj -                                                                3.470.232,54 kuna bez PDV-a                                                                

8. Grupa - Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo -                        1.956.287,00 kuna bez PDV-a                                          

9. Grupa - Druga srednja škola Beli Manastir -                      1.006.458,21 kuna bez PDV-a                                        

10. Grupa – OŠ I. Brlić Mažuranić, Koška -                             1.738.580,00 kuna bez PDV-a                                

11. Grupa - OŠ Josipa  Kozarca, Semeljci -                            2.421.450,00 kuna bez PDV-a                                  

12. Grupa – SŠ Izidora Kršnjavoga, Našice -                          4.200.860,00 kuna bez PDV-a                                 

13. Grupa - OŠ Milka Cepelića, Vuka -                                    4.246.584,19 kuna bez PDV-a                                                      

14. Grupa - OŠ Vladimira Nazora, Feričanci -                         2.766.294,90 kuna bez PDV-a                                           

15. Grupa - OŠ Vladimir Nazor, Čepin -                                  3.283.215,00 kuna bez PDV-a                                                     

16. Grupa - OŠ Zmajevac, Zmajevac, PŠ Novi Bezdan -          349.890,00 kuna bez PDV-a

17. Grupa - OŠ Zmajevac, Zmajevac, PŠ Kotlina -                   194.820,00 kuna bez PDV-a                   

18. Grupa - Graditeljsko - geodetska škola Osijek -               7.778.740,00 kuna bez PDV-a                                 

19. Grupa - OŠ Šećerana, PŠ Petlovac -                                  589.009,05 kuna bez PDV-a                                               

7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi:
      Radovi.
8. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum:

Naručitelj će za svaku grupu sklopiti zasebni ugovor o javnoj nabavi.

9. Navod uspostavlja li se dinamički sustav nabave:

Ne uspostavlja se dinamički sustav nabave.

10. Navod provodi li se elektronička dražba
Elektronička dražba neće se provoditi.

11. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom prethodnom savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

Temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016 Osječko-baranjska županija, kao naručitelj, je glavne projekte, Nacrt DoN-i, koja sadrži opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i prijedlog ugovora, dana 1. ožujka 2018. godine stavila na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 12. ožujka 2018. godine, javnom objavom na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske te na svojim internetskim stranicama http://www.obz.hrftr/index.php?tekst:1850 
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, objavljeno je na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske_______________________ te internetskim stranicama Osječko-baranjske županije http://www.obz.hrftr/index.php?tekst:1850. 
Skrećemo pozornost gospodarskim subjektima da je Naručitelj za ovaj postupak javne nabave već proveo prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 12.-19. prosinca 2017. godine javnom objavom na svojim internetskim stranicama http://www.obz.hrftr/index.php?tekst:1850, a Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, objavljeno je na internetskim stranicama Osječko-baranjske županije

http://www.obz.hr/hr/pdf/javna_nabava/2017/Izvjesce_o_savjetovanju_energetska_ucinkovitost.PDF
Međutim, postupak javne nabave nije proveden već je DoN-i upućen u proceduru ex ante kontrole zbog čega je DoN- i prilagođena uputama koje smo dobili od Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU).
Napomena:
Temeljem članka 198. stavka 1. ZJN 2016, članka 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, Naručitelj je prije pokretanja postupka javne nabave u svrhu pripreme nabave proveo analizu tržišta prikupljanjem potrebnih informacija o predmetu nabave pretraživanjem interneta (Google pretrage), prvenstveno internetskih stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, internetskih stranica komore arhitekata i  komora inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju te internetskih stranica drugih naručitelja.
Nadalje, u svrhu informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom, Naručitelj je na stranicama EOJN RH objavio Plan nabave za 2018. godinu i njegove prve izmjene. S ciljem upoznavanja gospodarskih subjekata s novinama vezanih uz novi Zakon o javnoj nabavi, Naručitelj je 27. ožujka 2017. godine održao Konferenciju za gospodarske subjekte na kojoj je, uz upoznavanje s novinama ZJN 2016,  izvijestio gospodarske subjekte o svojim planovima za 2018. godinu u odnosu na velik broj projekata koje očekuje, pa tako i ovaj projekt „Energetske obnove“. 

U provedenoj analizi tržišta Naručitelj nije tražio, niti prihvatio savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koje je koristio u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi DoN-i koji bi doveli do narušavanja tržišnog natjecanja, te kršenja načela zabrane diskriminacije i transparentnosti niti je bilo koji ponuditelj ili gospodarski subjekt bio uključen u pripremu postupka nabave, osim kroz provedeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

12. Finaciranje projekta:
Projekt se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, u okviru Prioritetne osi 4. „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, a u sklopu projekta“ Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, Referentni broj Poziva: KK.04.2.1.03“ .
II. PODATCI O PREDMETU NABAVE

13. Opis predmeta nabave:
Izvođenje radova na projektu 4c1.3 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja za 19 zgrada osnovnih i srednjih škola sukladno tehničkim opisima koji se nalaze u Prilogu 2. DoN-i te glavnim projektima koje se mogu preuzeti s  internetske stranice Osječko-baranjske županije http://www.obz.hrftr/index.php?tekst:1850.
Mjere energetske obnove su:

-          povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora,




-
povećanje toplinske zaštite vanjskog zida,




-
povećanje toplinske zaštite ukopanog zida,






-
povećanje toplinske zaštite poda prema vanjskom prostoru,



-
povećanje toplinske zaštite poda prema negrijanom prostoru,



-
povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru,



-
zamjena vanjske stolarije, 




-
ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja,




-
zamjena postojećeg sustava pripreme PTV-a sustavom koji koristi OIE,

-
zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom
14. Opis i oznaka grupa predmeta nabave:

Predmet nabave podijeljen je na sljedećih 19 grupa:
1. Grupa - OŠ M.P. Katančića, Valpovo                    

2. Grupa - OŠ Čeminac, PŠ Kozarac                                                        

3. Grupa - OŠ Ladimirevci                                                                      

4. Grupa - OŠ Ante Starčevića, Viljevo, PŠ Kapelna                 

5. Grupa - OŠ Hrvatski Sokol, Podravski Podgajci, PŠ Črnkovci                                  

6. Grupa - OŠ Miroslava Krleže, Čepin                                    

7. Grupa - OŠ Dalj                                                                

8. Grupa - Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo                                          

9. Grupa - Druga srednja škola Beli Manastir                                        

10. Grupa - OŠ I. Brlić Mažuranić, Koška                                

11. Grupa - OŠ Josipa  Kozarca, Semeljci                                  

12. Grupa - SŠ Izidora Kršnjavoga, Našice                                  

13. Grupa - OŠ Milka Cepelića, Vuka                                                      

14. Grupa - OŠ Vladimira Nazora, Feričanci                                           

15. Grupa - OŠ Vladimir Nazor, Čepin                                                     

16. Grupa - OŠ Zmajevac, Zmajevac, PŠ Novi Bezdan           

17. Grupa - OŠ Zmajevac, Zmajevac, PŠ Kotlina                   

18. Grupa - Graditeljsko - geodetska škola Osijek                                  

19. Grupa - OŠ Šećerana, PŠ Petlovac                                                

Sukladno članku 204. stavku 3. ZJN 2016 ponuditelj može podnijeti ponudu za jednu, više ili sve grupe predmeta nabave.
Ponuditelj je obvezan dostaviti zasebnu ponudu za svaku grupu, sukladno članku 10. stavak 3. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave. 

CPV oznake i nazivi: 
45000000-7 Gradnja

45214200-2 Građevinski radovi na školskim zgradama 

45214210-5 Građevinski radovi na osnovnim školama

45214220-8 Građevinski radovi na srednjim školama 
15. Količina predmeta nabave:
Količina predmeta nabave je predviđena (okvirna) te može biti veća ili manja od predviđenih količina stavki troškovnika.
Predviđene (okvirne) količine predmeta nabave određene su troškovnicima koji se nalaze u Prilogu 2. DoN-i. 
16. Tehničke specifikacije predmeta nabave:
Tehnička specifikacija predmeta nabave, vrsta, kvaliteta i količina u cijelosti je iskazana u troškovnicima koji se nalazi u Prilogu 2. DoN-i.
17. Troškovnik:
Nestandardizirani troškovnici su sastavni dio DoN-i i nalaze se u Prilogu 2. DoN-i u .xls dokumentu.
18. Mjesto izvršenja ugovora:
1. Grupa - Valpovo, Ive Lole Ribara 3, k.č.br. 2593/1, k.o. Valpovo,                   

2. Grupa - Kozarac, Matije Gupca 5, k.č.br. 358, k.o. Kozarac,                                                        

3. Grupa - Ladimirevci, Đuke Maričića Munje 21, k.č.br. 17,  k.o.Ladimirevci,                                                                     

4. Grupa - Kapelna, Petra Preradovića 103, k.č.br.90/1, k.o.Kapelna,                

5. Grupa - Črnkovci, Kardinala Alojzija Stepinca 51, k.č.br. 104, k.o. Črnkovci,                                 

6. Grupa - Čepin, Kralja Zvonimira 100, k.č.br. 2516, k.o. Čepin,                                

7. Grupa - Dalj, Zagrebačka 2b, k.č.br. 643, k.o. Dalj,                                                              

8. Grupa - Đakovo, Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 11, k.č.br. 6040/1, k.o. Đakovo,                          

9. Grupa - Beli Manastir, Školska 3, k.č.br. 1175/1, k.o. Beli Manastir,                                        

10. Grupa - Koška, Trg dr. Franje Tuđmana 5, k.č.br. 490/1, k.o. Koška,                               

11. Grupa - Semeljci, Školska 21, k.č.br.1181, k.o. Semeljci,                             

12. Grupa - Našice,Trd dr. Franje Tuđmana 5, k.č.br. 490/1, k.o. Koška,                                 

13. Grupa - Vuka, Milka Cepelića 1, k.č.br. 230/1, k.o. Vuka,                                                      

14. Grupa - Feričanci, Trg Matije Gupca 9, k.č.br. 3275/1, k.o. Feričanci,                                           

15. Grupa - Čepin, Kalnička 17, k.č.br. 468, k.o. Čepin,                                                   

16. Grupa - Novi Bezdan, Srednja ulica 9, k.č.br. 990, k.o. Baranjsko Petrovo Selo,       

17. Grupa - Kotlina,Glavna 1c, k.č.br. 1681, k.o. Kotlina,                 

18. Grupa - Osijek, Drinska 16a, k.č.br. 9823/2, k.o. Osijek                                  

19. Grupa - Petlovac, Rade Končara 29, k.č.br. 294/2, k.o.Petlovac.                                               

19. Rok početka i završetka izvršenja ugovora te opcije i moguća obnavljanja ugovora:
19.1. UGOVARATELJ se obvezuje s izvođenjem radova započeti danom uvođenja u posao 

(dan uvođenja u posao smatra se primopredaja projektne dokumentacije i upis u građevinski dnevnik), a završiti s izvođenjem istih najkasnije u roku od četiri mjeseca od tog dana.
Rok izvođenja radova odnosi se na sve grupe iz prethodne točke.
19.2. Opcije i moguća obnavljanja ugovora:
Javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članaka 316. – 320. ZJN 2016, a što je detaljno određeno u Prilogu 7. ove DoN-i (Prijedlog ugovora), člancima 27.- 30. 
Ostale opcije i moguća obnavljanja ugovora neće se primjenjivati.

III. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA
20. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta:

Temeljem članka 251. i 252. ZJN 2016 javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:
20.1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je 
član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu     zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili
20.2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja 
je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz članka 251. točke 1. podtočaka od a) do f) ZJN 2016 i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
Način dokazivanja nepostojanje osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz podtočaka 20.1.i 20.2.

- Za potrebu utvrđivanja gore navedenih osnova za isključenje, ponuditelj  kao preliminarni dokaz ispunjava obrazac Europske jedinstvene dokumentacije ( u nastavku: ESPD), Dio III: Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama za sve gospodarske subjekte u ponudi zasebno, osim za podugovaratelja na čiju se sposobnost gospodarski subjekt ne oslanja. 
- Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatraži ažurirani popratni dokument kojim ponuditelj dokazuje da ne postoje osnove za isključenje. U tu svrhu ponuditelj će dostaviti Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz podtočke 20.1. ili podtočke 20.2.

- Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz podtočke 20.1. ili podtočke 20.2.ove Dokumentacije, gospodarski subjekt dostavlja izjavu pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. 
Sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016  može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj odnosno osoba koja je državljanin Republike Hrvatske dostavlja izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika.
Ponuditelj može prilikom dostave ažuriranih popratnih dokumenata koristiti obrasce Izjava iz Priloga 8.-11. ove DoN.
20.3. ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih 

obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:
- u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

- u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
Iznimno, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.
Način dokazivanja nepostojanje osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz podtočke 20.3.
- Za potrebu utvrđivanja gore navedene osnove za isključenje, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava obrazac ESPD, Dio III: Osnove za isključenje, B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje za sve gospodarske subjekte u ponudi zasebno. 
- Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatraži ažurirani popratni dokument kojim ponuditelj dokazuje da ne postoje osnove za isključenje. U tu svrhu ponuditelj će dostaviti Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz ove podtočke.
- Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju gore navedeni dokumenti, gospodarski subjekt dostavlja izjavu pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. 
Ponuditelj može prilikom dostave ažuriranih popratnih dokumenata koristiti obrazac Izjave iz Priloga 12. ove DoN-i.
Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz podtočaka 20.1. i 20.2., u odnosu na osnove isključenja iz članka 251. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.
21. Mjere za otklanjanje osnova za isključenje:
Temeljem članka 255. ZJN 2016 gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz podtočke 20.1. i 20.2. DoN-i može javnom naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje. Poduzimanje navedenih mjera gospodarski subjekt dokazuje:

· plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom
· aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom
· odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.
Pojašnjenje:

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.

Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja mogućnosti iz ove točke do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016 iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.
IV. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA 
(UVJETI SPOSOBNOSTI)
22.  Uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti:

Temeljem članka 258. stavak 1. ZJN 2016 gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da mu račun u posljednjih šest mjeseci nije bio u blokadi duže od 6 dana u kontinuitetu, odnosno ne više od 12 dana sveukupno za navedeno razdoblje, čime dokazuje da ima stabilno financijsko poslovanje. 

Način dokazivanja uvjeta ekonomske i financijske sposobnosti

- Za potrebu utvrđivanja gore navedenog uvjeta sposobnosti, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava obrazac ESPD, Dio IV.: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost, u tablici broj 6.
DOKAZI:

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti: 
- odgovarajući bankovni izvadak, ili financijsko izvješće ili izvadci tih izvješća ili bilo koji drugi odgovarajući dokument gospodarskog subjekta iz kojeg je vidljiv podatak da račun istog nije bio blokiran u posljednjih šest mjeseci
Datum od kojega se računa ispunjavanje postavljenog uvjeta je bilo koji dan nakon isteka roka za dostavu ponuda, što znači  da prvorangirani  ponuditelj može dostaviti odgovarajući dokument pribavljen bilo kojeg datuma nakon otvaranja ponuda pa tako i nakon što ga naručitelj pozove na dostavu dokaza.
Navedena ekonomska i financijska sposobnost odnosi se na 1. 3. 6.-15. i 18.-19. Grupu.

23. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine :
Temeljem članka 268. stavak 1. točka 13. pod b)  ZJN 2016, ponuditelj mora dostaviti potvrde koje izdaju nadležni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije priznate stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda s točno određenim tehničkim specifikacijama ili normama na koje se upućuje.

U dijelovima troškovnika i tehničkih opisa iz Priloga 2. ove DoN-i gdje se upućuje na određene norme koje su popraćene izrazom „ili jednakovrijedna“ skrećemo pozornost gospodarskim subjektima da u tim slučajevima, , sukladnost s navedenim normama mogu dokazati sukladno članku 211. stavku 2. ZJN 2016., odnosno bilo kojim prikladnim sredstvom što uključuje i sredstva dokazivanja iz članka 213. ZJN 2016 , da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama.
Način dokazivanja uvjeta tehničke i stručne sposobnosti

- Za potrebu utvrđivanja gore navedenog uvjeta sposobnosti, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava obrazac ESPD, Dio IV.: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost, u tablici broj 12. 
DOKAZI:
Sredstva dokazivanja iz članka 213. ZJN 2016 su podnošenje izvješća o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrdu koju izdaje takvo tijelo kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima ili kriterijima utvrđenima u tehničkim specifikacijama.

 U tom slučaju Naručitelj će prihvatiti i potvrde drugih jednakovrijednih tijela za ocjenu sukladnosti.


Tijelo za ocjenu sukladnosti je tijelo koje provodi aktivnosti ocjene sukladnosti, uključujući kalibriranje, testiranje, certificiranje i inspekciju, koje je akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća.

Osim navedenih dokaznih sredstava Naručitelj će prihvatiti i druga prikladna dokazna sredstva poput tehničke dokumentacije proizvođača ako gospodarski subjekt nije imao pristup izvješću o testiranju ili potvrdi ili ih nije mogao ishoditi u zadanom roku, pod uvjetom da nedostatak pristupa nije uzrokovan njegovim postupanjem te pod uvjetom da dokaže da radovi, roba ili usluge koje nudi udovoljavaju zahtjevima ili kriterijima navedenim u tehničkim specifikacijama. 
Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice gospodarskih subjekata:
Naručitelj će prihvatiti navedene uvjete ekonomske i financijske te tehničke i stručne sposobnosti od bilo kojeg člana zajednice gospodarskih subjekata.
24. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata:

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave, radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz točaka 22. i 23. DoN, osloniti na sposobnost drugih subjekata bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Javni naručitelj obvezan je, sukladno pododjeljcima 1. – 3. Odjeljka C, Poglavlja 4., Glave III. Dijela drugog ZJN 2016, provjeriti ispunjavaju li drugi subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta te postoje li osnove za njihovo isključenje.

Javni naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere iz prethodnog stavka ove točke, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

V. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI

(European Single Procurement Document – ESPD)
25. Gospodarski subjekt je obvezan u svojoj ponudi dostaviti Europsku jedinstvenu 
dokumentaciju o nabavi (European Single Procurement Document – ESPD) koja je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta,a služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:
- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje)- točka 20. DoN.

- ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta – točka 22.i 23. DoN-i.

- može dostaviti dokumente iz točaka 20. i 21. (ukoliko je primjenjivo) i točke 22. i 23. DoN-i.
Gospodarski subjekt dostavlja europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi na standardnom obrascu u doc. formatu koji se nalazi u Prilogu 4. DoN-i i dostupan je za preuzimanje putem Elektroničkog oglasnika javne nabave zajedno s DoN-i. 
Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, nema podugovaratelja i ne oslanja se na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja samo jedan ESPD obrazac .
Ako gospodarski subjekt samostalno podnosi ponudu, ali se oslanja na sposobnost drugog subjekta, obvezan je u ponudi dostaviti ESPD obrazac za sebe i ESPD obrazac za svakog gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslanja.
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice gospodarskih subjekata obavezni su dostaviti zasebni ESPD obrazac.
Ako gospodarski subjekt za izvršenje dijela ugovora angažira jednog ili više podugovaratelja na čiju se sposobnost ne oslanja, obvezan je za svakog podugovaratelja u ponudi dostaviti zasebni ESPD obrazac kojim potvrđuje da svaki podugovaratelj nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) sukladno podtočki 20.3.  DoN-i.

U europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi navode se izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, javnom naručitelju dostaviti te dokumente.
Ako javni naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podatci i izjava o pristanku, ako je potrebno.
Dodatne upute za popunjavanje ESPD obrasca

Popunjeni ESPD obrazac ne mora biti potpisan niti ovjeren. 
U Dijelu II podatci pod A: Podaci o gospodarskom subjektu, Opće informacije, kod navođenja podataka o tome je li gospodarski subjekt mikropoduzeće, malo ili srednje poduzeće, podatak se unosi sukladno napomeni u obrascu i služi isključivo u statističke svrhe.

U dijelu II. podatci pod A: Podaci o gospodarskom subjektu, Oblik sudjelovanja, gospodarski subjekt popunjava u slučaju zajednice gospodarskih subjekata ili sudjelovanja trećih osoba te je potrebno napisati:
-  koji član zajednice gospodarskih subjekata je odgovoran za određene zadaće, odnosno za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi

- koji član zajednice gospodarskih subjekata je zadužen za komunikaciju sa naručiteljem u smislu eventualnih zahtjeva za pojašnjenje ponude, upotpunjavanja ponude, prihvata ispravka računske pogreške, dostave popratnih ažuriranih dokumenata i sl. 
U Dijelu II. podatci pod A: Podaci o gospodarskom subjektu, Grupe, gospodarski subjekt navodi grupu na koju se ESPD obrazac odnosi, s tim da Naručitelj napominje da ukoliko gospodarski subjekt ponudu dostavlja samostalno (bez člana zajednice ponuditelja, podugovaratelja ili subjekata na čiju se sposobnost oslanja) može u ponudi dostaviti jedan ESPD obrazac za više grupa ili za sve grupe za koje podnosi ponudu – ukoliko su uvjeti za nuđene grupe isti, u suprotnom dostavlja ESPD obrazac za svaku grupu posebno.
U Dijelu II. podaci pod B: Podaci o zastupnicima gospodarskog subjekta, ispunjavaju se isključivo ako gospodarski subjekt, koji dostavlja ESPD obrazac za potrebe konkretnog postupka nabave, ima osobu ovlaštenu za zastupanje različitu od osobe navedene u sudskom registru (npr. na temelju punomoći i sl.).

U Dijelu II. pod C: Podaci o oslanjanju na sposobnosti drugih subjekata, Oslanjanje, ponuditelji su dužni navesti oslanjaju li se na sposobnost drugih subjekata te, ukoliko se oslanja navesti u toj rubrici i podatak o nazivu i sjedištu/adresi subjekta na čiju se sposobnost oslanja kao i naznaku relevantnog uvjeta sposobnosti iz dokumentacije o nabavi glede kojeg se ponuditelj oslanja na tog gospodarskog subjekta navođenjem relevantne točke dokumentacije o nabavi. 

U ovom dijelu navode se svi subjekti na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja, neovisno o tome radi li se o članovima zajednice gospodarskih subjekata, podugovarateljima ili trećim subjektima.
U Dijelu II. pod D: Podaci o podugovarateljima na čije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja, Podugovaranje, ponuditelji su dužni navesti podatke (naziv/tvrtku, sjedište/adresu i OIB) o podugovarateljima na čiju se sposobnost ne oslanjaju.

U Dijelu IV. pod B: Ekonomska i financijska sposobnost, ponuditelj odnosno član zajednice gospodarskih subjekata dužan je ispuniti točku 6. na sljedeći način: „račun u posljednjih šest mjeseci nije bio u blokadi duže od šest dana u kontinuitetu, odnosno ne više od 12 dana sveukupno za navedeno razdoblje“.
U Dijelu IV. pod C: Tehnička i stručna sposobnost , ponuditelj odnosno član zajednice gospodarskih subjekata dužan je ispuniti točku 12. te ukoliko je primjenjivo točku 10.

Provjera:
Javni naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ZJN 2016.
Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda iz prethodnog stavka, javni naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Javni naručitelj će zatražiti, prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente u skladu s točkama 20. do 23. DoN-i, osim ako već posjeduje te dokumente.

Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

Smatra se da naručitelj posjeduje ažurirane popratne dokumente ako istima ima izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka na hrvatskom jeziku ili putem EOJN RH.

Ako se pristup bazama podataka obavlja putem EOJN RH, isti generira izvještaj s podacima u vezi s ažuriranim popratnim dokumentima.

Ažurirane popratne dokumente natjecatelji ili ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici elektroničkim sredstvima komunikacije ili na drugi dokaziv način.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru.

U svrhu dodatne provjere informacija naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata.
Javni naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne dokumente zaprimljene sukladno točkama 20. do 23. DoN-i
Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurne popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz točaka 20. do 23. DoN-i, javni naručitelj obvezan je odbiti ponudu tog ponuditelja te postupiti sukladno stavku članku 263. stavku 1. ZJN 2016 u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.
VI. PODATCI O PONUDI

26. Sadržaj i način izrade ponude:
Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će izvesti radove, u skladu s uvjetima i zahtjevima iz ove DoN. 
Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz DoN te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst DoN.
U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati.
Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude. Nakon isteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati. 

Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.
PONUDA SADRŽI NAJMANJE:

1. Popunjeni ponudbeni list, uključujući uvez ponude
2. Popunjen ESPD za ponuditelja, a u slučaju zajednice gospodarskih subjekata ESPD za svakog pojedinog člana zajednice

3. Popunjen ESPD za svakog podugovaratelja i za svaki gospodarski subjekt na čiju se sposobnost oslanja ponuditelj ili zajednica gospodarskih subjekata sukladno ovoj DoN, ukoliko je primjenjivo
4. Popunjen troškovnik za onu grupu/e za koju se dostavlja ponuda
5. Jamstvo za ozbiljnost ponude za onu grupu/e za koju se dostavlja ponuda (pogledati sljedeću točku ove DoN-i u dijelu koji se odnosi na dijelove ponude koji se ne mogu dostaviti putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske)
6. Dokaz o uplaćenom jamstvu za ozbiljnost ponude skeniran i priložen uz elektroničku ponudu – ako je primjenjivo (u slučaju novčanog pologa)
7. Ispunjenu i potpisanu izjavu o duljini trajanja jamstvenog roka 
8. Ispunjeni obrazac referenci
Traženo jamstvo za ozbiljnost ponude koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, zainteresirani gospodarski subjekt u roku za dostavu ponuda, dostavlja naručitelju u zatvorenoj poštanskoj omotnici na adresu za dostavu ponuda te takva omotnica sadrži sve tražene podatke, s dodatkom „dio/dijelovi ponude koji se dostavlja/ju odvojeno“.
27. Način elektroničke dostave ponude:
Sukladno članku 68. stavku 2. ZJN 2016 u ovom postupku javne nabave obvezna je elektronička dostava ponuda. 

Elektronička dostava ponuda provodi se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, vezujući se na elektroničku obavijest o nadmetanju te na elektronički pristup dokumentaciji o nabavi. 

Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (u nastavku: Oglasnik), zastoj u radu Oglasnika ili nemogućnost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku dostavi u danome roku putem Oglasnika.
Detaljne upute vezane za elektroničku dostavu ponuda dostupne su na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave, na adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.
Postupanje u slučaju nedostupnosti EOJN RH propisano je člancima 32.- 42. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave.

Ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok javni naručitelj produlji rok za dostavu sukladno članku 240. stavku 3. ZJN 2016.
Dijelovi ponude koji se ne mogu dostaviti putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Osječko-baranjska županija, Služba za javnu nabavu, Kapucinska 40/II, 31000 Osijek.
Na omotnici mora biti naznačeno:

- na prednjoj strani:  

 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

Kapucinska 40/II

31000 OSIJEK
Ev. br. nabave: NVV 1/18
 „Dio/dijelovi ponude za grupu/grupe _________koji se dostavljaju odvojeno“
››NE OTVARAJ‹‹
- na poleđini:
NAZIV I ADRESA PONUDITELJA/ZAJEDNICE PONUDITELJA

U slučaju podnošenja ponuda za više grupa predmeta nabave, više jamstava se može dostaviti u jednoj koverti, ali na koverti moraju biti navedene sve grupe predmeta nabave  za koje su jamstva dostavljena.
28. Varijante ponuda:
Varijante ponuda nisu dopuštene.
29. Način određivanja cijene ponude:
Jedinične cijene iz ponuđenog Troškovnika su nepromjenjive tijekom trajanja ugovora. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti (primjerice troškovi prijevoza, dostave i ostalo).

Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku Troškovnika grupe koja se nudi te cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, na način kako je to određeno Troškovnikom. 
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.
30.  Valuta ponude:
Cijena ponude izražava se u hrvatskim kunama.
31. Kriterij za odabir ponude 
Temeljem članka 283. ZJN 2016, kriterij za odabir ponude u ovom postupku javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Kao kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije za sve grupe predmeta nabave određuje se:

A. Cijena iskazana u ponudi koja se ocjenjuje s relativnim ponderom 80%

B. Iskustvo inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osoba koja vodi  

    građenje  s relativnim ponderom 10%

C. Duljina jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku s relativnim 
    ponderom 10%

Radi lakšeg računanja svakom kriteriju prema njegovom relativnom značaju dodijeliti će se maksimalni broj bodova (zaokruženo na dvije decimale):

- Cijena iskazana u ponudi koja se ocjenjuje čini 80 bodova 

- Iskustvo inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osoba koja vodi      

  građenje (ovlašteni voditelj građenja) čini 10 bodova
- Duljina jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku  čini 10 bodova
Formula po kojoj se izračunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:

T = C + I+JR
T = ukupan broj bodova

C = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

                   I = broj bodova koja je ponuda dobila za iskustvo inženjera gradilišta  

                      u svojstvu odgovorne osoba koja vodi građenje (ovlašteni voditelj   

                        građenja)

               JR = broj bodova koji je ponuda dobila za duljinu jamstvenog  roka za otklanjanje  

                        nedostataka u jamstvenom roku
A. CIJENA 80%

Maksimalni broj bodova dodijelit će se ponudi s najnižom cijenom. Ovisno o najnižoj cijeni ponude ostale ponude će dobiti manji broj bodova, sukladno slijedećoj formuli:

C = NC/CP * 80
C – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu 

NC – najniža cijena ponuđena u postupku nabave

CP – cijena ponude koja je predmet ocjene

80 – maksimalni broj bodova

Sukladno članku 294. stavak 2. ZJN 2016, a obzirom da naručitelj ne može koristiti pravo na pretporez, uspoređivat će se cijene ponuda   s porezom na dodanu vrijednost.
B. ISKUSTVO INŽENJERA GRADILIŠTA U SVOJSTVU ODGOVORNE OSOBA KOJA VODI  GRAĐENJE 10%

Maksimalni broj bodova dodijelit će se ponudi u kojoj inženjer gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi  građenje  ima više iskustva, odnosno veći broj vođenih gradilišta na kojima su izvođeni građevinski, elektrotehnički i strojarski radovi što ovisi o nuđenoj grupi.
Ponuditelj u ponudi dostavlja popunjeni obrazac Izjave o referencama  koji se nalazi u Prilogu 6. ove DoN-i. Iz navedenih referenci o vođenim gradilištima mora biti razvidno da su na vođenim gradilištima izvođeni radovi minimalno kako slijedi:
-  Za 1.,2.,3., 6.- 15. te 18. i 19. Grupu građevinski, elektrotehnički i strojarski radovi
- za 4. i 5. Grupu građevinski i strojarski radovi

- za 16. Grupu građevinski i elektrotehnički radovi

- za 17. Grupu građevinski radovi
Ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi ne dostavi navedenu izjavu , prilikom pregleda i ocjene    

ponude uzet će se da inženjer gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi  građenje nema iskustva u vođenju građenja te će ostvariti 0 bodova, ali ponuda neće biti odbijena.
Ovisno o broju vođenih gradilišta ponude će dobiti bodove sukladno sljedećoj skali bodova:

1. Devet i više gradilišta-       10 bodova

2. Sedam do osam gradilišta-  7 bodova
3. Pet do šest gradilišta -         4 boda
4. Tri do četiri gradilišta -         2 boda
C. DULJINA JAMSTVENOG ROKA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA 10 % 

Minimalno trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku je dvije godine. Nuđeno jamstvo mora biti zaokruženo na godine.
Ponuditelj u ponudi dostavlja Izjavu o duljini trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Jamstvo se odnosi na sve izvedene radove i ugrađenu opremu.
Ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi ne dostavi traženu izjavu, prilikom pregleda i ocjene     ponude uzet će se da nudi minimalno trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku od dvije godine te će ostvariti 0 bodova, ali ponuda   neće biti odbijena.
Maksimalni broj bodova dodijelit će se ponudi u kojoj je iskazan najdulji jamstveni rok.  
Ovisno o duljini jamstvenog roka ponude će dobiti bodove sukladno slijedećoj skali bodova:

1. Jamstveni rok  5 i više godina - 10 bodova
2. Jamstveni rok  4 godina -            7 bodova
3. Jamstveni rok  3 godine -            4 boda
32. Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda:
Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Dokumenti iz ponude mogu biti i na nekom drugom jeziku, ali se u tom slučaju obavezno prilaže i prijevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik s kojeg je prijevod izvršen.
Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice.
33. Rok valjanosti ponude:
Rok valjanosti ponude je 30. srpnja 2018. godine.
Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj obvezan je prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od pet dana.
34. Ponuda dostavljena elektroničkim sredstvom komunikacije putem EOJN RH:
Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

VII. OSTALE ODREDBE

35. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata:
Zajednica gospodarskih subjekata (fizičke ili pravne osobe, uključujući podružnice, ili javna tijela ili zajednice tih osoba ili tijela) je svako privremeno udruživanje gospodarskih subjekata koje na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.
Ponuda zajednice gospodarskih subjekata  mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice gospodarskih subjekata, kako je određeno obrascem Elektroničkog oglasnika javne nabave, uz obveznu naznaku člana zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem. 

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata pod uvjetima određenim  točkom 23. DoN-i (Članci 273. 274. 275. 276. 277. i 278. ZJN 2016.).

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. 
U ponudi zajednice ponuditelja mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja.
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata  svi članovi zajednice gospodarskih subjekata moraju dostaviti zaseban ESPD i pojedinačno dokazati nepostojanje okolnosti iz točke 20.
36. Odredbe koje se odnose na podugovaratelje:
36.1. Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

- navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili   

   postotni udio)
- navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni 
  identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)
- dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja, ispunjenu      

  sukladno uputama iz točke 25. DoN-i 
 Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

36.2. Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u   

   podugovor
- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % 
   vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li 
   prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije

- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor. 
Uz navedene zahtjeve iz ove podtočke, ugovaratelj javnom naručitelju dostavlja podatke i dokumente iz podtočke 36.1. DoN-i za novog podugovaratelja.

36.3. Javni naručitelj ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja:

- u slučaju iz podtočke 36.2., prve i druge alineje, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje

- u slučaju iz podtočke 36.2., treće alineje, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

36.4. Podatci o imenovanim podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja) i dijelovi ugovora koje će oni izvršavati (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio) su obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi.
Javni naručitelj je obvezan neposredno plaćati podugovarateljima, u slučaju kada se dio ugovora daje u podugovor. Ugovaratelj mora svom računu priložiti račune svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.
37. Jamstva
37.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude: 
Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine, broj 115/12 i 82/17) i Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (Narodne novine, broj 115/12 i 82/17), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29., stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05, 41/08,125/11, i 78/15) u sljedećem iznosu:
1. Grupa - OŠ M.P. Katančića, Valpovo -                    120.000,00 kn                    

2. Grupa - OŠ Čeminac, PŠ Kozarac -                            8.000,00 kn                                                        

3. Grupa - OŠ Ladimirevci -                                           65.000,00 kn                                                                     

4. Grupa - OŠ Ante Starčevića, Viljevo, PŠ Kapelna -  10.000,00 kn                 

5. Grupa - OŠ Hrvatski Sokol, Podravski Podgajci, 
             PŠ Črnkovci  -                                               10.000,00 kn                                

6. Grupa - OŠ Miroslava Krleže, Čepin -                        90.000,00 kn                                    

7. Grupa - OŠ Dalj  -                                                     100.000,00 kn                                                              

8. Grupa - Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo   -              50.000,00 kn                                       

9. Grupa - Druga srednja škola Beli Manastir  -             30.000,00 kn                                      

10. Grupa - OŠ I. Brlić Mažuranić, Koška -                      50.000,00 kn                               

11. Grupa - OŠ Josipa  Kozarca, Semeljci   -                  70.000,00 kn                        

12. Grupa - SŠ Izidora Kršnjavoga, Našice -                 120.000,00 kn                                

13. Grupa - OŠ Milka Cepelića, Vuka  -                         120.000,00 kn                         

14. Grupa - OŠ Vladimira Nazora, Feričanci  -                80.000,00 kn                                         

15. Grupa - OŠ Vladimir Nazor, Čepin  -                         90.000,00 kn                                              

16. Grupa - OŠ Zmajevac, Zmajevac, PŠ Novi Bezdan-10.000,00 kn          

17. Grupa - OŠ Zmajevac, Zmajevac, PŠ Kotlina   -         5.000,00 kn                

18. Grupa - Graditeljsko - geodetska škola Osijek  -     200.000,00 kn                                

19. Grupa - OŠ Šećerana, PŠ Petlovac  -                       17.000,00 kn                                              

Jamstvo za ozbiljnost ponude će se naplatiti u slučaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora i nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. 

Rok valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude mora biti sukladno roku valjanosti ponude, a gospodarski subjekt može dostaviti i jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.
Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. 

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku. Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). 

U slučaju zajednice ponuditelja, naručitelj će prihvatiti jamstvo koje glasi na bilo kojega člana zajednice ponuditelja (garanta).
Također, Naručitelj će prihvatiti jamstvo za ozbiljnost ponude koje može glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te jamstvo tada mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici ponuditelja ili da svaki član zajednice ponuditelja dostavi jamstvo za svoj dio garancije.
Izvornik jamstva za ozbiljnost ponude dostavlja se odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, poštom ili dostavom u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedeni podaci sukladno točki 26. Dokumentacije. 

Javni naručitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora, odnosno dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
37.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obveza (odnosi se na sve grupe predmeta nabave):
Ugovaratelj je dužan u roku od deset dana od dana potpisa ugovora, naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 5 % (pet posto) ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost, u obliku bankarske garancije „bez prigovora“ i „na prvi poziv“ na kojoj je kao korisnik naznačena Osječko-baranjska županija, sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima.
U slučaju zajednice ponuditelja, naručitelj će prihvatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora koje glasi na bilo kojega člana zajednice ponuditelja (garanta).
Također, Naručitelj će prihvatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora koje može glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te jamstvo tada mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici ponuditelja ili da svaki član zajednice ponuditelja dostavi jamstvo za svoj dio garancije.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza i nedostavljanja jamstva za  otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. 
U tom slučaju,  Naručitelj će takvo postupanje smatrati kao značajni nedostatak tijekom provedbe ugovora koje će u budućim postupcima javne nabave koristiti kao razlog isključenja tog gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave u svemu prema odredbama članka 254. ZJN 2016. 
Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti UGOVARATELJU nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
37.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete:
Ugovaratelj je dužan najduže u roku od osam dana nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda građevine, naručitelju predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 5% (pet posto) ugovorenog iznosa (bez PDV-a), u obliku bankarske garancije „bez prigovora“ i „na prvi poziv“ na kojoj je kao korisnik naznačena Osječko-baranjska županija sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima s jamstvenim rokom od ___________(ponuđeni rok) godina.
U slučaju zajednice ponuditelja, naručitelj će prihvatiti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku koje glasi na bilo kojega člana zajednice ponuditelja (garanta).
Također, Naručitelj će prihvatiti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku koje može glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te jamstvo tada mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici ponuditelja ili da svaki član zajednice ponuditelja dostavi jamstvo za svoj dio garancije.
Neiskorišteno jamstvo Naručitelj će vratiti Ugovaratelju nakon proteka jamstvenog roka.
S ciljem osiguranja i dokaza da će ugovaratelj biti u mogućnosti dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, ponuditelj čija ponuda bude ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija ponuda u obvezi je naručitelju, a najkasnije do potpisa ugovora o javnoj nabavi, dostaviti obvezujuće pismo namjere banke kojim banka potvrđuje da će u slučaju potpisivanja ugovora o javno nabavi, a nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda, izdati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na iznos iz ove točke i rok iz izjave ugovaratelja  (Prilog 5. DoN).
Obveza dostave pisma namjere banke ne odnosi se na  2. 4. 5. 16. i 17. Grupu.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj do potpisa ugovora o javnoj nabavi ne dostavi navedeno pismo namjere banke smatrat će se da je odustao od svoje ponude te će naručitelj, sukladno članku 214. stavak 1. točka 1. ZJN 2016, naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude. U tom slučaju, Naručitelj će pristupiti ponovnom rangiranju ponuda, u skladu s člankom 307. stavkom 7. ZJN 2016.
37.4. Napomena:
Sukladno članku 214. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, neovisno o sredstvima jamstva iz ove točke koje je javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. 
U slučaju zajednice ponuditelja, naručitelj će prihvatiti uplate bilo kojega člana zajednice ponuditelja.
Također, Naručitelj će prihvatiti uplatu koja može glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te uplata tada mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici ponuditelja ili da svaki član zajednice ponuditelja izvrši uplatu za svoj dio garancije.
Novčani polog može se uplatiti na: 

IBAN:HR2423600001800014000
MB:   02759489
OIB:  10383308860
RKP: 33626
Banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb
Korporativni centar Osijek
Ribarska 4, 31 000 Osijek
Model: HR68

Poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja

38. Datum, vrijeme i mjesto dostave jamstva i javnog otvaranja ponuda:
Ponuditelji su dužni ponude dostaviti predajom u Elektronički oglasnik javne nabave, a dijelove ponude koji se dostavljaju odvojeno predati sukladno točkama 26. i 27. DoN-i zaključno do ____________201__. godine do __:00 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se  ___________201_. godine u __:00  sati u prostorijama Službe za javnu nabavu, Kapucinska 40/II, Osijek.  

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu  i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje (Prilog 1. DoN) predati članovima Stručnog povjerenstva za javnu nabavu neposredno prije javnog otvaranja ponuda.
39. Dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima:
Javni naručitelj će vratiti neodabranim ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno izvršiti povrat novčanog pologa u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
40.  Uvjeti za izvršenje ugovora

40.1. Prijedlog ugovora o javnoj nabavi (Posebni uvjeti za izvršenje ugovora)
Prijedlog ugovora  je sastavni dio DoN-i (Prilog 6.).

Nakon proteka roka mirovanja naručitelj će pozvati odabranog ponuditelja da potpiše ugovor ili mu isti proslijediti na potpis, ovisno o dogovoru. Ugovorne strane su dužne potpisati ugovor o javnoj nabavi u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru. U slučaju da odabrani ponuditelj ne ispuni navedenu obvezu, naručitelj će smatrati kako je ponuditelj odbio potpisati ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude temeljem članka 214. stavka 1. točke 1. ZJN 2016. U navedenom slučaju, Naručitelj će pristupiti ponovnom rangiranju ponuda, u skladu s člankom 307. stavkom 7. ZJN 2016.
Odabrani ponuditelj je obvezan tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.
40.2. Primjena trgovačkih običaja 

Naručitelj tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi neće primjenjivati trgovačke običaje (uzance).
41. Rok za donošenje odluke o odabiru:
Sukladno članku 302. stavku 4. ZJN 2016 Naručitelj određuje rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave od najduže 60 (šezdeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj ovim putem pojašnjava kako uz druge postupke javne nabave koje provodi, nema dovoljno zaposlenika da obrade sve ponude, sačine zapisnike o pregledima i ocjenama pristiglih ponuda, provjere računsku ispravnost ponuda te sačine i predlože sve odluke u ovom postupku javne nabave u roku od 30 dana.
Sukladno članku 301. stavku 5. točki 2. ZJN 2016 Odluku o odabiru ili odluku o poništenju javni naručitelj će bez odgode dostaviti svakom ponuditelju putem EOJN RH.

Dostava odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave smatra se dostavljenom istekom dana javne objave.
42. Rok, način i uvjeti plaćanja:
Naručitelj će izvedene radove platiti po ispostavljenim privremenim situacijama koje moraju odgovarati izvedenim radovima i njihovom obračunu  u odnosu na cjelokupno ugovorene radove i okončanoj situaciji u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere privremene i/ili okončane situacije od strane nadzornog inženjera.
Plaćanje po okončanoj situaciji vršit će se na način da će se 80 % (osamdeset posto) od ukupno ugovorenog iznosa platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere okončane situacije od strane nadzornog inženjera i Naručitelja, a preostalih 20 % (dvadeset posto)  nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda. 
Ugovoreni iznos na prethodno utvrđen način platiti će se na IBAN ugovaratelja/ članova zajednice ponuditelja/ podugovaratelja.
43. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima:
Svaki gospodarski subjekt koji izvodi radove mora posjedovati sva potrebna ovlaštenja sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne Novine„ broj 78/15.). Točnije, ukoliko neki gospodarski subjekt izvodi radove na građevini, isti mora poštivati odredbe predmetnog zakona te će naručitelj uvjete propisane gore navedenim zakonom tražiti od svakog gospodarskog subjekta, jer je to važan zakonski preduvjet za izvođenje radova.
43.1. Obavljanje djelatnosti građenja

Temeljem članka 29. Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne Novine„ broj 78/15.) , graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova  koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja. 
Preporuka stranim gospodarskim subjektima: 
Pogledati internetske stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja s naslovom
„Strane osobe koje obavljaju djelatnost prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj“
http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=31317
Dokumenti kojima odabrani ponuditelj dokazuje da ispunjava zahtjeve koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima:
PRAVNA OSOBA S NASTANOM U REPUBLICI HRVATSKOJ
- Ukoliko je odabrani ponuditelj pravna osoba koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj odnosno osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, sukladno članku 29. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, dostavlja:

· upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar Republike Hrvatske 
STRANE PRAVNE OSOBE SA SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI EGP-A.
- Ukoliko je odabrani ponuditelj strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a koja obavlja djelatnost građenja na privremenoj i povremenoj osnovi, sukladno članku 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje dostavlja:
· izjavu da je obavijestio Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 
- Ukoliko je odabrani ponuditelj strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a koja obavlja trajno djelatnost građenja, sukladno članku 70. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje dostavlja:
· upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar Republike Hrvatske
STRANE PRAVNE OSOBE SA SJEDIŠTEM U TREĆOJ DRŽAVI
- Ukoliko je odabrani ponuditelj strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja je članica Svjetske trgovinske organizacije i koja obavlja djelatnost građenja na privremenoj i povremenoj osnovi, sukladno članku 71. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje dostavlja:
· dokument kojim se dokazuje pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe ili važeću licencu odnosno dokument kojim se to pravo obavljanja djelatnosti regulira, mora biti osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama, imati zaposlenog voditelja građenja/radova koji je prošao postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije pred odgovarajućom komorom
- Ukoliko je odabrani ponuditelj strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja nije članica Svjetske trgovinske organizacije i koja obavlja djelatnost građenja na privremenoj i povremenoj osnovi, sukladno članku 71. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, pod pretpostavkom uzajamnosti, dostavlja:

· dokument kojim se dokazuje pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe ili važeću licencu odnosno dokument kojim se to pravo obavljanja djelatnosti regulira, mora biti osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama, imati zaposlenog voditelja građenja/radova koji je prošao postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije pred odgovarajućom komorom
U tom slučaju, odabrani ponuditelj mora dokazati pretpostavku uzajamnosti iz dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske i države strane pravne osobe. Strane pravne osobe mogu obavljati djelatnost građenja na području Republike Hrvatske pod pretpostavkom uzajamnosti, a to znači, pod onim uvjetima pod kojima domaće fizičke i pravne osobe mogu obavljati djelatnost građenja u državi čiji pripadnik želi tu djelatnost obavljati u Republici Hrvatskoj. To je smisao pojma uzajamnosti, naime, uzajamnost pretpostavlja da jedna država svoje postupanje prema državljanima druge države čini zavisnim od postupanja te države prema njenim državljanima.
- Ukoliko je odabrani ponuditelj strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja obavlja trajno djelatnost građenja, sukladno članku 70. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje,dostavlja:

· upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar Republike Hrvatske 
43.2. Ovlašteni voditelja građenja, ovlašteni voditelja radova i ovlašteni voditelj manje složenih radova
Temeljem članka 30. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje izvođač mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova (Mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA: 360-01/16-02/44, URBROJ:531-04-1-16-2 od 4. veljače 2016. godine). Pod pojmom zaposlene osobe misli se na osobu u radnom odnosu koji može biti zasnovan na određeno ili neodređeno vrijeme.
Temeljem članka 49. Zakona o gradnji („Narodne Novine“ broj 153/13. i 20/17.) projektiranje, kontrolu i nostrifikaciju projekata, građenje i stručni nadzor građenja investitor mora pisanim ugovorom povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu, ako ovim Zakonom (Zakonom o gradnji) nije drukčije propisano. Ukoliko naručitelj/investitor povjeri ugovor osobama koje ne ispunjavaju propisane uvjete čini prekršaj iz članka 162. stavka 2. točke 2. Zakona o gradnji.
Preporučujemo gospodarskim subjektima da posjete internetske stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te pogledaju sljedeće naslove: 
- „Pitanja i odgovori“
http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=39780   
- „Uvjeti za upis u odgovarajući imenik strukovne komore“
http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=39787
- „Voditelj manje složenih radova“
http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=40011
Kako je predmet nabave izvođenje radova na energetskoj obnovi zgrada koja obuhvaća izvođenje građevinskih, strojarskih  i elektrotehničkih radova, ponuditelj je obvezan dokazati da u svrhu ispunjenja uvjeta utvrđenih Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ima zaposlenog (ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme) kako slijedi:
 -  za 1. 2. 3. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. i 19. Grupu
minimum 1 (jednog) ovlaštenog voditelja građenja (ovisno o struci isti može biti   

            i ovlašteni voditelj pojedinih radova)  

-
minimum 1 (jednog) ovlaštenog voditelja radova 

           građevinske/arhitektonske struke struke

-
minimum 1 (jednog)  ovlaštenog voditelja radova strojarske struke 

-
minimum 1 (jednog)  ovlaštenog voditelja radova elektrotehničke struke
- za 4. i 5. Grupu
minimum 1 (jednog) ovlaštenog voditelja građenja (ovisno o struci isti može biti i voditelj pojedinih radova)  

-
minimum 1 (jednog) ovlaštenog voditelja radova građevinske/arhitektonske 

            struke
-
minimum 1 (jednog)  ovlaštenog voditelja radova strojarske struke

- za 16. Grupu

minimum 1 (jednog) ovlaštenog voditelja građenja (ovisno o struci isti može biti i voditelj pojedinih radova)  

-            minimum 1 (jednog) ovlaštenog voditelja radova građevinske/arhitektonske 

             struke

-           minimum 1 (jednog)  ovlaštenog voditelja radova elektrotehničke struke
- za 17. Grupu

-           minimum 1 (jednog) ovlaštenog voditelja radova građevinske/arhitektonske 

            struke
Ukoliko će gospodarski subjekt koristi stručnjaka/e koji nisu njegovi zaposlenici već zaposlenici drugog gospodarskog subjekta, skrećemo pozornost na to da tada taj gospodarski subjekt mora izvoditi radove koje njegov stručnjak, prema  člancima 27. i 28. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, u okviru zadaća svoje struke ovlašten voditi (zajednica gospodarskih subjekata, podugovaratelj).
Dokumenti kojima odabrani ponuditelj dokazuje da ispunjava zahtjeve koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima:
DRŽAVLJANI REPUBLIKE HRVATSKE
- Ukoliko odabrani ponuditelj ima zaposlene ovlaštene voditelja građenja/radova/manje složenih radova koji su državljanin Republike Hrvatske, sukladno člancima 24. 25. i 28. stavak 2.  Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te članka 23. stavak 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, dostavlja uvjerenja, odnosno potvrde nadležnih komora o: 
· upisu u imenik ovlaštenih voditelja građenja,
· upisu u imenik ovlaštenih voditelja radova 
· upisu u evidenciju voditelja radova sa završenom srednjom stručnom spremom – tehničara odgovarajuće struke- za ovlaštenog voditelja manje složenih radova 

FIZIČKE OSOBE KOJE U STRANOJ DRŽAVI IMAJU PRAVO OBAVLJATI POSLOVE VODITELJA GRAĐENJA/RADOVA/MANJE SLOŽENIH RADOVA
- Ukoliko odabrani ponuditelj ima zaposlene ovlaštene voditelja građenja/radova/manje složenih radova fizičke osobe koje u stranoj državi imaju pravo obavljati poslove voditelja građenja/radova/manje složenih radova, sukladno članku 59. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, imaju pravo u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom uzajamnosti trajno obavljati te poslove u svojstvu ovlaštene osobe pod istim uvjetima kao i ovlašteni voditelj građenja/radova/manje složenih radova, ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima te sukladno članku 23. stavak 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, dostavlja uvjerenja, odnosno potvrde nadležnih komora o:
· upisu u evidenciju osoba kojima je priznata inozemna stručna kvalifikacija za ovlaštene voditelja građenja/radova/manje složenih radova
U tom slučaju, odabrani ponuditelj mora dokazati pretpostavku uzajamnosti iz dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske i države strane pravne osobe. Strane fizičke osobe mogu obavljati poslove voditelja građenja/radova/manje složenih radova na području Republike Hrvatske pod pretpostavkom uzajamnosti, a to znači, pod onim uvjetima pod kojima domaće fizičke osobe mogu obavljati navedene djelatnost u državi čiji pripadnik želi tu djelatnost obavljati u Republici Hrvatskoj. To je smisao pojma uzajamnosti, naime, uzajamnost pretpostavlja da jedna država svoje postupanje prema državljanima druge države čini zavisnim od postupanja te države prema njenim državljanima.

Sukladno Članak 59. stavak 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na državljana države ugovornice Europskog gospodarskog prostora (dalje u tekstu: EGP-a) i države članice Svjetske trgovinske organizacije.
OVLAŠTENE FIZIČKE OSOBE IZ DRUGE DRŽAVE UGOVORNICE EGP-A

- Ukoliko odabrani ponuditelj ima zaposlene ovlaštene voditelja građenja/radova/manje složenih radova koje su ovlaštene fizičke osobe iz druge države ugovornice EGP-a iste imaju pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati navedene poslove sukladno članku 60. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te sukladno članku 23. stavak 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju dostavljaju uvjerenja, odnosno potvrde nadležnih komora o:
· upisu u imenik stranih ovlaštenih osoba za ovlaštene voditelja građenja/radova/manje složenih radova
OVLAŠTENE FIZIČKE OSOBE IZ DRŽAVE UGOVORNICE EGP-A
- Ukoliko odabrani ponuditelj ima zaposlene ovlaštene voditelja građenja/radova/manje složenih radova koje su ovlaštene fizičke osobe iz države ugovornice EGP-a iste imaju pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati navedene poslove sukladno članku 61. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te sukladno članku 23. stavak 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju dostavljaju uvjerenja, odnosno potvrde nadležnih komora o:

· upisu u evidenciju stranih ovlaštenih osoba kojima je izdala potvrde za povremenu ili privremeno obavljanje poslova za ovlaštene voditelja građenja/radova/manje složenih radova
U obavljanju poslova vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe u Republici Hrvatskoj strana ovlaštena osoba dužna je primjenjivati propise Republike Hrvatske i služiti se hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

Strana ovlaštena osoba koja u obavljanju poslova vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe koristi uslugu prevođenja, čini to na vlastitu odgovornost i trošak.
U svrhu dokazivanja ispunjenja uvjeta propisanih posebnim zakonom iz ove točke  odabrani ponuditelj će dostaviti naručitelju preslike traženih potrebnih dokumenata najkasnije do potpisa ugovora o javnoj nabavi. 
Ukoliko odabrani ponuditelj do potpisa ugovora o javnoj nabavi ne dostavi preslike potrebnih dokumenata smatrat će se da je odustao od svoje ponude te će naručitelj, sukladno članku 214. stavak 1. točka 1. ZJN 2016, naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude. U tom slučaju, naručitelj će ponovno rangirati ponude sukladno čl. 307. st. 7. ZNJ 2016 i izvršiti provjeru sukladno članku 263. ZJN 2016, ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja, te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru ili, ako postoje razlozi, poništiti postupak javne nabave. 
44. Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo. 

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, u pisanom obliku. 

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno naručitelju.

Žalba koja nije dostavljena naručitelju u roku žalbe smatra se nepravodobnom.

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno prednje navedenom, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. 

Žalba obvezno sadržava podatke navedene u članku 420. stavku 1. ZJN 2016.

45. Drugi podatci koje naručitelj smatra potrebnima:
45.1. Javni naručitelj može izmijeniti ili dopuniti DoN do isteka roka za dostavu ponuda.
Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s DoN tijekom roka za dostavu ponuda.

Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog dana prije roka određenog za dostavu ponuda

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Javni naručitelj obvezan je produžiti rok za dostavu ponuda u sljedećim slučajevima:

- ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, iako pravodobno zatražene od strane gospodarskog subjekta, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu

- ako je dokumentacija o nabavi značajno izmijenjena

- ako EOJN RH nije bio dostupan u slučaju iz članka 239.  ZJN 2016.

U slučajevima iz alineje 1. i 2. prethodnog stavka, javni naručitelj produljuje rok za dostavu razmjerno važnosti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene, a najmanje za deset dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje, a u slučaju iz alineje 3. javni naručitelj produljuje rok za dostavu za najmanje četiri dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

Javni naručitelj nije obvezan produljiti rok za dostavu ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene nisu bile pravodobno zatražene ili ako je njihova važnost zanemariva za pripremu i dostavu prilagođenih ponuda.

Javni naručitelj obvezan je o svakom produženju roka obavijestiti sve gospodarske subjekte na dokaziv način.
45.2. Dopune, pojašnjenja i nužne informacije sukladno članku 293. ZJN 2016

Sukladno članku 293. Zakona o javnoj nabavi, ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, javni naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od pet dana. 
Takvo postupanje ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. 
Naručitelj će dopunjavanje, pojašnjenje i/ili upotpunjavanje ponude zatražiti putem sustava EOJN RH modul Pojašnjenja/upotpunjavanje elektronički dostavljenih ponuda.
Ponudbeni list, troškovnik i jamstvo za ozbiljnost ponude ne smatraju se određenim dokumentima koji nedostaju u smislu članka 293. ZJN 2016 te naručitelj ne smije zatražiti ponuditelja da iste dostavi tijekom pregleda i ocjene ponuda.
46. Tajnost podataka:  
Temeljem članka 52. stavka 1. ZJN 2016 gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponude.

Ako je gospodarski subjekt neke podatke označio tajnima, obvezan je navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni tajnima.

Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnom: cijenu ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

Naručitelj ne smije otkriti podatke dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta označili tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda i zahtjeva za sudjelovanje.

47. Izmjena, dopuna i odustajanje od ponude: 

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Prilikom izmjene ili dopune ponude automatski se poništava prethodno predana ponuda što znači da se učitavanjem ("upload") nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje nova ponuda koja sadržava izmijenjene ili dopunjene podatke. Učitavanjem i spremanjem novog uveza ponude u EOJN RH Naručitelju se šalje nova izmijenjena/dopunjena ponuda.
VIII. PRILOZI
PRILOG 1. - OVLAŠTENJE ZA ZASTUPANJE
(Memorandum ponuditelja) 

OSJEČKO- BARANJSKA ŽUPANIJA

PREDMET: Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda

Ovime ovlašćujemo svog predstavnika __________________________________________









(ime i prezime)

rođenog ______________________ u ____________________________ na radnom mjestu

(nadnevak rođenja)


(mjesto rođenja)

_____________________________________ da nas zastupa i sudjeluje u postupku javnog

(naziv radnog mjesta)

otvaranja ponuda u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti Izvođenja radova na projektu 4c1.3 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja za 19 zgrada osnovnih i srednjih škola, koje će se održati ____________ 2018. godine u 10:00 sati u prostorijama Službe za javnu nabavu, Kapucinska 40/II, Osijek.
U _____________, _________ 2018. godine.

ZA PONUDITELJA:
M.P.
_____________________________________

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

Napomena: Ovlaštenje se predaje ovlaštenim predstavnicima naručitelja prije početka javnog otvaranja ponuda.
PRILOG 2. - TROŠKOVNICI S TEHNIČKIM OPISIMA
Troškovnici  s tehničkim opisima dostupni su za preuzimanje putem Elektroničkog oglasnika javne nabave u .xls formatu zajedno s DoN-i.

PRILOG 3. - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Projektna dokumentacija je  dostupna za preuzimanje na internetskim stranicama Osječko-baranjske županije http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=2036
PRILOG 4. - ESPD
ESPD obrazac je prilog 4. DoN u .docx formatu i dostupan je za preuzimanje putem Elektroničkog oglasnika javne nabave zajedno s DoN-i.
PRILOG 5. – IZJAVA O DULJINI TRAJANJA JAMSTVA

(Memorandum ponuditelja)








OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA


PREDMET:
 Izjava o duljini trajanja jamstva

Kojom ja __________________________________________ kao ovlaštena osoba za 




     (ime i prezime)

zastupanje gospodarskog subjekta ____________________________ izjavljujem da tvrtka 




                  (naziv gospodarskog subjekta/tvrtke)

______________________________      nudi jamstvo u trajanju od ___ godine na sve 
(naziv gospodarskog subjekta/tvrtke)
izvedene radove i ugrađenu opremu  vezano za postupak javne nabave velike vrijednosti izvođenja radova na projektu 4c1.3 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja za 19 zgrada osnovnih i srednjih škola, evidencijski broj nabave NVV 1/18, za __Grupu-__________________.






             ________________________











(ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje)

                                                                         ________________________











        (potpis ovlaštene osobe za zastupanje)

U _____________, _________ 2018. godine. 
PRILOG 6. – IZJAVA O REFERENCAMA
Izjava je prilog 6. DoN u .docx formatu i dostupna je za preuzimanje putem Elektroničkog oglasnika javne nabave zajedno s DoN-i.
PRILOG 7. – PRIJEDLOG UGOVORA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, OIB 10383308860 koju zastupa župan Ivan Anušić (u daljnjem tekstu : NARUČITELJ)
i

_________________________________________(u ime zajednice ponuditelja:_________________                          
__________________________________________________________ukoliko je primjenjivo) 

koje zastupa direktor __________________________________________ (u daljnjem tekstu: 
UGOVARATELJ)

sklopili su sljedeći:
UGOVOR

o ________________________________________
__.Grupa -________________

                       (broj: U-NVV __/__)
I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvođenje radova__________________, za __Grupu-____________  .

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti___________________, koji se vodi pod evidencijskim brojem NVV 1/18 NARUČITELJ je Rješenjem o odabiru (KLASA:___________ URBROJ:________________ od__.____ 2018. godine) odabrao ponudu UGOVARATELJA broj ______________ od ________  2018. godine  kao ekonomski najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Članak 2.


Radovi iz članka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno tehničkom opisu i troškovniku iz Dokumentacije o nabavi te sljedećim glavnim projektima:

1. Grupa- OŠ M.P. Katančića, Valpovo  prema Glavnom projektu zajedničke oznake Z-03-GP/2016 te sljedećim MAPAMA 

- MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT

Projektantski ured: Dies d.o.o. , Vij. 107. Brigade HV 2, 31550 Valpovo

Projektant: Domagoj Ivanović, mag.ing.arch.

Broj projekta: DI-09-GP/2015

- MAPA 2 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Projektantski ured: Nova-lux d.o.o. , Ivana Gundulića 36b, 31000 Osijek

Projektant: Zlatko Galić, dipl.ing.el.

Broj projekta: 089/15-E

- MAPA 3 STROJARSKI PROJEKT

Projektantski ured: Hrastović inženjering d.o.o. , Petra Svačića 37a, 31400 Đakovo

Projektant: Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

Broj projekta: GP 012-16                      

.
2. Grupa- OŠ Čeminac, PŠ Kozarac prema Glavnom projektu zajedničke oznake PŠK/E-01-04/2016 te sljedećim MAPAMA 

- MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT  

Projektantski ured: Projektum – nekretnine d.o.o., Europske avenije 8, 31 000 Osijek

Projektant: Aranđelović Zdravko, dipl.ing. arh.

Broj projekta: PŠK/E-01-04/2016-A

- MAPA 2 STROJARSKI PROJEKT

Projektantski ured: Lekoterm d.o.o., Frankopanska 82, 31 000 Osijek

Projektant: Petar Leko, dipl.ing.stroj.

Broj projekta: LT 06/16

- MAPA 3 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT RASVJETE

Projektantski ured: Micromax d.o.o., Sv. Roka 40, 31 000 Osijek

OIB: 99972427337

Projektant:Berislav tatarin, dipl.ing.EL.

Broj projekta: MX 10/16      
3. Grupa- OŠ Ladimirevci, prema Glavnom projektu zajedničke oznake Z-04-GP/2015 te sljedećim MAPAMA 

- MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT  

           Projektantski ured: DIES d.o.o., Vij. 107. Brigade HV 2, 31 550 Valpovo

           Projektant: Domagoj Ivanović, mag.ing.arch.

           Broj projekta: DI-04-GP/2015

 - MAPA 2 STROJARSKI PROJEKT

           Projektantski ured: LEKOTERM d.o.o., Frankopanska 82, 31000 Osijek

           Projektant: Petar Leko, dipl.ing.stroj.

Broj projekta: LT 31/16         
4. Grupa - OŠ Ante Starčevića, Viljevo, PŠ Kapelna prema Glavnom projektu zajedničke oznake  OŠK-2015 te sljedećim MAPAMA
- MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT 
           Projektantski ured: ADITON d.o.o. Osijek

Projektant: Krešimir Birnbaum, dipl.ing.arh

Broj projekta: 02-GP-15
5. Grupa - OŠ Hrvatski Sokol, Podravski Podgajci, PŠ Črnkovci  prema Glavnom projektu zajedničke oznake  GLP-56/2015 te sljedećim MAPAMA
- MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT 
          Projektantski ured: EXPERT d.o.o. ,Trg dr. Franje Tuđmana 15/I/1, Našice

          Projektant: Hrvoje Navratil, dipl.ing.arh.

          Broj projekta: GLP – A – 56/2015

- MAPA 2 GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Projektantski ured: EXPERT d.o.o., Trg dr. Franje Tuđmana 15/I/1, Našice

Projektant: Gorana Zorić Vrekalović, mag.ing.aedif.

Broj projekta: GLP – TZ – 56/2015       
6. Grupa - OŠ Miroslava Krleže, Čepin, prema Glavnom projektu zajedničke oznake                        

014-16- MHM te sljedećim MAPAMA

 MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT 

Projektantski ured: MHM-inženjering d.o.o. Osijek

Projektant: Tomislav Miđić, mag.ing.arh.

Broj projekta: 014-16-MHM

MAPA 2 - STROJARSKI PROJEKT 

           Projektantski ured: ELIGO d.o.o. Osijek

Projektant: Jozo Leko, dipl.ing.stroj.

           Broj projekta: GP 02/16-SGP

MAPA 3 -  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

Projektantski ured: INEL d.o.o. Đakovo                               

Projektant: Darko Angebrandt, dipl.ing.el.

Broj projekta: TDE-g38/16         
7. Grupa - OŠ Dalj prema Glavnom projektu zajedničke oznake  015-16-MHM te sljedećim MAPAMA
MAPA 1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Trgovačko društvo: MHM-inženjering d.o.o. Osijek

Projektant: Tomislav Miđić, mag.ing.arh.

Oznaka projekta: 015-16-MHM

MAPA 2 - GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - POBOLJŠANJA                

ENERGETSKIH SVOJSTAVA SUSTAVA GRIJANJA I PROIZVODNJE  

TOPLINSKE ENERGIJE
Trgovačko društvo: Eligo d.o.o. Osijek

            Projektant: Jozo Leko, dipl.ing.stroj.

Oznaka projekta: GP 03/16-SG

MAPA 3 - GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Trgovačko društvo: INEL d.o.o. Đakovo

Projektant: Vjekoslav Dugeč,mag.ing.el.

Oznaka projekta: TDE-g41/16

8. Grupa - Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo prema Glavnom projektu oznake 033/16-3NS te sljedećim MAPAMA
    
MAPA 1- GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Trgovačko društvo: TRINAS PROJEKT d.o.o.

Projektant: Ana Abičić, mag.ing.arch. 
Oznaka projekta: 033/16
MAPA 2- GLAVNI  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT ENERGETSKE 
OBNOVE ZGRADE

Trgovačko društvo: NOVA-LUX d.o.o.

Projektant: Zlatko Galić, dipl.ing.el.
Oznaka projekta: 016-028

MAPA 3- GLAVNI STROJARSKI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE 
ZGRADE
Trgovačko društvo: HIDROENERGA d.o.o.
Projektant: Krešimir Pećar, dipl.ing.stroj.
Oznaka projekta: 350/16/HE

9. Grupa - Druga srednja škola Beli Manastir prema sljedećim projektima
ARHITEKTONSKI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE

Trgovačko društvo: Dragaš d.o.o.

Projektant: Nikola Dragaš

Oznaka projekta: 10AB/17
            GLAVNI STROJARSKI PROJEKT  ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADE

Trgovačko društvo: Lumar d.o.o.

Projektant: Ivan Bošnjak, dipl.ing.stroj.

Oznaka projekta: L-101/2017-GL         
10. Grupa - OŠ I. Brlić Mažuranić, Koška prema Glavnom projektu oznake 018/2016
            ARHITEKTONTSKI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE 

Trgovačko društvo: Respect-ing d.o.o.


Projektant: Goran Čičić, dipl.ing.arh.

            Oznaka projekta: 018-02A/2016
11. Grupa - OŠ Josipa  Kozarca, Semeljci prema Glavnom projektu oznake 070/2015 te sljedećim MAPAMA
MAPA 1- GLAVNI PROJEKT ARHITEKTONSKI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE

Trgovačko društvo: Respect-ing d.o.o.


Projektant: Goran Čičić, dipl.ing.arh.

            Oznaka projekta: 070-02A/2015

MAPA 2- GLAVNI PROJEKT STROJARSKI PROJEKT OBNOVE SUSTAVA GRIJANJA
Trgovačko društvo: Lekoterm d.o.o.

Projektant: mr.sc. Petar Leko, dipl.ing.stroj

            Oznaka projekta: LT 21/16
12. Grupa - SŠ Izidora Kršnjavoga, Našice prema Glavnom projektu oznake 34/16 te sljedećim MAPAMA

MAPA 1- ARHITEKTONSKI PROJEKT 

Trgovačko društvo: VALENČAK d.o.o.

Projektant: Branko Urban, dipl. ing. arh.

Oznaka projekta: 34/16 AP
             MAPA 2-ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

Trgovačko društvo: VALENČAK d.o.o., NAŠICE,

Projektant: Igor Topalović, mag. ing. el.    
Oznaka projekta: 34/16 EL
             MAPA 3-STROJARSKI PROJEKT 

Trgovačko društvo: Ured ovlaštenog inženjera strojarstva

Projektant: Branko Rešetar, dipl. ing. str.
Oznaka projekta: 24/12-G.P.
13. Grupa - OŠ Milka Cepelića, Vuka prema Glavnom projektu oznake 077-16-MHM te sljedećim MAPAMA
 
MAPA 1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Trgovačko društvo: MHM-inženjering d.o.o. Osijek

Projektant: Tomislav Miđić, mag.ing.arh.

Oznaka projekta: 077-16-MHM

MAPA 2 - GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - POBOLJŠANJA ENERGETSKIH SVOJSTAVA SUSTAVA GRIJANJA I PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE
Trgovačko društvo: Eligo d.o.o. Osijek

Projektant: Jozo Leko, dipl.ing.stroj.

Oznaka projekta: GP 28/16-SG

MAPA 3 - GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Trgovačko društvo: Inel d.o.o. Đakovo

Projektant: Vjekoslav Dugeč, mag.ing.el.

Oznaka projekta: TDE - g170/16
14. Grupa - OŠ Vladimira Nazora, Feričanci prema Glavnom projektu oznake 145/16 te sljedećim MAPAMA  

MAPA 1- ARHITEKTONSKI PROJEKT 

Trgovačko društvo: VALENČAK d.o.o.

Projektant: Branko Urban, dipl. ing. arh.
            Oznaka projekta: 145/16 AP    
MAPA 2- STROJARSKI PROJEKT 

Trgovačko društvo:Ured ovlaštenog inženjera strojarstva,

Projektant: Branko Rešetar, dipl. ing. str.

Oznaka projekta: 139/16 ST
15. Grupa - OŠ Vladimir Nazor, Čepin prema Glavnom projektu oznake 138/16-3ns te sljedećim MAPAMA
MAPA 1- GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Trgovačko društvo: TRINAS PROJEKT d.o.o.

Projektant: Ana Abičić, mag.ing.arch. 
Oznaka projekta: 138/16
MAPA 2- GLAVNI PROJEKT STROJARSKI PROJEKT

Trgovačko društvo: HIDROENERGA d.o.o.

Projektant: Krešimir Pećar, dipl.in.stroj.
Oznaka projekta: 428/16/HE

MAPA 3- GLAVNI PROJEKT PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA  RACIONALNU UPORABU ENERGIJE I TOPLINSKU ZAŠTITU

Trgovačko društvo: TRINAS PROJEKT d.o.o.

Projektant: Ante Grubišić, mag.ing.aedif. 
Oznaka projekta: 138/16
16. Grupa - OŠ Zmajevac, Zmajevac, PŠ Novi Bezdan prema Glavnom projektu oznake 144/156-3NS te sljedećim MAPAMA
MAPA 1- GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Trgovačko društvo: TRINAS PROJEKT d.o.o.

Projektant: Ana Abičić, mag.ing.arch. 
Oznaka projekta: 144/16 

MAPA 2- GLAVNI PROJEKT PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA  RACIONALNU UPORABU ENERGIJE I TOPLINSKU ZAŠTITU

Trgovačko društvo: TRINAS PROJEKT d.o.o.

Projektant: Ante Grubišić, mag.ing.aedif. 
Oznaka projekta: 144/16
17. Grupa - OŠ Zmajevac, Zmajevac, PŠ Kotlina prema Glavnom projektu oznake 145/16- 3NS te sljedećim MAPAMA
MAPA 1- GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Trgovačko društvo: TRINAS PROJEKT d.o.o.

Projektant: Ana Abičić, mag.ing.arch. 
Oznaka projekta: 145/16 

MAPA 2- GLAVNI PROJEKT PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA   RACIONALNU UPORABU ENERGIJE I TOPLINSKU ZAŠTITU

Trgovačko društvo: TRINAS PROJEKT d.o.o.

Projektant: Ante Grubišić, mag.ing.aedif. 
Oznaka projekta: 145/16
18. Grupa - Graditeljsko - geodetska škola Osijek prema Glavnom projektu oznake 005/17-3NS te sljedećim MAPAMA

MAPA 1- GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Trgovačko društvo: TRINAS PROJEKT d.o.o.

Projektant: Ana Abičić, mag.ing.arch. 
Oznaka projekta: 005/17 

MAPA 2- GLAVNI PROJEKT STROJARSKI PROJEKT

Trgovačko društvo: HIDROENERGA d.o.o.

Projektant: Krešimir Pećar, dipl.in.stroj.
Oznaka projekta: 441/17/HE

MAPA 3- GLAVNI PROJEKT PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA   RACIONALNU UPORABU ENERGIJE I TOPLINSKU ZAŠTITU

Trgovačko društvo: TRINAS PROJEKT d.o.o.

Projektant: Ante Grubišić, mag.ing.aedif. 
Oznaka projekta: 005/17

19. Grupa - OŠ Šećerana, PŠ Petlovac prema Glavnom projektu oznake 71/16  te sljedećim MAPAMA
MAPA 1- ARHITEKTONSKI PROJEKT
Trgovačko društvo: ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.o.o.

Projektant: Damir Miljački dipl.ing.el.
Oznaka projekta: 71/16-A 

      
 MAPA 2 - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Trgovačko društvo: ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.o.o.

Projektant: Darija Benja, dipl.ing.arh.
Oznaka projekta: 71/16.E

 MAPA 3 - PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

 Trgovačko društvo: ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.o.o.

 Projektant: Aleksandar Rajs, dipl.ing.stroj.

 Oznaka projekta: 71/16.S

                                           (Ovisno o grupi koja je predmet ugovora)
Ukoliko UGOVARATELJ nije ovlašten za neke poslove, kao što su određena ispitivanja, mjerenja, kontrole i sl., u obvezi je povjeriti iste ovlaštenim osobama sukladno posebnim propisima.
Tijekom izvršenja ovoga Ugovora neće se primjenjivati trgovačke običaje (uzance).
II. NAČELA UGOVORA

Članak 3.

UGOVARATELJ potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnička složenost radova.

UGOVARATELJ se potpisom ovog Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova. 

Ugovorne strane su dužne pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, surađivati radi potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdržati se od postupka kojim se može drugome prouzročiti šteta.

Ugovorne strane dužne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s pažnjom koja se u pravnom prometu zahtijeva u odgovarajućoj vrsti obveznih odnosa (pažnja dobrog gospodarstvenika, odnosno pažnja dobrog domaćina).

UGOVARATELJ je dužan  u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).
UGOVARATELJ je obvezan tijekom izvršenja ovoga ugovora pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.
III. CIJENA 

Članak 4.

Vrijednost radova iz članka 1. ovog Ugovora je:

              ________________________________________________ kuna

                         PDV 25%   _______________________________________________kuna

Ukupno: ________________________________________________kuna

 (slovima: __________________________________________________________________)

IV. UVJETI PLAĆANJA

Članak 5.

NARUČITELJ će izvedene radove platiti po ispostavljenim privremenim situacijama koje moraju odgovarati postotku izvedenih radova u odnosu na cjelokupno ugovorene radove i/ili okončanoj situaciji u roku od30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere privremenih i okončane situacije od strane Nadzornog inženjera i NARUČITELJA. Okončana situacija se ispostavlja nakon što Nadzorni inženjer po završetku građenja preda NARUČITELJU na trajno čuvanje paricu (presliku) uvezanoga građevinskog dnevnika, uspješno obavljenog tehničkog pregleda i dostavljenog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
Plaćanje po okončanoj situaciji vršit će se na način da će se 80 % (osamdeset posto) od ukupno ugovorenog iznosa platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere okončane situacije od strane Nadzornog inženjera i NARUČITELJA, a preostalih 20 % (dvadeset posto)  nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda. 

NARUČITELJ će uplatiti ugovoreni iznos iz članka 4. ovog Ugovora na IBAN UGOVARATELJA/članova zajednice ponuditelja/podugovaratelja.
NARUČITELJ ima pravo prigovora na privremenu ili okončanu situaciju  ukoliko utvrdi nepravilnosti te pozvati UGOVARATELJA da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je NARUČITELJ zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.
V. UVOĐENJE U POSAO

Članak 6.

NARUČITELJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i uvesti UGOVARATELJA u posao. Dan uvođenja u posao podrazumijeva primopredaju projektne dokumentacije i upis u građevinski dnevnik. UGOVARATELJ se obvezuje s izvođenjem radova započeti odmah po ostvarivanju ovih uvjeta.
UGOVARATELJ je dužan, prije početka izvođenja radova pripremljenu dokumentaciju i objekt detaljno proučiti i NARUČITELJA upozoriti na moguće nedostatke ili nejasnoće i u svezi s tim tražiti pismene upute.

VI.  PRIPREMA GRADILIŠTA

Članak 7.

Sukladno člancima 133.- 134. Zakonu o gradnji („Narodne Novine“ broj 153/13 i 20/17) gradilište mora biti uređeno i u skladu s posebnim zakonom, ako Zakonom o gradnji i propisom donesenim na temelju  navedenog Zakona nije propisano drukčije. Privremene građevine i oprema gradilišta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

Gradilište mora imati uređene instalacije u skladu s propisima. Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zaštite na radu, sukladno Zakonu o zaštiti na radu („Narodne Novine“ broj 71/14, 118/14 i 154/14) te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne Novine“ broj 80/13, 153/13,78/15 i 12/18) te buka svodi na najmanju mjeru, sukladno Zakonu o zaštiti od buke („Narodne Novine broj 30/09,55/13, 153/13 i 41/16).

            Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.

Članak 8.

           Gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište.

          
Ograđivanje gradilišta nije dopušteno na način koji bi mogao ugroziti prolaznike.
Sukladno Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište („Narodne Novine“ broj 42/14  gradilište mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta, UGOVARATELJA i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv i oznaku glavnog projekta, datum prijave početka građenja te odgovarajući visibility s obzirom na to da se projekt financira iz ESIF-a.
VII. DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU

Članak 9.

           UGOVARATELJ na gradilištu mora imati, sukladno članku 135. Zakona o gradnji, propisanu gradilišnu tehničku i obračunsku dokumentaciju (građevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određene Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom.

           Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.
VIII. GLAVNI IZVOĐAČ- u slučaju više izvođača
Članak 10.

Sukladno članku 55. stavku 2. Zakona o gradnji ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, investitor ugovorom o građenju određuje glavnog izvođača koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.

 NARUČITELJ određuje za glavnog izvođača ___________________koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.

IX. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVOĐENJE RADOVA

                                                                  Članak 11.

             UGOVARATELJ imenuje glavnog inženjera gradilišta (ukoliko ima više izvođača)/ inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove. Glavni inženjer/inženjer gradilišta odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga Ugovora.

            Glavni inženjer/inženjer gradilišta odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova, za međusobnu usklađenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova.

            Glavni inženjer/inženjer gradilišta može biti istodobno i voditelj radova za određenu vrstu radova. Glavni inženjer gradilišta ili inženjer gradilišta, odnosno voditelj radova mogu biti osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu.
UGOVARATELJ se obvezuje odluku o imenovanju glavnog inženjera/inženjera gradilišta dostaviti NARUČITELJU. 
X.  PREDSTAVNIK NARUČITELJA  
Članak 12.

Predstavnik NARUČITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvođenja ugovorenih radova i rad UGOVARATELJA, glavnog inženjera/inženjera gradilišta, stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu i ima pravo pristupa na gradilište u svako doba uz poštivanje pravila propisana Zakonom o zaštiti na radu.
Nadalje, kontrolira je li izvršenje Ugovora u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Predstavnika NARUČITELJA zaduženog za praćenje realizacije ovoga Ugovora određuje pročelnik Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije.
XI. NADZOR 
Članak 13.

Izvođenje radova NARUČITELJ će nadzirati putem stručnog nadzora nad izvođenjem radova, a UGOVARATELJ je dužan omogućiti mu nesmetano provođenje stalnog i svakodnevnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Nadzorni inženjer koji će u ime NARUČITELJA obavljati stručni nadzor,  ima sva prava i obveze u provedbi stručnog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUČITELJEM, a naročito za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora i nadzornih inženjera za pojedinu vrstu radova koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova po ovom Ugovoru.

NARUČITELJ je dužan prije početka izvođenja radova dostaviti UGOVARATELJU presliku ugovora o obavljanju stručnog nadzora. 

XII. PRIMOPREDAJA

Članak 14.

Nakon završetka radova, uspješno obavljenog tehničkog pregleda  i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, obavit će se primopredaja građevine. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga Nadzorni inženjer, ovlašteni predstavnici NARUČITELJA i UGOVARATELJA. 

Nakon završetka radova UGOVARATELJ je dužan s gradilišta ukloniti preostali materijal, opremu i sredstva za rad te privremene objekte.

Članak 15.
Ako se tijekom tehničkog pregleda ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, UGOVARATELJ je obvezan te nedostatke otkloniti o svom trošku.

U slučaju da UGOVARATELJ ne otkloni sve utvrđene nedostatke u zadanom roku, NARUČITELJ neće obaviti primopredaju, a nedostatke će otkloniti na trošak UGOVARATELJA i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
XIII. ROK IZVOĐENJA

Članak 16.

UGOVARATELJ se obvezuje s izvođenjem radova započeti danom uvođenja u posao, a završiti s izvođenjem istih u roku od četiri mjeseca od tog dana.
Pod danom završetka radova smatra se dan kada UGOVARATELJ i nadzorni inženjer zajednički konstatiraju završetak radova upisom u građevinski dnevnik.

Utvrđeni rok za završetak radova iznimno se može produžiti u sljedećim slučajevima:

- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili više sile UGOVARATELJ bio spriječen izvoditi radove  te  je u tim slučajevima, dužan pisanim putem zahtijevati produljenje roka završetka radova
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova, rok izvođenja radova produljit će se za odgovarajući broj dana, što se utvrđuje u građevinskom dnevniku, a ovjerava nadzorni inženjer temeljem evidencije meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova i 

- kada NARUČITELJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIV. ZAJEDNICA PONUDITELJA

Članak 17.

Sukladno ponudi iz članka 1. ovoga Ugovora, ugovorne  strane utvrđuju člana/ove zajednice ponuditelja i radove koje će isti izvesti, kako slijedi:

-

-

NARUČITELJ se obvezuje isplatiti cijenu radova članovima zajednice ponuditelja  na temelju ispostavljenih privremenih i/ili okončane situacije, koje moraju odgovarati postotku izvedenih radova, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja privremenih situacija  i okončane situacije koje će UGOVARATELJ ispostaviti NARUČITELJU nakon izvršenih radova, uz koje je obvezan priložiti privremene i okončanu situaciju člana/članova zajednice ponuditelja koje je prethodno potvrdio i koji će glasiti na NARUČITELJA.

XV. PODUGOVARATELJI

Članak 18.

Sukladno članku 222. ZJN 2016. i ponudi iz članka 1. ovoga Ugovora, ugovorne strane utvrđuju podugovaratelja/e i radove koje će isti izvesti, kako slijedi:

- 

-
NARUČITELJ se obvezuje isplatiti cijenu radova UGOVARATELJU i podizvođaču/ima  na temelju ispostavljenih privremenih i/ili okončane situacije, koje moraju odgovarati postotku izvedenih radova, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja privremenih situacija i okončane situacije koje će UGOVARATELJ ispostaviti NARUČITELJU nakon izvršenih radova, uz koje je obvezan priložiti privremene i okončanu situaciju podugovaratelja.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost UGOVARATELJA za izvršenje ovog Ugovora.

XVI. UGOVORNA KAZNA

Članak 19.

Ukoliko krivnjom UGOVARATELJA dođe do prekoračenja ugovorenog roka izvođenja radova NARUČITELJ ima pravo od UGOVARATELJA naplatiti ugovornu kaznu za prekoračenje ugovorenog roka. 

Ugovorna kazna se utvrđuje u visini 1‰ (jednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan prekoračenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne može biti veća od 5% (pet posto) od ugovorene vrijednosti radova.

XVII. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Članak 20.

           Ugovaratelj je dužan najkasnije u roku od deset dana od dana potpisa ugovora, naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 5% (pet posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske garancije „bez prigovora“ i „na prvi poziv“ na kojoj je kao korisnik naznačena Osječko-baranjska županija, sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza i nedostavljanja jamstva za  otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
UGOVARATELJ može umjesto traženog jamstva dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog može se uplatiti na: Osječko-baranjska županija, IBAN: HR2423600001800014000, model: 68,  poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.
Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti UGOVARATELJU nakon dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.   

XVIII. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 21.

            UGOVARATELJ je dužan prije primopredaje građevine, a najduže u roku od osam dana nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda, NARUČITELJU predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 5% (pet posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske garancije „bez prigovora“ i „na prvi poziv“ na kojoj je kao korisnik naznačena Osječko-baranjska županija sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima, s jamstvenim rokom od ________godine.

UGOVARATELJ može umjesto traženog jamstva dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog može se uplatiti na: Osječko-baranjska županija, IBAN: HR2423600001800014000, model: 68,  poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.
Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti UGOVARATELJU nakon proteka jamstvenog roka.
XIX. JAMSTVENI ROK

Članak 22.


Jamstveni rok za izvedene radove iz članka 1. ovoga Ugovora je (minimalno dvije godine)_______  godine, a počinje teći od dana uspješno obavljenog tehničkog pregleda.
XX. RASKID UGOVORA

Članak 23.

U slučaju nepoštivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane UGOVARATELJA NARUČITELJ će pisanom reklamacijom dati UGOVARATELJU naknadni rok od dva dana da ispravi povredu. U slučaju da UGOVARATELJ ne ispravi povredu ugovorne strane su suglasne da je nastupio raskidni uvjet i da učinci ovoga Ugovora prestaju, o čemu će UGOVARATELJA izvijestiti pisanim putem preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi dokaziv način.

U slučaju da se povrede obveza ponavljaju, bez obzira što UGOVARATELJ ispravi povrede, ugovorne strane su suglasne da nakon treće pisane reklamacije nastupa raskidni uvjet i da učinci ovoga Ugovora prestaju.

Članak 24.

NARUČITELJ je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:
1. je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. ZJN 2016
2. je ugovaratelj morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016

3. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

4. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede odredaba ZJN 2016, a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda. 

Članak 25.

NARUČITELJ će raskinuti Ugovor u slučaju da UGOVARATELJ:

- ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti građenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Zakonu o gradnji

- ne povjeri obavljanje poslova iz članka 2. stavka 3. ovoga Ugovora ovlaštenim osobama sukladno posebnim propisima.

Članak 26.

U slučaju raskida ugovora iz članka 23. 24. i 25. ovoga Ugovora, NARUČITELJ će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 20. ovoga Ugovora.

XXI. IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA
Članak 27.
Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provođenja novog postupka javne nabave radi nabave dodatnih radova,od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja:

1. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s postojećom opremom, uslugama ili instalacijama koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, i

2. prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za javnog naručitelja.

Svako povećanje cijene ne smije biti veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje iz prethodnog stavka procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

                                                                 Članak 28.
Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv javni naručitelj nije mogao predvidjeti
2. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora
3. svako povećanje cijene nije veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje iz točke 3. prethodnog stavka procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Članak 29.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provođenja novog postupka javne nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem koje je posljedica:
1. primjene članka 315.  ZJN 2016

2. općeg ili djelomičnog pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora te da nema za cilj izbjegavanje primjene ZJN 2016

3. obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima. 
Članak 30
Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz članka 13. ZJN 2016
2. vrijednost izmjene manja je od 15 % prvotne vrijednosti ovoga Ugovora 
3. izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.


Javni naručitelj za primjenu prethodnog stavka ne provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 321. ZJN 2016.
Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje vrijednosti iz stavka 1. točke 2. ovoga članka procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

XXII. ODGOVORNOST ZA BITNE (TEMELJNE) ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU

Članak 31.
 
Sukladno  Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o gradnji UGOVARATELJ odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih (temeljnih) zahtjeva za građevinu  ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova.

XXIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom što nije određeno odredbama ovog Ugovora, uz odredbe Zakona o javnoj nabavi, na odgovarajući način primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona  o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje.

Članak 33.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga Ugovora sporazumno riješiti. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku. 

Članak 34.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUČITELJ zadržava 6 (šest) primjeraka, a UGOVARATELJ 2 (dva) primjerka. 

Članak 35.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

         ZA UGOVARATELJA:                                                           ZA NARUČITELJA:

       Direktor                                                                                      Župan

KLASA:                                                                            URBROJ: 

_____,                        2018. godine                                  Osijek,                        2018. godine
PRILOG 8. - IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT 
KOJI IMA POSLOVNI NASTAN U REPUBLICI HRVATSKOJ 

Temeljem članka 251 stavka 1. točka 1. i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/2016), kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću: 

I Z J A V U  O  N E K A Ž N J A V A N J U

Kojom ja ___________________________iz _____________________________________ 

                       (ime i prezime)                                                   (adresa stanovanja) 

broj osobne iskaznice ______________ izdane od _________________________________, 

kao osoba ovlaštena za zastupanje, za sebe i za gospodarski subjekt: 

_________________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

izjavljujem da ja osobno niti gore navedeni gospodarski subjekt nismo pravomoćnom presudom osuđeni za: 

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju: 
- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona i 

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj: 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.); 

b) korupciju, na temelju: 
- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona i 

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj: 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.); 

c) prijevaru, na temelju: 
- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona i 

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj: 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju: 
- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona 

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj: 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju: 
- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i 

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj: 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju: 
- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona 

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

NAPOMENA: Gospodarski subjekt i davatelj ove Izjave o nekažnjavanju, ovom Izjavom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. 

M.P. _____________________________________ 

                                                                          (ime i prezime)

_____________________________________ 

                                                                                                            (potpis) 

Mjesto i datum, _________________
UPUTA: Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno zastupanje gospodarskog subjekta (ili osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje gospodarskog subjekta), a koje su državljani Republike Hrvatske. Ovaj obrazac Izjave o nekažnjavanju mora imati ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika ili kod nadležne sudske ili upravne vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u Republici Hrvatskoj. 
Ukoliko su dvije ili više osoba ovlaštene zastupati gospodarski subjekt pojedinačno i samostalno dovoljno je da izjavu za gospodarski subjekt na obrascu iz ovog Priloga  potpiše jedna od osoba ovlaštenih zastupati pojedinačno i samo stalno. 

PRILOG 9. - IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA OSOBU KOJA JE DRŽAVLJANIN 
REPUBLIKE HRVATSKE
Temeljem članka 265. stavka 2. ZJN 2016. (Narodne novine, broj: 120/2016), kao osoba iz članka 251. stavak 1. točka 1. istoga Zakon

___________________________________________________________ 

(na gornju crtu upisati svojstvo osobe: član upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora g. subjekta), 
u gospodarskom subjektu: 
_____________________________________________________________________________, 

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) 

dajem sljedeću: 
I Z J A V U  O  N E K A Ž N J A V A N J U
kojom ja _______________________________ iz _____________________________________ 

                             (ime i prezime)                                               (adresa stanovanja) 

broj osobne iskaznice ________________izdane od__________________________________, 

Izjavljujem (zaokružiti a ili b ili oboje): 
a) da nisam pravomoćnom presudom osuđen za: 

i/Ili 
b) kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta u ime i za račun drugog člana upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osobe koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora g. subjekta za koju se izjava daje 

__________________________________________________________________________ 

(navesti ime i prezime osoba za koju se izjava daje, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelj istog; te adresu stanovanja), 

__________________________________________________________________ 

(navesti ime i prezime osoba za koju se izjava daje, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelj istog; te adresu stanovanja), 
__________________________________________________________________________ 

(navesti ime i prezime osoba za koju se izjava daje, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelj istog; te adresu stanovanja), 
__________________________________________________________________________ 

(navesti ime i prezime osoba za koju se izjava daje, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelj istog; te adresu stanovanja), 

______________________________________________________ 

(navesti ime i prezime osoba za koju se izjava daje, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelj istog; te adresu stanovanja), 

__________________________________________________________________________ 

navesti ime i prezime osoba za koju se izjava daje, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelj istog; te adresu stanovanja), 
__________________________________________________________________________ 

(navesti ime i prezime osoba za koju se izjava daje, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelj istog; te adresu stanovanja), 
__________________________________________________________________________ 

(navesti ime i prezime osoba za koju se izjava daje, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelj istog; te adresu stanovanja), 
__________________________________________________________________________ 

(navesti ime i prezime osoba za koju se izjava daje, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelj istog; te adresu stanovanja), 
da ista nije pravomoćnom presudom osuđena za: 
a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju: 
- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona i 

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj: 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.); 

b) korupciju, na temelju: 
- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona i 

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj: 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.); 

c) prijevaru, na temelju: 
- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona i 

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj: 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju: 
- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona 

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju: 
- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i 

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 
f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju: 
- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona 

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

NAPOMENA: Davatelj ove Izjave, ovom Izjavom kao ažuriranim popratnim dokumentom dokazuje da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. 
M.P._____________________________________ 

                                                                                              (ime i prezime) 
______________________________________ 

                                                                                                    (potpis) 
Mjesto i datum, _________________ 
Ovaj obrazac potpisuju osobe ili se daje za osobe, koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, a koje su državljani Republike Hrvatske. 
Sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudama u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj: 65/17) izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. U navedenom slučaju osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta može na jednoj izjavi dati izjavu i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. 
Ovaj obrazac Izjave o nekažnjavanju mora imati ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika ili kod nadležne sudske ili upravne vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u Republici Hrvatskoj. 
PRILOG 10.- IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT KOJA 
IMA POSLOVNI NASTAN IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
Temeljem članka 251 stavka 1. točka 2. i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/2016), kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću: 

I Z J A V U  O  N E K A Ž N J A V A N J U
kojom ja _______________________________ iz ____________________________________ 

                               (ime i prezime)                                             (adresa stanovanja) 
broj identifikacijskog dokumenta ______________izdanog od ____________________________, 
kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt: 
_____________________________________________________________________________ 

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB ili identifikacijski broj zemlje poslovnog nastana) 
Izjavljujem da ja ni gore navedeni gospodarski subjekt nismo pravomoćnom presudom osuđeni za kaznena djela iz članka 251. stavka 1. točke 1. podtočaka od a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.“
NAPOMENA: Gospodarski subjekt i davatelj ove Izjave o nekažnjavanju, ovom Izjavom, kao ažuriranim popratnim dokumentom dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. 
M.P. _________________________________ 

                                                                                                  (ime i prezime) 
_________________________________ 

                                                                                                          (potpis) 
Mjesto i datum, _________________ 
Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno zastupanje gospodarskog subjekta (ili osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje gospodarskog subjekta). Izjava o nekažnjavanju mora biti s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. 
Ukoliko su dvije ili više osoba ovlaštene zastupati gospodarski subjekt pojedinačno i samostalno dovoljno je da izjavu za gospodarski subjekt na obrascu iz ovog Priloga potpiše jedna od osoba ovlaštenih zastupati pojedinačno i samo stalno. u gospodarskom subjektu: 

PRILOG 11. - IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA OSOBE KOJE NISU     
DRŽAVLJANI REPUBLIKE HRVATSKE
Temeljem članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/2016), kao osoba iz članka 251. stavka 1. točka 2. Istoga Zakona 
____________________________________________________________________________ 

(na gornju crtu upisati svojstvo osobe: član upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora g. subjekta) u gospodarskom subjektu: 
_____________________________________________________________________________, 

                                            (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) 
dajem sljedeću: 
I Z J A V U  O  N E K A Ž N J A V A N J U
kojom ja _______________________________ iz ____________________________________ 
                             (ime i prezime)                                               (adresa stanovanja) 
broj identifikacijskog dokumenta ______________ izdanog od___________________________, 

Izjavljujem da (zaokružiti a ili b ili oboje): 
a) nisam pravomoćnom presudom osuđen za: 

I / Ili 
b) kao osoba ovlaštena za zastupanje u ime i za račun drugog člana upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osobe koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora g. subjekta za koju se izjava daje 

__________________________________________________________________________ 

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelj istog; te adresu stanovanja) 

_____________________________________________________ 

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelj istog; te adresu stanovanja), 
_______________________________________________________________________ 

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelj istog; te adresu stanovanja), 
__________________________________________________________________________ 

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelj istog; te adresu stanovanja), 
__________________________________________________________________________ 

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelj istog; te adresu stanovanja
__________________________________________________________________________ 

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelj istog; te adresu stanovanja) 
__________________________________________________________________________ 

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelj istog; te adresu stanovanja) 
__________________________________________________________________________ 

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelj istog; te adresu stanovanja) 
__________________________________________________________________________ 

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelj istog; te adresu stanovanja) 
__________________________________________________________________________ 

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelj istog; te adresu stanovanja) 
da ista nije pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz članka 251. stavka 1. točke 1. podtočaka od a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.“
NAPOMENA: Davatelj ove Izjave, ovom Izjavom kao ažuriranim popratnim dokumentom dokazuje da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. 
M.P. ____________________________________ 

                                                                                           (ime i prezime) 
____________________________________ 

                                                                                                   (potpis) 
Mjesto i datum, _________________
Ovaj obrazac potpisuje osoba ili se daju za osobu/e (osim ovlaštene/ih osobe/a za zastupanje gospodarskog subjekta koja/e je/su za gospodarski subjekt i za sebe dao/dale prethodnu izjavu), koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, a koja nije državljanin Republike Hrvatske. 
Sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudama u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj: 65/17) izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. U navedenom slučaju za svaku osobu se daje zasebna izjava. U navedenom slučaju osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta može na jednoj izjavi dati izjavu i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. 
Izjava o nekažnjavanju mora biti s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.
PRILOG 12. - IZJAVA O PLAĆANJU DOSPJELIH POREZNIH OBVEZA I OBVEZA   

ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA

GOSPODARSKI SUBJEKT KOJI NEMA POSLOVNI NASTAN U
REPUBLICI HRVATSKOJ
(Izjava se traži jedino ako se ne izdaju dokumenti iz članka 265. stavka 1 .točke 2. ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 252. stavka 1. ZJN 2016.)
Temeljem članka 252 stavka 1. točka 2. . i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016), kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću: 

IZJAVU O PLAĆANJU DOSPJELIH POREZNIH OBVEZA I OBVEZA
ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

kojom ja __________________________ iz ______________________________________ 

                             (ime i prezime)                                              (adresa stanovanja) 
broj identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice ili putovnice)______________________ 

izdane od _______________________________________________________________ , 

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje za gospodarski subjekt kojeg zastupam: 

_________________________________________________________________________ 

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB ili identifikacijski broj zemlje poslovnog nastana) 

Izjavljujem da je gospodarski subjekt kojeg zastupam ispunio sve obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, budući da gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj. 

Ovom Izjavom kao ažuriranim popratnim dokumentom, gospodarski subjekt dokazuje da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. 
M.P. ______________________________________ 

                                                                                 (ime i prezime) 
_______________________________________ 

                                                                               (potpis) 
Mjesto i datum, _________________ 
NAPOMENA: Ako gospodarski subjekt ima više osoba ovlaštenih za zastupanje, ovu izjavu zajednički potpisuju osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava mora imati ovjereni potpis kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. Prihvaća se i Izjava s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika iz Republike Hrvatske
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