Akcijski plan poboljšanja energetske učinkovitosti na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2020. - 2022. godine

Sadržaj

Popis kratica	1

Sažetak	2

1.	Uvod	3

2.	Osječko-baranjska županija i temeljne postavke	5

2.1.	Ostvarenje Akcijskog plana energetske učinkovitosti za prethodno razdoblje	11

3.	Analiza stanja i potreba u neposrednoj potrošnji energije	12

3.1.	Potrošnja energije u sektoru industrije	12

3.2.	Potrošnja energije u sektoru prometa	13

3.3.	Potrošnja energije u sektoru opće potrošnje	14

3.4.	Ukupna finalna potrošnja energije Osječko-baranjske županije	17

3.5.	Objekti u vlasništvu Osječko-baranjske županije	18

3.6.	Vozni park javnog sektora Osječko-baranjske županije	29

4.	Prijedlog mjera energetske učinkovitosti	30

4.1.	Sektor opće potrošnje	31

4.2.	Sektor prometa	35

4.3.	Sektor industrije	37

4.4.	Sumarni prikaz predloženih mjera	38

5.	Način praćenja izvršenja plana i izvještavanja	39

6.	Izvori financiranja i financijski mehanizmi za provedbu mjera	40

6.1.	Lokalni/regionalni izvori financiranja	40

6.2.	Nacionalni izvori financiranja	40

6.3.	Europski izvori financiranja	41

7.	Zaključak	46

8.	Popis tablica	47

9.	Popis slika	48

10.	Prilozi	49

10.1.	Prilog 1 - Nazivi objekata prema ISGE sustavu te odgovarajući nazivi skupine objekata	49

Popis kratica

BDP – Bruto domaći proizvod

DZ – Dom zdravlja

DZS – Državni zavod za statistiku

EIHP – Energetski institut Hrvoje Požar

EnU – Energetska učinkovitost

ESCO – eng. Energy Service Company – pružatelj energetskih usluga

EU – Europska unija

FZOEU – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

HGK – Hrvatska gospodarska komora

NECP – eng. National Energy and Climate Plan – nacionalni energetski i klimatski plan

OBŽ – Osječko-baranjska županija

OŠ – Osnovna škola

PŠ – područna škola

SMiV – Sustav za mjerenje i verifikaciju

SPP – Stlačeni prirodni plin

SŠ – srednja škola

UNP – Ukapljeni naftni plin

Sažetak

Izrada Akcijskog plana poboljšanja energetske učinkovitosti na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2020. - 2022. godine (u nastavku: Akcijski plan) obveza je prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti ("Narodne novine" broj 127/14. i 116/18.), a sadrži prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrošnji energije, ciljeve, uključujući okvirni cilj ušteda energije na području Osječko-baranjske županije, mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti, izvore sredstava za financiranje ulaganja u provedbu mjera poboljšanja energetske učinkovitosti te druge potrebne podatke.

Akcijskim planom daju se strateški ciljevi za racionalizaciju potrošnje i troškova za energiju i emisiju u okoliš prema Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti, Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske i Zakonu o energetskoj učinkovitosti te prijedlozi mjera za navedene sektore uz naglasak da je moguće napraviti podjelu na mjere za koje je odgovorna Županija i mjere za koje odgovornost leži na nacionalnoj razini. Bitno je naglasiti da trenutni Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti obuhvaća razdoblje do 2019. godine, dok Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske obuhvaća razdoblje do 2020. godine. Nadalje, ovaj Akcijski plan je nastao za vrijeme dok su sljedeći dokumenti u izradi: Strategija energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. i Integrirani energetski i klimatski plan za razdoblje od 2021. do 2030. godine. Akcijski plan rađen je u skladu s dostupnim i izrađenima nacrtima navedenih planova.

Praćenje izvršenja plana te pravodobno izvještavanje o implementiranim mjerama i aktivnostima ostvaruje se pomoću računalnog sustava za prikupljanje, obradu i verifikaciju informacija o energetskoj učinkovitosti i ostvarenim uštedama energije (SMIV). Navedeni sustav vodi i održava Nacionalno koordinacijsko tijelo u skladu s Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije ("Narodne novine" broj 71/15.).

Prema ovom Akcijskom planu, Osječko-baranjska županija će, ovisno o udjelu financijskih sredstava drugih dionika, u periodu provedbe ukupno investirati od 54,9 do 78,4 milijuna kuna (ovisno o udjelu financijskih sredstava drugih dionika) svojih sredstava za provedbu predloženih mjera, pri čemu je ukupni iznos svih investicija 176,8 milijuna kuna.

Uvod

Osječko-baranjska županija donošenjem ovog Akcijskog plana nastavlja s provedbom aktivne energetske politike u pogledu povećanja energetske učinkovitosti, unaprjeđenja energetskih sustava, jačanja energetske neovisnosti i rasta udjela obnovljivih izvora energije, sukladno planovima opisanim u Županijskoj razvojnoj strategiji Osječko-baranjske županije do 2020. godine ("Županijski glasnik" broj 3/19.).

Uslijed donošenja zakonskih akata koje je na to obavezuju, Osječko-baranjska županija do sada je donijela niz programskih, planskih i normativnih akata kojima je uredila ovo područje, a polazna osnovica je bio Projekt "Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama“ (SGE). Među planovima i programima ističu se:

- Akcijski plan energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za razdoblje 2017. – 2019. godine ("Županijski glasnik" broj 10/16., 4/17., 11/17., 7/18. i 15/18.)

- Godišnji plan energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za 2017. godinu ("Županijski glasnik" broj 11/16. i 4/17.)

- Zaključak o pokretanju projekta "Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada" ("Županijski glasnik" broj 11/16.)

- Godišnji plan energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za 2018. godinu ("Županijski glasnik" broj 14/17.)

- Godišnji plan energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za 2019. godinu ("Županijski glasnik" broj 4/19.)

Ovaj Akcijski plan energetske učinkovitosti Županije predstavlja strateški dokument koji je ujedno i obveza prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti ("Narodne novine" broj 127/14. i 116/18.). Akcijski plan se donosi za period od tri godine i njime se utvrđuje trogodišnja provedbena politika za poboljšanje energetske učinkovitosti na području županije. Akcijski plan, sukladno zakonskim odredbama, mora biti usklađena s Nacionalnim programom i Nacionalnim akcijskim planom, a mjere definirane u Akcijskom planu također moraju biti u skladu sa Strategijom energetskog razvitka i drugim strateškim dokumentima Vlade Republike Hrvatske (RH). S tim u vezi, potrebno je istaknuti da su trenutno na snazi 4. Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje do kraja 2019. godine te Strategija energetskog razvoja RH ("Narodne novine" broj 130/09.), koja obuhvaća razdoblje do 2020. godine. Razvidno je, stoga, da se ovaj županijski Akcijski plan izrađuje u trenutku kada se izrađuju i relevantni strateški i planski nacionalni dokumenti za sljedeće desetogodišnje razdoblje i to:

•	Strategija energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. godinu - na temelju opsežnih stručnih podloga izrađenih u obliku Zelene i Bijele knjige, izrađen je prijedlog nacrta Strategije, za kojega je provedena i procedura javnog savjetovanja te se očekuje usvajanje Strategije do kraja 2019. godine;

•	Integrirani energetski i klimatski plan za razdoblje od 2021. do 2030. godine (NECP) - ovaj se Plan izrađuje na temelju Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime te predstavlja temeljni provedbeni dokument energetske i klimatske politike, u kojemu se definiraju mjere za postizanje ciljeva u pet dimenzija: dekarbonizacija, energetska učinkovitost, energetska sigurnost, unutarnje energetsko tržište te istraživanje, inovacije i konkurentnost. U tom smislu ovaj Plan zamjenjuje trogodišnje nacionalne akcijske planove energetske učinkovitosti. Nacrt Integriranog plana je izrađen, zaprimljeni su komentari Europske komisije te je proveden konzultativni proces sa svim relevantnim dionicima. Sukladno Uredbi, sve države članice svoje Integrirane energetske i klimatske planove moraju usvojiti do kraja 2019. godine.

Ovaj Akcijski plan Županije izrađen je uvažavajući izrađene i objavljene nacrte kako Strategije energetskog razvoja tako i Integriranog energetskog i klimatskog plana RH te mjere predviđene u njemu u potpunosti prate smjernice dane u ovim dokumentima.

Akcijski plan Županije sadrži prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrošnji energije, ciljeve, mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti, izvore sredstava za financiranje ulaganja u primjenu mjera poboljšanja energetske učinkovitosti te druge potrebne podatke. Akcijski plan predlaže izvršno tijelo, a donosi predstavničko tijelo županije.

Akcijski plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije prikazuje jasne smjernice vezane za tehno-ekonomske i ekološke parametre s terminskim planom, a uključuje:

- prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrošnji energije;

- plan ušteda energije na području Županije;

- mjere i pokazatelje za poboljšanje energetske učinkovitosti;

- nositelje aktivnosti i rokove provedbe;

- izračun planiranih ušteda energije u skladu s Pravilnikom za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda ("Narodne novine" broj 71/15.);

- način praćenja izvršenja aktivnosti predviđenih akcijskim planom i

- izvore sredstava za financiranje ulaganja u primjenu mjera poboljšanja energetske učinkovitosti.

Akcijskim planom daju se strateški ciljevi za racionalizaciju potrošnje i troškova za energiju i emisiju u okoliš prema Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti i Zakonu o energetskoj učinkovitosti te prijedlozi mjera za navedene sektore.

Rezultat je jasan popis aktivnosti koje su korelirane sa smjernicama Zakona o energetskoj učinkovitosti i ostalim trenutno važećim zakonskim okvirom. Svaka aktivnost ima definiran potencijal uštede, dinamiku implementacije, odgovorne strukture za provedbu, financijski okvir i izvore (su)financiranja te ostale opisne kriterije.

Osječko-baranjska županija i temeljne postavke

Osječko-baranjska županija osnovana je 1993. godine, kao jedinica područne (regionalne) samouprave dio je upravno-teritorijalnog ustrojstva Republike Hrvatske. Sjedište Osječko-baranjske županije je u gradu Osijeku, a obuhvaća 263 naselja smještena u 42 jedinice lokalne samouprave od kojih je 7 sa statusom grada te 35 sa statusom općine.

Osječko-baranjska županija smještena je u sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske u povijesnoj regiji Slavonija (Panonski bazen) i prostire na površini od 4.155 km2. Obuhvaća krajeve oko donjeg toka rijeke Drave prije njezinog utoka u Dunav.

Na području Županije protežu se u cijelosti ili djelomično nova autocesta u izgradnji A5c, 15 državnih cesta ukupne dužine 466,62 km, 86 županijskih cesta ukupne dužine 653,12 km i 98 lokalnih cesta ukupne dužine 486,57 km i 243,83 km željezničkih pruga. Rijeke Dunav i Drava (koja je plovna do Donjeg Miholjca, a sa statusom međunarodnog plovnog puta do Osijeka) povezuju ovo područje i s riječnom mrežom europskih rijeka. S dvije zračne luke kod Osijeka (Osijek i Klisa) Osječko-baranjska županija je povezana s mrežom hrvatskih zračnih luka. Osijekom prolazi i europski prometni koridor V/c koji povezuje sjever Europe (Baltik) s njegovim jugom (Jadransko more). U pripremi je izgradnja transeuropske autoceste (u okviru TEM projekta) Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče. Specifičan položaj Osječko baranjske županije poduzećima kojima je djelatnost prijevoz, skladištenje i veze pruža velike mogućnosti za razvoj, a i razvoj gospodarstva u cjelini.

Slika 1 Karta - položaj i gradovi Osječko-baranjske županije

Prema procjenama Državnog zavoda za statistiku (DZS) 2011. godine broj stanovnika u Osječko-baranjskoj županiji bio je 305.032 (Slika 2), što je svrstava u četvrtu županiju u Republici Hrvatskoj po broju stanovnika. Broj kućanstava te godine bio je 109.933, dakle prosječan broj članova kućanstva bio 2,77 što odgovara državnom prosjeku. Prema procjenama DZS-a za 2017. godinu, broj stanovnika smanjio se na 283.035 (izvor: "Procjene stanovništva Republike Hrvatske u 2017.", Priopćenje broj 7.1.3., Zagreb 14. rujna 2018., DZS).

Slika 2 Stanovništvo u RH po županijama, 2011. godina (izvor: DZS)

Ekonomski razvitak i poboljšanje uvjeta življenja na području Osječko-baranjske županije temelji se u prirodnim resursima, očuvanom okolišu, relativno nezagađenom tlu, bogatstvu vodotokova, umjerenoj klimi što omogućava bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta, dobrom zemljopisnom položaju, izgrađenosti infrastrukture i napose u ljudskom potencijalu. Svoj gospodarski razvitak Osječko-baranjska županija temelji na poljoprivredi i prehrambenoj industriji, ali i obrtu, zanatstvu, prometu, drugim granama industrije i turizmu.

Indeks gospodarske snage Osječko-baranjske županije prema Hrvatskoj Gospodarskoj Komori iznosi 80,3 (prosjek Hrvatske je 100), što ju svrstava na 14. mjesto u Republici Hrvatskoj (izvor: "HGK indeks gospodarske snage županija", Zagreb, siječanj 2019., HGK).

Tradicionalna poljoprivredna proizvodnja i prateća preradbena industrija spadaju među najvažnije grane privrede u Osječko-baranjskoj županiji te je jedno od najintenzivnijih područja biljne poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj. Prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Republika Hrvatska ima 1.124.102,05 ha obrađenih poljoprivrednih površina, a Osječko-baranjska županija 212.013 ha obrađenih poljoprivrednih površina (18,87 % ukupne površine u RH), od toga u sustavu potpora prema podacima Agencije je 210.051,73 ha. Najviše obrađenih polja su oranice - 201.705 ha (94,7% ukupno obrađenih površina), a slijede ih voćnjaci - 4.510 ha (2,1% ukupno obrađenih površina), pašnjaci – 2.851 ha (1,4% ukupno obrađenih površina), vinogradi - 2.600 ha (1,2% ukupno obrađenih površina) i livade - 1.242 ha (0,6% ukupno obrađenih površina).

Od ukupno 69.442 zaposlenih u Osječko-baranjskoj županiji, najviše je zaposlenih u prerađivačkoj industriji - 12.611 ljudi (18,16%), dok je u djelatnostima poljoprivrede, šumarstva i ribarstva zaposleno 4.248 ljudi (6,12%) (izvor: "Zaposleni prema područjima djelatnosti i po županijama, stanje 31. ožujka 2018.", Priopćenje broj 9.2.4., Zagreb 3. svibnja 2019., DZS). Na području Županije djeluje 4.764 poduzeća, od kojih su 18 veliki, 59 srednje veliki, 555 mali i 4.132 mikro.

Prerađivačka industrija Osječko-baranjske županije ostvaruje 32,9% (8,011 mlrd. HRK) ukupnog prihoda Osječko-baranjske županije (24,337 mlrd. HRK), a zastupljena je kroz 22 djelatnosti. Prerađivačku industriju slijede poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo s 18,9% (4,603 mlrd. HRK) ukupnog prihoda, trgovina s 18,8% (4,585 mlrd. HRK) ukupnog prihoda, građevinarstvo s 10,2 % (2,479 mlrd. HRK) ukupnog prihoda i ostale djelatnosti sa 19,2%  (4,659 mlrd. HRK) ukupnog prihoda.

Zahvaljujući prirodnoj, kulturnoj i ekološkoj očuvanosti resursa, Osječko-baranjska županija ima iznimno velik potencijal za razvoj različitih oblika kontinentalnog turizma. Programom razvitka turizma u ruralnom prostoru započeo je sustavni razvoj ruralnog turizma.

Osječko-baranjska županija ima izrazito povoljan zemljopisno-prometni položaj. Kroz Osječku-baranjsku županiju prolazi međunarodni koridor VC te na dijelu koji prolazi kroz Osječko-baranjsku županiju nalazi se autocesta A5 (Beli Manastir-Osijek-Svilaj) u dužini od 88,6 km. Autocesta A5 direktno je spojena na autocestu A3 Zagreb - GP Bajakovo. Od državnih cesta najvažnije su D2 - Podravska magistrala te D7 Kneževo - Sl. Šamac. Prema podacima HKG u 2016. godini, djelatnošću prijevoza i skladištenja bavilo se 204 poduzeća koji su zapošljavali 1.972 djelatnika, a ostvarili su 1,233 milijarde kuna ukupnog prihoda.

Bruto domaći proizvod (BDP) Osječko-baranjske županije u 2016. godini iznosio je 19,278 milijardi kuna, dok je za Republiku Hrvatsku iznosio 351,349 milijardi kuna. To predstavlja udio od 5,49% u ukupnom BDP-u Republike Hrvatske (Slika 3), čime se Osječko-baranjska županije svrstava na šesto mjesto svih županija po veličini BDP-a u Hrvatskoj. BDP per capita (tekuće cijene) u Osječko-baranjskoj županiji 2013. iznosio je 66,518 tisuća kuna, što je 21% manje od BDP-a per capita RH koji je iznosio 84,2 tisuća kuna.

| Slika 3 Udio Osječko-baranjske županije u ukupnom BDP-u RH |  | Slika 4 BDP per capita (tis. HRK, tekuće cijene) RH i Osječko-baranjske županije |
| --- | --- | --- |

Na slici 5 prikazan je bruto domaći proizvod po županijama u 2016. godini.

Slika 5 BDP po županijama u HRK, 2016. godina (Izvor: DZS)

Udio Osječko-baranjske županije u bruto dodanoj vrijednosti Republike Hrvatske prema pojedinim djelatnostima NKD-a u 2016. godini prikazan je tablicom Pogreška! Izvor reference nije pronađen. (izvor: "Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, NKPJS 2012. - 2. razina i županije u 2016.", Priopćenje broj 12.1.3., Zagreb, 15. veljače 2016., DZS).

Tablica 1 Udio bruto dodane vrijednosti Osječko-baranjske županije u RH prema djelatnostima (izvor: DZS, Priopćenje broj 12.1.3.)

| NKD |  | Udio u BDP RH (%) |
| --- | --- | --- |
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 16,5 |
| B,C,D,E | Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije | 5,7 |
| F | Građevinarstvo | 6,6 |
| G,H,I | Trgovina na veliko i na malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane | 4,0 |
| J | Informacije i komunikacije | 4,2 |
| K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 3,0 |
| L | Poslovanje nekretninama | 5,4 |
| M,N | Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 4,0 |
| O,P,Q | Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi | 6,8 |
| R,S,T,U | Ostale uslužne djelatnosti | 4,7 |
|  | Bruto dodana vrijednost (bazične cijene) | 5,5 |

Slika 6 prikazuje strukturu bruto dodane vrijednosti Osječko-baranjske županije prema djelatnostima.

Slika 6 Struktura bruto dodane vrijednosti Osječko-baranjske županije prema djelatnostima

Ostvarenje Akcijskog plana energetske učinkovitosti za prethodno razdoblje

U kontekstu aktivne politike Osječko-baranjske županije u pogledu provedbe energetske obnove zgrada valja istaknuti nezanemarive ostvarene rezultate.

U provedbenom razdoblju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za razdoblje 2017. - 2019. godine provedbom mjere energetske obnove javnih zgrada do sada je realizirana obnova 19 škola, ukupne vrijednosti 62,1 milijuna kuna. Ostvarene uštede u energiji iznose preko 4 milijuna kWh godišnje, dok smanjenje emisije CO2 iznosi preko 1.700 tona godišnje.

Budući da su sve energetske obnove uključivale i obnovu ovojnice zgrade, osim energetskih i emisijskih utjecaja ostvaruje se pozitivan utjecaj na zajednicu. Često su građevine prije obnove bile derutne te polaznicima nisu osiguravale adekvatne uvjete školovanja (pojava plijesni, vlaga u zraku, neprimjerena temperatura, prokišnjavanje, itd.), no nakon obnove pružaju zdravstveno i vizualno poboljšanje.

Nadalje, energetska obnova u Osječko-baranjskoj županiji, kako škola, tako i obiteljskih kuća, stambenih zgrada i zgrada u javnom vlasništvu ima pozitivan utjecaj na stanovništvo. Budući da se radi o novim fasadama, vizualni dojam županije se unaprjeđuje, kako za građane, tako i za turiste, pozitivno utječući na gospodarstvo županije.

Sukladno tome, u trenutku izrade ovog dokumenta u 2019. godini potpisani su ugovori s izvođačima o obnovi 19 osnovnih škola na području županije. Ukupna vrijednost navedenih radova iznosi 70.510,481,54 kuna, a rok izvedbe radova je 10 mjeseci od dana uvođenja u radove.

Analiza stanja i potreba u neposrednoj potrošnji energije

Sastavni dio Akcijskog plana je i analiza neposredne potrošnje energije na području Osječko-baranjske županije. Za potrebe analize potrošnje neposredne energije, kao i za izradu energetske bilance, potrebno je raspolagati svim potrebnim podacima za isto razdoblje, tj. za istu kalendarsku godinu. Obzirom na dostupnost podataka, pregled potrošnje neposredne energije za sve sektore napravljen je na temelju podataka za 2018. godinu.

U narednim poglavljima prikazana je potrošnja energije u pojedinim sektorima potrošnje te ukupna potrošnja energije na području Osječko-baranjske županije. Ta se potrošnja odnosi na sve potrošače sektora industrije, kućanstava, uslužnog sektora te prometa.

Potrošnja energije u sektoru industrije

Ukupna neposredna potrošnja energije u sektoru industrije na području Osječko-baranjske županije iznosi 2 TWh odnosno 7,3 PJ što je oko 16% ukupne potrošnje energije u industriji u Republici Hrvatskoj.

Tablica 2 Neposredna potrošnja energije u industriji

| Vrsta goriva | MWh | GJ |
| --- | --- | --- |
| Ugljen | 499.349 | 1.797.657 |
| Prirodni plin | 222.453 | 800.831 |
| Ogrjevno drvo | 19.935 | 71.765 |
| Ukapljeni plin | 978 | 3.520 |
| Motorni benzin | 7.844 | 28.238 |
| Dizelsko gorivo | 22.412 | 80.685 |
| Ekstra lako loživo ulje | 2.088 | 7.518 |
| Loživo ulje | 7.300 | 26.280 |
| Para i vrela voda | 815.555 | 2.936.000 |
| Električna energija | 432.428 | 1.556.742 |
| UKUPNO | 2.030.341 | 7.309.236 |

Struktura korištenih energenata određena je strukturom industrije, odnosno aktivnim industrijskim granama te njihovom aktivnošću i proizvodnjom koja je određena zahtjevima i specifičnostima industrijskih procesa.

U neposrednoj potrošnji dominiraju ugljen (25%) i prirodni plin (11%) kao primarni energenti te električna (21%) i toplinska (40%) energija kao transformirani oblici energije. Ukupna potrošnja svih ostalih energenata je oko 3%.

Slika 7 Struktura neposredne potrošnje energenata u industriji

Potrošnja energije u sektoru prometa

U segmentu prometa razmatrana je samo potrošnja u cestovnom prometu na području Osječko-baranjske županije. Prikazana potrošnja energenata rezultat je modeliranja potrošnje u cestovnom prometu na temelju strukture registriranih vozila koja je prikazana u tablici 4.

Tablica 3 Neposredna potrošnja energije u sektoru prometa

| Vrsta goriva | MWh | GJ |
| --- | --- | --- |
| Ukapljeni plin | 34.403 | 123.853 |
| Motorni benzin | 318.706 | 1.147.341 |
| Dizelsko gorivo | 607.994 | 2.188.779 |
| Električna energija | 50 | 181 |
| Stlačeni prirodni plin | 22 | 78 |
| UKUPNO | 961.175 | 3.460.233 |

Dizelsko gorivo dominantno je u strukturi potrošnje energenata za pogon motornih vozila (63%), što odgovara trenutnoj strukturi voznog parka.

Slika 8 Struktura neposredne potrošnje energenata u sektoru prometa

Tablica 4 Struktura vozila registriranih na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

| Kategorija vozila | Benzin | Dizel | UNP/SPP | Hibrid/Električno vozilo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moped | 4.505 | 1 | 0 | 7 |
| Motocikl | 2.369 | 3 | 0 | 2 |
| Osobni automobil | 39.821 | 49.264 | 4.705 | 171 |
| Autobus | 1 | 245 | 0 | 0 |
| Teretni automobil | 188 | 6.426 | 74 | 7 |
| Kombinirani automobil | 3 | 41 | 3 | 0 |
| Radni stroj | 43 | 3934 | 1 | 0 |
| Traktor | 25 | 10.412 | 0 | 0 |
| UKUPNO | 46.955 | 70.326 | 4.783 | 187 |

Potrošnja energije u sektoru opće potrošnje

Sektor opće potrošnje sastoji se od podsektora kućanstava, usluga, poljoprivrede i građevinarstva. Zbog specifičnosti potrošnje sektora poljoprivrede i građevinarstva te nedostupnosti disagregiranih podataka, oni nisu prikazani zasebno već je potrošnja ta dva podsektora uključena u potrošnju ostalih sektora.

Potrošnja energije u podsektoru kućanstva

Potrošnja energenata u podsektoru kućanstava analizirana je temeljem prikupljenih podataka po potrošnji pojedinih energenata u 2018. godini te modeliranjem potrošnje za dio neumreženih energenata prema specifičnostima Osječko-baranjske županije, strukturi kućanstava te općenitim kretanjima potrošnje energenata u ovom sektoru na razini Republike Hrvatske.

Dominantan energent u neposrednoj potrošnji domaćinstava je ogrjevno drvo i biomasa (49 %) što je rezultat toplinskih potreba u Osječko-baranjskoj županiji te niskoj učinkovitosti prilikom transformacije energije drva u korisnu toplinu.

Tablica 5 Neposredna potrošnja energije u pod-sektoru kućanstva

| Vrsta goriva | MWh | GJ |
| --- | --- | --- |
| Prirodni plin | 581.106 | 2.091.984 |
| Ogrjevno drvo i biomasa | 967.920 | 3.484.514 |
| Ukapljeni plin | 21.684 | 78.062 |
| Ekstra lako loživo ulje | 18.848 | 67.852 |
| Para i vrela voda | 93.743 | 337.475 |
| Električna energija | 299.178 | 1.077.041 |
| UKUPNO | 1.982.478 | 7.136.928 |

Slika 9 Struktura neposredne potrošnje energenata u pod-sektoru kućanstva

Potrošnja energije u podsektoru usluga

U pod-sektoru usluga dominantan energent je prirodni plin, no u prikazu strukture potrošnje energenata niže u ovaj pod-sektor uvrštena je potrošnja dizelskog goriva u poljoprivredi te je stoga upravo dizelsko gorivo energent koji predstavlja 40% ukupne potrošnje energije ovog sektora.

Tablica 6 Neposredna potrošnja energije u pod-sektoru usluga

| Vrsta goriva | MWh | GJ |
| --- | --- | --- |
| Prirodni plin | 240.975 | 867.512 |
| Ogrjevno drvo i biomasa | 107.368 | 386.524 |
| Ukapljeni plin | 1.219 | 4.388 |
| Ekstra lako loživo ulje | 7.439 | 26.780 |
| Para i vrela voda | 69.799 | 251.277 |
| Električna energija | 112.229 | 404.027 |
| Motorni benzin | 42 | 152 |
| Dizelsko gorivo | 367.704 | 1.323.735 |
| UKUPNO | 906.775 | 3.264.394 |

Slika 10 Struktura neposredne potrošnje energenata u pod-sektoru usluga

Ukupna finalna potrošnja energije Osječko-baranjske županije

Ukupna finalne potrošnje energije Osječko-baranjske županije dobiva se sumiranjem iznosa pojedinih sektora potrošnje (Tablica 7).

Tablica 7 Ukupna neposredna potrošnja energije u Osječko-baranjskoj županiji

| Mjerna jedinica: TJ | Industrija | Promet | Kućanstva | Usluge | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ugljen | 1.798 |  |  |  | 1.798 |
| Prirodni plin | 801 | 78 | 2.092 | 868 | 3.839 |
| Ogrjevno drvo i biomasa |  |  | 3.485 | 387 | 3.871 |
| Ukapljeni plin | 4 | 124 | 78 | 4 | 210 |
| Motorni benzin | 28 | 1.147 |  | 0 | 1.176 |
| Dizelsko gorivo | 81 | 2.189 |  | 1.324 | 3.593 |
| Ekstra lako loživo ulje | 8 |  | 68 | 27 | 102 |
| Loživo ulje | 26 |  |  |  | 26 |
| Električna energija | 1.557 | 0 | 1.077 | 404 | 3.038 |
| Para i vrela voda | 2.936 |  | 337 | 251 | 3.525 |
| Ostali energenti | 0 |  |  |  | 0 |
| UKUPNO | 7.237 | 3.538 | 7.137 | 3.264 | 21.177 |

Struktura, odnosno zastupljenost pojedinih energenata u finalnoj potrošnji energije dana je na slici

Slika 11 Struktura neposredne potrošnje energenata u Osječko-baranjskoj županiji u 2018. godini

Prirodni plin i ogrjevno drvo imaju najveće udjele u ukupnoj potrošnji energije(po 18%), a koriste se u svim sektorima osim prometa. Značajna je potrošnja dizelskog goriva (17%) pri čemu ključnu ulogu ima velika potrošnja za poljoprivredne namjene, odnosno u radnim strojevima i traktorima. U strukturi potrošnje energenata slijede toplinska energija (para i vrela voda) s udjelom od 17% te električna energija s udjelom od 14%. Na kraju slijedi ugljen s udjelom od 9% i te ostali izvori energije s udjelom manjim od 5%.

Apsolutni iznosi potrošnje pojedinih energenata prikazani po sektorima potrošnje prikazani su u tablici iznad (Tablica 7) - ukupnoj neposrednoj potrošnji energije Osječko-baranjske županije. Najznačajniji sektor potrošnje je industrija s potrošnjo od 7.237 TJ godišnje, a slijede ga sektor kućanstva s iznosom od 7.137 TJ godišnje, sektor prometa s iznosom od 3.538 TJ te sektor usluga s iznosom od 3.264 TJ.

Ukupna potrošnja svih sektora Osječko-baranjske županije dobiva se sumiranjem iznosa potrošnje pojedinih sektora (industrije, prometa, kućanstva i usluga), a iznosi 21.177 TJ godišnje.

Objekti u vlasništvu Osječko-baranjske županije i objekti ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija

Podaci o potrošnji energije u objektima na području Osječko-baranjske županije prikupljeni su iz ISGE (Informacijski sustav za gospodarenje energijom) baze podataka. Analizirano je 286 objekta, koji su za potrebe analize podijeljeni u šest skupina, prema njihovoj namjeni. Ključ po kojem su podijeljeni u skupine iznesen je u prilogu 10.1. Konsolidirani podaci iz ISGE koristili su se za analize trendova potrošnje energije kao i specifične potrošnje energije za toplinske namjene.

Struktura objekata prema namjeni objekta

Struktura objekata za koje su prikupljeni podaci raspodijeljeni su prema namjeni te su prikazani na slici 12 i tablici 8.

Slika 12 Zastupljenost objekata po namjeni

Tablica 8 Prikaz broja objekata

| Skupina objekata | Broj objekata | Udio |
| --- | --- | --- |
| Bolnica | 1 | 0,3 % |
| Obrazovanje | 180 | 62,9 % |
| Uredske zgrade | 20 | 7,0 % |
| Višestambene zgrade | 5 | 1,7 % |
| Zdravstvo | 80 | 28,0 % |
| Ukupno | 286 | 100 % |

Kako je vidljivo iz grafičkih i tabelarnih prikaza, najveći dio objekata je namjene za obrazovanje, zatim zdravstvo te uredske zgrade.

Zastupljenost glavnog energenta za grijanje

U nekim objektima koristi se dva ili više energenta za grijanje, stoga nije moguće precizno odrediti zastupljenost određenog energenta, no moguće je prikazati učestalost, tj. pojavljivanje određenog energenta. Kako je vidljivo na slici 13 prirodni plin je najzastupljeniji energent i koristi se u 114 objekata, a slijede ga ekstra lako loživo ulje (24 objekata), toplina iz toplane (23 objekta), drvo za ogrjev (19 objekata), peleti (13 objekata), električnu energiju (12 objekata), ukapljeni naftni plin (9 objekata) te plin u boci (1 objekt).

Slika 13 Prikaz pojavljivanja energenata za grijanje

Potrošnja energije za grijanje

Kako bi se provela analiza specifične potrošnje energije za grijanje potrebna su dva podatka: podatak o ukupnoj godišnjoj potrošnji energije tog objekta i podatak o grijanoj površini tog objekta. Analiza je provedena za 221 objekt, a broj analiziranih objekata prema skupinama prikazani je u tablici 9.

Tablica 9 Objekti za analizu specifične potrošnje energije za grijanje

| Skupina objekata | Broj objekata za analizu |
| --- | --- |
| Bolnica | 1 |
| Obrazovanje | 147 |
| Uredske zgrade | 15 |
| Višestambene zgrade | 5 |
| Zdravstvo | 53 |
| Ukupno | 221 |

Za navedene objekte izračunata je prosječna godišnja specifična potrošnja energije za grijanje prikazana prema namjenama objekata u tablici 10 i na slici 14.

Tablica 10 Specifična godišnja potrošnja energije za grijanje (kWh/m2)

| Skupina objekata | 2016 | 2017 | 2018 | Ukupan prosjek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bolnica | 227 | 226 | 230 | 228 |
| Obrazovanje | 88 | 74 | 97 | 86 |
| Uredske zgrade | 82 | 84 | 97 | 88 |
| Višestambene zgrade | 120 | 114 | 133 | 123 |
| Zdravstvo | 136 | 115 | 115 | 122 |
| Ukupno - svi objekti | 99 | 87 | 106 | 97 |

Slika 14 Specifična potrošnja energije za grijanje (kWh/m2)

Kako je vidljivo, bolnica ostvaruju najveću specifičnu potrošnju energije za grijanje od 230 kWh/m2, što je dvostruko više od prosjeka. Slijede ih višestambene zgrade sa specifičnom potrošnjom od 133 kWh/m2, zgrade u zdravstvu s 115 kWh/m2 zatim zgrade za obrazovanje sa 97 kWh/m2 te uredske zgrade s 97 kWh/m2.

Objekti s većom ukupnom i specifičnom potrošnjom energije za grijanje

Daljnja detaljna analiza potrošnje i specifične potrošnje energije za grijanje daje uvid u objekte koji imaju relativno veću ukupnu odnosno specifičnu potrošnju energije za grijanje. Kako bi se izdvojili ti objekti određene su granične vrijednosti ovih indikatora. Granična vrijednost ukupne potrošnje energije za grijanje određena je u iznosu od 800 MWh godišnje, tako da 10 objekata ima veću potrošnju od granične, dok se za graničnu vrijednost specifične potrošnje energije za grijanje odredilo 315 kWh/m2, tako da 10 objekata ima veću specifičnu potrošnju od granične. Rezultat je bila podjela objekata na četiri specifična kvadranta, koji su objašnjeni u nastavku.

Slika 15 Ukupna i specifična potrošnja energije za grijanje

- Kvadrant

Objekte iz ovog kvadranta karakterizira visoka specifična i visoka ukupna potrošnja energije za grijanje. Ovi objekti su najpodobniji kandidati za energetsku obnovu iz razloga što se energetskom obnovom mogu postići veće uštede u odnosu na objekte iz ostalih kvadranata.

Tablica 11 Objekt velike ukupne i specifične potrošnje energije za grijanje

| Naziv objekta | Specifična potrošnja električne energije (kWh/m2) | Ukupna potrošnja električne energije (kWh) | Površina objekta (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Graditeljsko-geodetska škola Osijek | 333 | 1.110.888 | 3.336 |

- Kvadrant

Objekte iz ovog kvadranta karakterizira velika ukupna potrošnja energije za grijanje te su prikazani u tablici 12.

Tablica 12 Objekti velike ukupne potrošnje energije za grijanje

| Naziv objekta | Specifična energija za grijanje (kWh/m2) | Ukupna potrošnja (kWh) | Površina objekta (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Opća županijska bolnica Našice - kompleks | 230 | 2.427.824 | 10.562 |
| Dom za starije i nemoćne osobe Osijek - kompleks | 147 | 2.039.802 | 13.912 |
| OBŽ, Županijska - kompleks | 87 | 1.332.000 | 15.233 |
| Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek | 231 | 1.228.458 | 5.318 |
| Ugostiteljsko - turistička škola | 308 | 1.061.676 | 3.447 |
| Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija R. Boškovića Osijek, Medicinska škola Osijek - kompleks | 239 | 908.708 | 3.796 |
| DZ Đakovo - kompleks | 198 | 902.895 | 4.568 |
| OŠ "J.J. Strossmayera" Đurđenovac | 161 | 896.526 | 5.584 |
| Ekonomska škola Braće Radić i Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo | 203 | 880.607 | 4.332 |

Bitno je naglasiti da je energetska obnova započela na sljedećim objektima: Opća županijska bolnica Našice, Dom za starije i nemoćne osobe Osijek, Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija R. Boškovića Osijek, OŠ "J.J. Strossmayera" Đurđenovac i Ekonomska škola Braće Radić i Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo.

- Kvadrant

Objekti iz ovog kvadranta predstavljaju normalnu specifičnu potrošnju energije za grijanje i malu ukupnu potrošnju energije za grijanje. Kao takvi nisu pogodni za energetsku obnovu, budući da će apsolutne uštede biti minimalne.

- Kvadrant

Objekti iz ovog kvadranta ostvaruju visoku specifičnu potrošnju energije za grijanje te su također dobri kandidati za energetsku obnovu a prikazani su u tablici 13.

Tablica 13 Objekti velike specifične potrošnje energije za grijanje

| Naziv objekta | Specifična energija za grijanje (kWh/m2) | Ukupna potrošnja (kWh) | Površina objekta (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| OBŽ, Trg Ante Starčevića 1 | 896 | 181.955 | 203 |
| PŠ Novi Perkovci | 795 | 40.359 | 51 |
| PŠ Bokšić | 768 | 46.068 | 60 |
| PŠ Seona | 536 | 37.519 | 70 |
| PŠ Bokšić Lug | 446 | 35.718 | 80 |
| PŠ Klokočevci | 394 | 55.200 | 140 |
| DZ Osijek - Stomatološka poliklinika | 388 | 167.951 | 432 |
| PŠ Šaptinovci | 358 | 27.600 | 77 |
| Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Europske avenije 11, Osijek | 358 | 143.000 | 400 |

Iz tablice je vidljivo da bi pogodan objekt za energetsku obnovu bio ured Osječko-baranjske županije koji ima izrazito visoku specifičnu energetsku potrošnju, kao i visoku ukupnu potrošnju.

Prije planiranja energetske obnove, prvi preporučeni korak je provjera podataka unesenih u ISGE, a zatim ukoliko se pokaže da je unos podataka ispravan, preporučljivo je napraviti izvid realnog stanja, a tek onda donositi odluke o energetskoj obnovi.

Potrošnja električne energije

Kako bi se provela analiza specifične potrošnje električne energije potrebna su dva podatka: podatak o ukupnoj potrošnji električne energije tog objekta i podatak o korisnoj površini tog objekta. Analiza je provedena na 274 objekata, a broj objekata po skupinama prikazan je u tablici 14.

Tablica 14 Objekti za analizu specifične potrošnje električne energije

| Skupina objekata | Broj objekata za analizu |
| --- | --- |
| Bolnica | 1 |
| Obrazovanje | 176 |
| Uredske zgrade | 18 |
| Višestambene zgrade | 5 |
| Zdravstvo | 74 |
| Sveukupno | 274 |

Za navedene objekte izračunata je prosječna godišnja specifična potrošnja električne energije te prikazana prema namjenama objekata (Tablica 15 i Slika 16).

Tablica 15 Specifična potrošnja električne energije (kWh/m2)

| Skupina objekata | 2016 | 2017 | 2018 | Ukupan prosjek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bolnica | 78 | 76 | 76 | 77 |
| Obrazovanje | 21 | 26 | 28 | 25 |
| Uredske zgrade | 29 | 34 | 34 | 32 |
| Višestambene zgrade | 68 | 67 | 61 | 65 |
| Zdravstvo | 36 | 49 | 48 | 45 |
| Ukupno - svi objekti | 27 | 33 | 35 | 32 |

Slika 16 Specifična potrošnja električne energije (kWh/m2)

Pozitivan trend smanjenja specifične potrošnje električne energije vidljiv je kod višestambenih zgrada. Stagnacija je primjetna na bolnici, dok je negativan trend rasta vidljiv kod uredskih zgrada, u zdravstvu i u obrazovanju.

Objekti s većom ukupnom i specifičnom potrošnjom električne energije

Daljnja detaljna analiza potrošnje i specifične potrošnje električne energije dala je uvid u objekte koji ostvaruju veću ukupnu odnosno specifičnu potrošnju.  Kako bi se izdvojili ti objekti određene su granične vrijednosti ovih indikatora. Za graničnu vrijednost ukupne potrošnje električne energije koristilo se 275 MWh godišnje, tako da 10 objekata ima veću potrošnju od granične, dok je za graničnu vrijednost specifične potrošnje električne energije određeno 156 kWh/m2, tako da 10 objekata ima veću specifičnu potrošnju od granične. Rezultat je bila podjela objekata na četiri specifična kvadranta, koji će biti objašnjeni u nastavku.

Slika 17 Ukupna i specifična potrošnja električne energije

- Kvadrant

Objekte iz ovog kvadranta karakterizira visoka specifična i visoka ukupna potrošnja električne energije. Ovi objekti su najpodobniji kandidati za energetsku obnovu. Pregled objekata sa izračunatim vrijednostima dan je u tablici 16.

Tablica 16 Objekti velike ukupne i specifične potrošnje električne energije

| Naziv objekta | Specifična potrošnja električne energije (kWh/m2) | Ukupna potrošnja električne energije (kWh) | Površina objekta (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Graditeljsko-geodetska škola Osijek | 333 | 1.110.888 | 3.336 |
| Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek | 231 | 1.228.458 | 5.318 |
| OŠ "I. B. Mažuranić" Strizivojna - kompleks | 163 | 374.248 | 2.296 |
| DZ Valpovo | 163 | 284.109 | 1.743 |

- Kvadrant

Objekte iz ovog kvadranta karakterizira velika ukupna potrošnja električne energije te su prikazani u tablici 17.

Tablica 17 Objekti velike ukupne potrošnje električne energije

| Naziv objekta | Specifična potrošnja električne energije (kWh/m2) | Ukupna potrošnja električne energije (kWh) | Površina objekta (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Opća županijska bolnica Našice - kompleks | 76 | 805.077 | 10.562 |
| Dom za starije i nemoćne osobe Osijek - kompleks | 44 | 609.810 | 13.912 |
| Učenički dom Hrvatskog Radiše Osijek | 131 | 440.160 | 3.360 |
| OŠ "M. Gubec" Magadenovac - kompleks | 143 | 396.825 | 2.775 |
| Isusovačka klasična gimnazija, Osijek | 146 | 395.514 | 2.709 |
| OŠ "I. B. Mažuranić" Strizivojna - kompleks | 163 | 374.248 | 2.296 |
| DZ Đakovo - kompleks | 61 | 279.385 | 4.568 |

Bitno je naglasiti kako je na sljedećim objektima energetska obnova započela: Opća županijska bolnica Našice - kompleks, Dom za starije i nemoćne osobe Osijek - kompleks i OŠ "M. Gubec" Magadenovac - kompleks.

- Kvadrant

Objekti iz ovog kvadranta predstavljaju normalnu specifičnu potrošnju električne energije i malu ukupnu potrošnju energije.

- Kvadrant

Objekti iz ovog kvadranta ostvaruju visoku specifičnu potrošnju električne energije te su također dobri kandidati za energetsku obnovu, a prikazani su u tablici 18.

Tablica 18 Objekti velike specifične potrošnje električne energije

| Naziv objekta | Specifična potrošnja električne energije (kWh/m2) | Ukupna potrošnja električne energije (kWh) | Površina objekta (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Osnovna glazbena škola "Kontesa Dora" Našice | 264 | 148.104 | 561 |
| Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek | 231 | 1.228.458 | 5.318 |
| Ambulanta Beketinci | 207 | 20.735 | 100 |
| Ambulanta Čepinski Martinci | 195 | 18.870 | 97 |
| Ambulanta Šodolovci | 169 | 18.414 | 109 |
| Poliklinika "SUVAG", Osijek | 162 | 64.800 | 400 |
| Ambulanta Belišće | 157 | 188.871 | 1.203 |

U ovoj skupini objekata nalaze se četiri ambulante male površine, koje nemaju zabilježen utrošak ni jednog drugog energenta, a velika specifična potrošnja proizlazi iz činjenice da navedeni objekti za grijanje prostora koriste električnu energiju.

Vozni park javnog sektora Osječko-baranjske županije

Osječko-baranjska županija koristi se sa šesnaest službenih automobila, od čega je 8 automobila starosti do 4 godini, a 8 automobila je staro 5 ili više godina. Prosječna starost voznog parka jednaka 4,75 godina.

Na temelju podataka o potrošnji goriva i prijeđenoj kilometraži svih vozila u prvih šest mjeseci 2019. godine, napravljena je procjena ukupne godišnje potrošnje goriva i prijeđene kilometraže (Tablica 19).

Tablica 19 Vozni park Osječko-baranjske županije

| Parametar | Iznos |
| --- | --- |
| Broj vozila | 16 |
| Prosječna starost vozila | 4,75 |
| Ukupna godišnja kilometraža svih vozila | 425.086 km |
| Prosječna godišnja kilometraža jednog vozila | 26.568 km |
| Ukupna godišnja potrošnja svih vozila | 27.310 l |
| Prosječna godišnja potrošnja jednog vozila | 1.707 l |
| Prosječna potrošnja vozila | 6,42 l/100 km |

Prilikom buduće zamjene vozila u voznom parku, Osječko-baranjska županija će uzeti u obzir smjernice definirane nacrtom NECP-a (Nacionalni energetski i klimatski plan) u kojemu je predviđena mjera u kojoj se definira potreba da se transponiraju revidirane obveze iz Direktive o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu u cilju podupiranja mobilnosti s niskom razinom emisija, u kontekstu kupnje, leasinga, unajmljivanja ili najma s pravom otkupa vozila za cestovni prijevoz koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji ako su obvezni primjenjivati postupke javne nabave.

Prijedlog mjera energetske učinkovitosti

U nastavku poglavlja dan je pregled predloženih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti na području Osječko-baranjske županije. Mjere su podijeljene prema podsektorima neposredne potrošnje - industrija, promet i sektor opće potrošnje.

Mjere energetske učinkovitosti dijele se na kategorije provedbe ovisno o načinu i odgovornostima u provedbi na sljedeći način:

- Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno - primjer takvih mjera je zamjena uredskih aparata energetski učinkovitim, zamjena voznog parka, obnova zgrada kojima se koristi obveznik planiranja i/ili društva nad kojima ima upravljačka prava kao i drugih zgrada u vlasništvu obveznika, trening eko vožnje za zaposlene kod obveznika planiranja i slično. Smatra se da mjere obveznik planiranja provodi samostalno i ako su sufinancirane iz nekog drugog izvora, a u planu se navodi planirani iznos vlastitih sredstava i planirani izvor sufinanciranja. Iznos vlastitih sredstava se dokazuje i planom proračuna obveznika planiranja za godinu koja je obuhvaćena planom.

- Mjere koje obveznik planiranja sufinancira - odnosi se na mjere koje provode subjekti nad kojima obveznik planiranja nema upravljačka prava. Primjeri su programi sufinanciranja mjera kod građana ili poduzetnika, a takve mjere uključuju i one mjere u kojima se uz sufinanciranje obveznika planiranja koriste i sredstva iz drugih izvora, poput sredstava FZOEU, EU fondova, ministarstava, itd.

- Mjere koje obveznik planiranja ugovara - odnosi se na mjere u kojima obveznik planiranja ima ovlasti ugovoriti provedbu mjera, ali ne snosi rizike provedbe takvih mjera i ne financira ih svojim sredstvima. Primjer je provedba energetske obnove zgrada obveznika planiranja kao energetske usluge i provedba projekata javno-privatnog partnerstva. Primjer takvih mjera je ESCO (Energy Service Company) model: tijekom otplate investicije za energetsku učinkovitost, korisnik plaća jednaki iznos za troškove energije kao prije provedbe projekta koji se dijeli na stvarni (smanjeni) trošak za energiju te trošak za otplatu investicije. Nakon otplate investicije, ESCO tvrtka izlazi iz projekta i sve predaje korisniku.

- Mjere koje obveznik planiranja provodi - odnosi se na mjere u kojima obveznik planiranja sudjeluje i/ili odlučuje u provedbi, ali ih ne financira/sufinancira vlastitim sredstvima i ne snosi rizike vezane uz provedbu. Primjer takve mjere je provedba info kampanje koja je potpuno financirana iz drugog izvora, ali je za provedbu zadužen obveznik planiranja i/ili društva nad kojima obveznik planiranja ima upravljačka prava. Ako se rad na provedbi takve mjere ne financira iz vanjskog izvora, smatra se da ih obveznik planiranja sufinancira iznosom vrijednosti utrošenog rada zaposlenih, te ne spadaju u ovu kategoriju.

- Mjere s posrednim učinkom na obveznika planiranja - odnosi se na mjere u kojima obveznik planiranja stvara preduvjete za provedbu drugih mjera koje provodi samostalno. Primjer je priprema kriterija energetske učinkovitosti u javnoj nabavi, ili studije i analize potencijala za povećanje energetske učinkovitosti. Pri planiranju ovih mjera procjenjuju se troškovi koji proizlaze iz stvarnih troškova obveznika planiranja (troškovi vanjskih izrađivača i studija) i troška rada zaposlenih, ali ne procjenjuju se uštede, s obzirom da će uštede biti utvrđene kada se pojedine mjere budu provodile. Primjer takve mjere je i izrada energetskih certifikata. Snimanjem trenutnog stanja objekta dobiva se uvid u slabe i neučinkovite elemente, a isto predstavljaju budući potencijal za provedbu mjere, no sam po sebi energetski certifikat ne predstavlja uštedu, ali predstavlja trošak.

Kategorija mjere označava način izračuna ušteda te mjere. Sukladno preporuci Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost definirane su tri kategorije mjera:

- Mjere za koje postoji metodologija definirana u Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda ("Narodne novine" broj 71/15.)

- njihovu uštedu potrebno je izračunati prema navedenoj metodologiji.

- Mjere kojima se ušteda utvrđuje mjerenjem

- ukoliko postoje mjere kojima se ušteda energije utvrđuje mjerenjem potrošnje onda se njihova ušteda proračunava na način kako je opisano u Pravilniku o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 18/15. i 6/16.). U navedenom Pravilniku ušteda energije se utvrđuje razlikom mjerene potrošnje energije i referentne potrošnje energije.

- Mjere za koje ne postoji metodologija izračuna uštede

- za specifične mjere koje nisu propisane metodologijom (npr. mjere u industriji), uštede se određuju po projektu, a procjenjuju ih za to ovlaštene stranke.

Sektor opće potrošnje

Sektor opće potrošnje predstavlja svu potrošnju koja se realizira u objektima koji se nalaze na području jedinice regionalne samouprave, a isključuje potrošnju ostvarenu u industriji i prometu.

Javne zgrade

Podaci za javne zgrade dobiveni su iz ISGE sustava. Sukladno dobivenim podacima, provedena je analiza kako bi se predložile mjere za poboljšanja energetske učinkovitosti. Mjere poboljšanja energetske učinkovitosti usklađene su sa nastojanjima i mogućnostima Osječko-baranjske županije. Predložene mjere predstavljaju ostvarivi minimum, drugim riječima, osim navedenih mjera i navedenog broja objekata postoji realna mogućnost ostvarivanja i drugih, nenavedenih mjera, nadalje zavisno o izvorima financija i financijskim modelima koji će biti raspoloživi tijekom razdoblja provedbe Akcijskog plana, kao i uvrštavanja dodatnih objekata bilo da se radi o državnim ili europskim instrumentima.

Plan Osječko-baranjske županije je provedba mjere energetske obnove za 26 osnovnih i područnih škola, četiri srednje škole, dva doma za starije i nemoćne osobe, dvije zdravstvene stanice i jedne opće bolnice. Ukupna korisna površina objekata zahvaćena energetskom obnovom iznosila bi preko 62.000 m2.

Ukupna investicija za obnovu ovih 35 objekata iznosila bi 116 milijuna kuna s PDV-om (ovaj iznos odnosi se samo na vrijednost projekata), dok bi ostvarene uštede iznosile preko 7.600.000 kWh godišnje s redukcijom emisija CO2 od 3.000 tona godišnje.

| Naziv mjere | Integralna obnova javnih zgrada |
| --- | --- |
| Kategorija provedbe | Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno / Mjere koje obveznik planiranja ugovara |
| Kategorija mjere | Integralna mjera obnove postojećih zgrada javne namjene, obnova toplinske izolacije, zamjena postojećih instalacija ili novih rasvjetnih tijela |
| Opis mjere | Obnova toplinske izolacije objekta rezultira povećanjem energetske učinkovitosti kao ušteda u potrošnji energenata za zagrijavanje prostora, smanjenjem troškovi za režije, smanjenjem emisija stakleničkih plinova, povećanjem funkcionalnosti objekta kao i objektivnim poboljšanjem izgleda objekta Nova instalacija ili zamjena sustava grijanja i sustava za pripremu potrošne tople vode (PTV) podrazumijeva modernizaciju postojećeg sustava grijanja, kao i efikasnije upravljanje istim, što rezultira uštedama u potrošnji primarnih energenata, sukladno tome i smanjenjem emisije stakleničkih plinova te smanjenjem troškova za režije. Zamjena postojećih ili instalacija novih rasvjetnih tijela podrazumijeva zamjenu dotrajalih, neučinkovitih rasvjetnih tijela, novim visokoučinkovitim što rezultira uštedama u potrošnji električne energije, smanjenju troška kao i optimizaciju rasvjete za ugodniji boravak u objektima. Obnova toplinske izolacije objekta rezultira povećanjem energetske učinkovitosti kao ušteda u potrošnji energenata za zagrijavanje prostora, smanjenjem troškovi za režije, smanjenjem emisija stakleničkih plinova, povećanjem funkcionalnosti objekta kao i objektivnim poboljšanjem izgleda objekta. Navedenim mjerama obuhvatilo bi se minimalno: 26 osnovnih i područnih škola, 4 srednje škole 2 doma za starije i nemoćne osobe, 2 zdravstvene stanice, 1 opća bolnica. Ukupna korisna površina koja je obuhvaćena planiranom mjerom iznosi 64.000 m2. |
| Iznos uštede | 7.600 MWh / 3.000 tCO2 |
| Životni vijek mjere | 12 - 25 godina |
| Očekivani iznos investicije | Minimalno 116 mil. kuna |
| Planirani iznos vlastitog ulaganja | 40 - 60 % (Ovisno o modelu sufinanciranja) |
| Izvor sufinanciranja | FZOEU, ministarstva, APN, financijski instrumenti, vlastiti proračun |
| Rokovi provedbe | 2020. – 2022. godina |
| Način praćenja | Sustav za mjerenje i verifikaciju ušteda (SMiV) |

Uvidom u ISGE sustav, izdvojeni su objekti u kojima se koristi ekstra lako loživo ulje kao primarni energent za grijanje. U tablici su navedeni objekti za koje se preporuča zamjena energenta.

| Naziv mjere | Povećanje energetske učinkovitosti – zamjena energenta |
| --- | --- |
| Kategorija provedbe | Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno |
| Kategorija mjere | Nova instalacija i/ili zamjena sustava grijanja i sustava za pripremu potrošne tople vode (PTV) |
| Opis mjere | Mjera podrazumijeva zamjenu postojećeg primarnog energenta – ekstra lako loživo ulje, novim, ekološki prihvatljivijim energentom kao što su peleti ili prirodni plin (ukoliko se pokaže da je prirodni plin isplativiji energent) u osnovnim i područnim školama na području Osječko-baranjske županije. Nadalje, mjera podrazumijeva i povećanje učinkovitosti sustava grijanja, time smanjujući ukupnu potrošnju primarne energije. Ukupni potencijal za provedbu ove mjere je 18 osnovnih i područnih škola, pri čemu je ukupna korisna površina koja je obuhvaćena planiranom mjerom iznosi 66.000 m2. |
| Iznos uštede | 350 MWh / 500 tCO2 |
| Životni vijek mjere | 10 – 15 godina |
| Očekivani iznos investicije | 8.000.000 kuna |
| Planirani iznos vlastitog ulaganja | Ovisno o modelu sufinanciranja |
| Izvor sufinanciranja | FZOEU, ministarstva, APN, financijski instrumenti |
| Rokovi provedbe | 2020. – 2022. godina |
| Način praćenja | Sustav za mjerenje i verifikaciju ušteda (SMiV) |

Zamjena ekstra lakog loživog ulja peletima ili prirodnim plinom pozitivno utječe na okoliš; smanjuje se emisija CO2, smanjuje se količina energije koja je potrebna za grijanje, budući da su novi kotlovi za toplu vodu vrlo učinkoviti (η > 90%), kao i operativni trošak za grijanje. Sve strože regulacije EU, kao i nusprodukti izgaranja loživog ulja rizik su i štetnost okolišu i lokalnoj zajednici te bi se investicija zamjene energenta pozitivno odrazila na stanje u Osječko-baranjskoj županiji.

Osim provedbe mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti u postojećim zgradama javnog sektora, valja istaknuti i plan izgradnje novih objekata čije je projektiranje u tijeku, a radi se o energetski učinkovitim zgradama u skladu sa svim važećim tehničkim standardima. Planirane zgrade su sljedeće:

- Centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak

- Regionalni distributivni centar za voće i povrće

- 1. gimnazija Osijek

- Gospodarski centar Osijek

Kućanstva

Dosadašnje iskustvo provedbe sufinanciranja programa povećanja energetske učinkovitosti pokazalo je da je vrlo mali broj kućanstava koja žive u obiteljskim kućama zainteresiran za uključivanje u provedbu mjera koje se tiču subvencioniranja ugradnje obnovljivih izvora energije, no da su zainteresirani za obnovu vanjske ovojnice kuća, budući da vanjska ovojnica osim povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisija stakleničkih plinova pozitivno utječe na izgled objekta kao i smanjenje troškova za grijanje, a time povećava kućni budžet za druge namjene. Uz dosadašnje oblike potpora, za naredno se razdoblje razmatra uvođenje novog mehanizma potpora tih obnova u obliku vaučera.

Kao i u proteklom provedbenom razdoblju, Osječko-baranjska županija nastaviti će s provedbom mjere integralne obnove stambenih objekata, a iznosi sufinanciranja od strane županije ovisiti će o ostalim izvorima sufinanciranja.

| Naziv mjere | Integralna mjera obnove stambenih objekata |
| --- | --- |
| Kategorija provedbe | Mjere koje obveznik planiranja sufinancira |
| Kategorija mjere | Integralna obnova postojećih stambenih zgrada |
| Opis mjere | Cilj mjere je poticanje povećanja energetske učinkovitosti kod fizičkih osoba za višestambene zgrade i obiteljske kuće na području Županije u kojima bi se ostvarila ušteda u potrošnji energenata za zagrijavanje stambenog prostora, manji režijski troškovi kućanstva, kvalitetnija toplinska učinkovitost i manji troškovi održavanja, uz značajno smanjenje emisije stakleničkih plinova. Mogućnost sufinanciranja ugradnje sustava sa: solarnim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i potpore grijanju, kotlovima na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkim kotlovima na drva za pripremu potrošne tople vode i grijanje i dizalicama topline (zemlja-voda, voda-voda, zrak-voda) za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje. Mjera obuhvaća i povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova. Preduvjet za energetsku obnovu stambenog objekta je projektna dokumentacija. Obnova zgrade minimalno uključuje toplinsku izolaciju vanjske ovojnice, a prema mjerama iz glavnog projekta kojima se smanjuje potrošnja toplinske energije u zgradi. Mjera uključuje: Poticanje integralne obnove stambenih zgrada: - Izrada projektne dokumentacije, - Povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice, - Zamjena vanjske stolarije, - Obnova krovišta. Opseg provedbe: 35.000 m2 godišnje. |
| Iznos uštede | 7.500 MWh godišnje/ 2.100 tCO2 (godišnje) |
| Životni vijek investicije | 20 godina |
| Očekivani iznos investicije | 52.000.000 kuna |
| Planirani iznos vlastitog ulaganja | 8.000.000 kuna |
| Izvor sufinanciranja | FZOEU, ministarstva, APN, privatni kapital, financijski instrumenti |
| Rokovi provedbe | 2020. - 2022. godina |
| Način praćenja | Sustav za mjerenje i verifikaciju ušteda (SMiV) |

Sektor prometa

Potrošnja energije u sektoru prometa čini znatan dio potrošnje na području Osječko-baranjske županije, a važnost prometa za smanjenje potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova prepoznata je i kroz resurse alocirane upravo na sektor prometa.

U sektoru prometa predviđene su dvije mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti za čiju provedbu je izravno zadužena Osječko-baranjska županija:

- Zamjena vozila energetski učinkovitijim prilikom obnove voznog parka

- Trening i promocija eko vožnje.

| Naziv mjere | Zamjena vozila energetski učinkovitijim prilikom obnove voznog parka |
| --- | --- |
| Kategorija provedbe | Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno |
| Kategorija mjere | Zamjena postojećih i kupovina novih, učinkovitijih vozila |
| Opis | Trenutno je u Hrvatskoj na snazi Zakon o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prometu ("Narodne novine" broj 127/13.), koji definira da svi naručitelji i prijevoznici koji obavljaju javni linijski prijevoz putnika na temelju ugovora o obavljanju javnih usluga, pri kupnji vozila za cestovni prijevoz moraju uzeti u obzir energetske učinke i učinke na okoliš istog tijekom razdoblja eksploatacije vozila. Nacrtom NECP-a predviđena je mjera u kojoj se definira potreba da se transponiraju revidirane obveze iz Direktive o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu u cilju podupiranja mobilnosti s niskom razinom emisija, u kontekstu kupnje, leasinga, unajmljivanja ili najma s pravom otkupa vozila za cestovni prijevoz koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji ako su obvezni primjenjivati postupke javne nabave i operateri za ispunjavanje obveza obavljanja javnih usluga na temelju ugovora o javnim uslugama. Na tom tragu, Osječko-baranjska županija će uzeti u obzir navedene smjernice prilikom obnove voznog parka županije. |
| Iznos uštede | 16.092 kWh / 4,78 tCO2 (godišnje) |
| Životni vijek mjere | 10 godina |
| Očekivani iznos investicije | 824.000 |
| Planirani iznos vlastitog ulaganja | 60 - 100% (ovisno o udjelu financijskih sredstava drugih dionika) |
| Izvor sufinanciranja | FZOEU, Proračun Osječko-baranjske županije |
| Rokovi provedbe | 2020. - 2022. godina |
| Način praćenja | Osječko-baranjska županija - SMIV |

| Naziv mjere | Trening i promocija eko vožnje |
| --- | --- |
| Kategorija provedbe | Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno |
| Kategorija mjere | Poticanje eko vožnje |
| Opis | Ovom mjerom želi se postići maksimalna razina osviještenosti svih građana i vozača u Republici Hrvatskoj o prednostima eko vožnje, kroz aktivno provođenje treninga eko vožnje te promotivnim aktivnostima među vozačima koji su stekli licencu prije donošenja Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače ("Narodne novine" broj 13/09.). Posebni elementi nacionalne kampanje trebaju biti posvećeni edukaciji o eko vožnji za: vozače osobnih automobila, autobusa i teretnih vozila > 3,5 tone. Ovom mjerom predviđa se uključivanje vozača službenih vozila u nadležnosti jedinice lokalne samouprave u program edukacije eko vožnje i promocijom eko vožnje među svim građanima županije. Osječko-baranjska županija će organizirati trening eko vožnje za 22 zaposlenika županijske uprave. |
| Iznos uštede | 17.500 kWh / 4,5 tCO2 |
| Životni vijek mjere | 5 godina |
| Očekivani iznos investicije | 15.000 kn godišnje (ovisno o udjelu financijskih sredstava drugih dionika) |
| Planirani iznos vlastitog ulaganja | 7.500 - 10.000 kn godišnje (ovisno o udjelu financijskih sredstava drugih dionika) |
| Izvor sufinanciranja | FZOEU, Proračun Osječko-baranjske županije |
| Rokovi provedbe | 2020. - 2022. godina |
| Način praćenja | Osječko-baranjska županija - SMIV |

Sektor industrije

Republika Hrvatska je svojom energetskom politikom, prije svega Nacionalnim akcijskom planom energetske učinkovitosti, odredila provedbu nekoliko mjera energetske učinkovitosti u industriji. Unatoč toma što jedinice lokalne i regionalne samouprave nisu izravno nadležne za provedbu navedenih mjera, Osječko-baranjska županija će raditi na promociji mjera energetske učinkovitosti u industriji te raditi na unaprjeđenju komunikacije između javne uprave i institucija te poslovnih subjekata.

Sumarni prikaz predloženih mjera

Za bolji pregled, mjere poboljšanja energetske učinkovitosti su u nastavku prikazane sumarno u tablici. Očekivani iznos svih investicija je 176,8 milijuna kuna (s PDV-om) pri čemu planirana vlastita ulaganja iznose od 54,9 do 78,4 milijuna kuna svojih sredstava (ovisno o udjelu financijskih sredstava drugih dionika).

Tablica 20 Sumarni pregled svih mjera poboljšanja energetske učinkovitosti

| Naziv mjere | Očekivani iznos investicije (kn s PDV-om) | Planirani iznos vlastitog ulaganja (kn s PDV-om) |
| --- | --- | --- |
| Mjere koje obveznik planiranja sufinancira |  |  |
| Integralna mjera obnove višestambenih zgrada | 52.000.000 | 8.000.000 |
| Ukupno | 52.000.000 | 8.000.000 |
| Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno / mjere koje obveznik planiranja ugovara |  |  |
| Integralna obnova javnih zgrada / obnova vanjske ovojnice javnih zgrada / učinkovita rasvjeta | 116.000.000+ | 46.400.000 – 69.600.000+ |
| Povećanje energetske učinkovitosti – zamjena energenta | 8.000.000 | nepoznato |
| Zamjena vozila energetski učinkovitijim prilikom obnove voznog parka | 824.000 | 494.400 – 824.000 |
| Trening i promocija eko vožnje | 15.000 | 7.500 – 10.000 |
| Ukupno | 124.839.000+ | 46.901.900 – 70.434.000+ |
| Sveukupno | 176.839.000+ | 54.901.900 – 78.434.400+ |

Tablica 21 Sumarni pregled mjera prema kategoriji provedbe

| Naziv mjere | Očekivani iznos investicije (kn) | Planirani iznos vlastitog ulaganja (kn) |
| --- | --- | --- |
| Mjere koje obveznik planiranja sufinancira | 52.000.000 | 8.000.000 |
| Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno / mjere koje obveznik planiranja ugovara | 124.839.000+ | 46.901.900 – 70.434.000+ |
| Ukupno | 176.839.000+ | 54.901.900 – 78.434.400+ |

Način praćenja izvršenja plana i izvještavanja

Praćenje izvršenja plana te pravodobno izvještavanje o implementiranim mjerama i aktivnostima važan je segment u provedbi mjera energetske učinkovitosti.

Važnost praćenja ušteda energije prepoznata je i u Zakonu o energetskoj učinkovitosti u kojem se prema članku 22. definira Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije kao računalni sustav za prikupljanje, obradu i verifikaciju informacija o energetskoj učinkovitosti i ostvarenim uštedama energije (SMIV). Navedeni sustav vodi i održava Nacionalno koordinacijsko tijelo (organizacijska jedinica u sklopu Ministarstva zaštite okoliša i energetike) u skladu s Pravilnikom za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije.

Istim člankom određena je obaveza odgovornih osoba javnog sektora unositi sve potrebne informacije u Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda.

Web aplikacija SMIV koristi Metodologiju "odozdo prema gore" (engl. Bottom-up) koja je opisana u Pravilniku o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije u neposrednoj potrošnji ("Narodne novine" broj 77/12.), a mjere energetske učinkovitosti se prate i verificiraju u četiri sektora neposredne potrošnje (sektor kućanstva, industrije, usluga i transporta). U registar planova pohranjuju se ciljevi i planirane mjere energetske učinkovitosti gradova, županija i općina, a registar provedenih mjera podrazumijeva pohranjivanje podataka o uštedama energije (kWh), smanjenju emisije (tCO2) i o troškovima provedbe mjera (kn).

Web aplikacija sustava ima za cilj uspostaviti sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštedama kojim će se omogućiti kontinuirano ocjenjivanje uspješnosti politika energetske učinkovitosti te ispunjenje zadanih ciljeva.

Za kvalitetnu analizu provedenih mjera i ostvarenih ušteda potrebna je dobra komunikacija i koordinacija svih jedinica lokalne samouprave koje provode mjere energetske učinkovitosti kako bi se dobila cjelovita slika provedenih projekata i natječaja.

Konzistentna i redovita primjena i korištenje SMIV aplikacija trebala bi olakšati navedene analize te doprinijeti cjelovitosti analize ušteda na području Županije.

Praćenje provedbe aktivnosti i mjera propisanih ovim planom energetske učinkovitosti, odnosno postignutih ušteda, obavljat će odgovorna osoba imenovana od strane Osječko-baranjske županije kroz sustav SMIV.

Izvori financiranja i financijski mehanizmi za provedbu mjera

Provedba mjera za povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija CO2 iziskuje značajna financijska ulaganja. Budući da su Hrvatskoj otvorene mogućnosti za povlačenje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova, potrebno je planirati što veće korištenje ovih izvora. Pri tome treba istaknuti da trenutno programsko razdoblje traje do 2020. godine, a novo programsko razdoblje korištenja ESI fondova biti će od 2021. do 2027. godine. Prioriteti i uvjeti financiranja u novom financijskom razdoblju nisu poznati pa će njihovo korištenje uvelike ovisiti o novim pravilima. Osim ESI fondova, na raspolaganju su i drugi izvori odnosno modeli financiranja, kao što su ESCO model, revolving fondovi, javno-privatno partnerstvo, koji mogu značajno doprinijeti oživljavanju investicijskih aktivnosti, a u ovom se trenutku još uvijek ne koriste u značajnoj mjeri.

Lokalni/regionalni izvori financiranja

Proračun Osječko-baranjske županije - Sredstva iz županijskog proračuna koriste se u provedbi mjera Akcijskog plana.

Javno-privatno partnerstvo (JPP) - JPP je model suradnje između javnog i privatnog sektora na području planiranja, proizvodnje, pružanja usluga, financiranja, poslovanja ili naplate javnih poslova. Javni sektor se tom prilikom javlja kao proizvođač i ponuđač takve suradnje, a privatni sektor kao partner koji potražuje takvu suradnju ukoliko može ostvariti poslovni interes i koji je dužan kvalitetno izvršavati ugovorno dobivene i definirane poslove. JPP projekti male vrijednosti mogu se izvrsno koristiti za projekte energetske obnove javnih zgrada, izgradnju nove infrastrukture i/ili za obnovu sustava javne rasvjete.

Nacionalni izvori financiranja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) – FZOEU (u daljnjem tekstu: Fond) je nacionalni izvanproračunski fond osnovan s ciljem financijskog podupiranja projekata iz područja zaštite okoliša i energetike. Sredstva za financiranje aktivnosti Fonda osiguravaju se iz namjenskih prihoda od onečišćivača okoliša. Dodjela sredstava vrši se na temelju provedenih javnih natječaja. Korisnici sredstava Fonda mogu biti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne i fizičke osobe. S obzirom na dostupnost ESI fondova za sufinanciranje projekata energetske obnove zgrada, industrijskih postrojenja i javne rasvjete, Fond u razdoblju od 2016. godine do sada ne osigurava sufinanciranje u ovim područjima. No, značajni su programi sufinanciranja Fonda u području čistog transporta, pogotovo nabave vozila na električni pogon. Buduće djelovanje Fonda snažno će ovisiti o prioritetima sljedećeg programskog razdoblja 2021. - 2027. za korištenje ESI fondova.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) - HBOR je državna razvojna i izvozna banka koja je uspostavila sljedeća tri programa za potporu projektima iz sektora energetike:

- ESIF Krediti za energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora - kreditom se financiraju troškovi provedbe projekata odobrenih u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Specifičnog cilja 4c1 Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020." - "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora";

- ESIF Krediti za javnu rasvjetu - kreditom se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave financiraju troškovi provedbe projekata energetske obnove javne rasvjete;

- Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, namijenjen za financiranje projekata kojima se zaštićuje okoliš, postiže energetska učinkovitost te uvode obnovljivi izvori energije.

ESCO/EPC – ESCO (Energy Service Company / Energy Performance Contracting) predstavlja generičko ime koncepta na tržištu usluga na području energetike koje obuhvaća razvoj, izvedbu i financiranje projekata s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja troškova za pogon i održavanje. Cilj svakog projekta je smanjenje troškova za energiju i održavanje ugradnjom nove učinkovitije opreme i optimiziranjem energetskih sustava, čime se osigurava otplata investicije kroz ostvarene uštede u razdoblju od nekoliko godina ovisno o klijentu i projektu. Korisnici ESCO usluge mogu biti privatna i javna poduzeća, ustanove i jedinice lokalne samouprave. Ugovaranje energetske usluge regulirano je Uredbom o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 11/15.). Na temelju Programa energetske obnove javnih zgrada za razdoblje 2014. i 2015. te 2016. - 2020. godine, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) uz sufinanciranje iz Fonda provodi ovakve projekte u javnim zgradama.

Europski izvori financiranja

Fondovi, financijske institucije i instrumenti potpore

Europski strukturni i investicijski fondovi

Kohezijski fond (CF), Europski socijalni fond (ESD) i Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) instrumenti su Kohezijske politike, dok su Europski fond za pomorstvo i ribarstvo EMFF za 2014. - 2020. (odnosno Europski fond za ribarstvo 2007. - 2013. ) te Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD), instrumenti europske poljoprivredne i ribarske politike. Navedeni fondovi zajednički se nazivaju Europski strukturni i investicijski fondovi koji su dostupni putem natječaja. Strukturni i investicijski fondovi Europske unije namijenjeni su provedbi kohezijske politike EU, odnosno njenom ujednačenom razvitku.

U nastavku su opisani ERDF i CF jer su relevantni za financiranje i provedbu projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) - ERDF služi smanjivanju razlika u razvoju pojedinih zemljopisnih područja ili između određenih socijalnih grupa. Sredstva ovog fonda koriste istraživački centri, lokalne i regionalne vlasti, škole, korporacije, trening centri, državna uprava, mala i srednja poduzeća, sveučilišta i udruge. Osim za njih, sredstva su dostupna i za javna tijela, neke organizacije privatnog sektora (osobito mala i srednja poduzeća), nevladine organizacije te volonterske organizacije. Intervencije koje je moguće financirati iz ovog regionalnog fonda su:

- Produktivna ulaganja koja pridonose stvaranju i očuvanju održivih radnih mjesta, kroz izravne potpore za ulaganja u mala i srednja poduzeća

- Ulaganja u infrastrukturu pružanja osnovnih usluga građanima u području energetike, okoliša, prometa te informacijskih i komunikacijskih tehnologija

- Ulaganja u socijalnu, zdravstvenu i obrazovnu infrastrukturu

- Razvoj unutarnjeg potencijala podržavanjem lokalnih i regionalnih razvoja i istraživanja te inovacija

- Tehnička pomoć

Kohezijski fond (CF) - CF financira projekte kojima se unapređuje okoliš i razvija prometna infrastruktura određena kao sastavni dio Trans-europske prometne mreže. Na sufinanciranje projekata u iznosu od najviše 80 - 85% pravo imaju države članice čiji je BDP ispod 90% prosjeka Europske zajednice i koje primjenjuju nacionalni program konvergencije prema gospodarskoj i monetarnoj uniji. Između ostalog, intervencije koje je moguće financirati iz Kohezijskog fonda su:

- Okolišna infrastruktura s ciljem preuzimanja EU standarda zaštite okoliša

- Učinkovito korištenje energije i korištenje obnovljivih izvora energije

Prema Operativnom programu Konkurentnost i kohezija za razdoblje od 2014. do 2020. godine, Republika Hrvatska ima na raspolaganju kroz tematski cilj 04 - Podržavanje prelaska na niskougljično gospodarstvo u svim sektorima na raspolaganju oko 411.531,81 milijuna eura. Pri tome su za provedbu mjera iz SEAP-a najznačajniji specifični cilj 4c - Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade te u stambenom sektoru, za kojega je alocirano oko 411,81 milijuna eura, od čega 211,81 milijuna eura za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, 100 milijuna eura za energetsku obnovu stambenih zgrada, 80 milijuna eura za povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva te 20 milijuna eura za energetsku obnovu sustava javne rasvjete.

U narednom razdoblju, od 2021. godine nadalje, očekuje se potpisivanje novog Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje ESI fondova, a većina ulaganja iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u novom razdoblju 2021. -2027. usmjerit će se na pametniju Europu putem inovacija, digitalizacije, gospodarske preobrazbe i potpore malim i srednjim poduzećima (MSP) i zeleniju Europu bez ugljika u kojoj se provodi Pariški sporazum i ulaže u energetsku tranziciju, OIE i borbu protiv klimatskih promjena. Republika Hrvatska će ova sredstva raspodijeliti s obzirom na zadane strateške ciljeve i ključna područja intervencije koja će biti definirana u Nacionalnoj razvojnoj strategiji (NRS) za razdoblje do 2030. godine, a koja će biti izrađena do kraja 2019. godine.

Europski instrument za lokalnu energetsku podršku (European Local Energy Assistance facility - ELENA) - ELENA je inicijativa bespovratne pomoći koju su zajednički uspostavile Europska komisija i Europska investicijska banka. Cilj inicijative je pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave da investiraju u energetsku učinkovitost i obnovljivu energiju na način da im se pruži tehnička pomoć u strukturiranju i implementaciji programa s ciljem privlačenja vanjskog financiranja.

Mobilizacija lokalnih energetskih investicija - Pomoć razvoju projekta (Mobilising Local Energy Investments - Project Development Assistance - MLEI - PDA) - Usmjeren je na manje projekte. Podupire razvoj samostalnih ili zajedničkih projekata za lokalne i regionalne javne vlasti koji surađuju s financijskim institucijama i fond menadžerima na mobilizaciji sredstava za pokretanje investicija u projekte održive energije. Na natječaj je moguće prijaviti projekte u rasponu ulaganja od 6 do 50 milijuna eura te 3 milijuna eura za prijavitelje iz prijelaznih regija. Prijedlozi projekata iz ovog programa moraju biti dostavljeni od strane javnih tijela, dok privatne osobe mogu sudjelovati kao partneri. Ovaj financijski instrument zapravo nadopunjuje financijski instrument ELENA-u.

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) - EBRD je najmlađa međunarodna financijska institucija. Njezina misija je financirati prvenstveno projekte u privatnom sektoru (banke, proizvodnja, poduzetništvo) koji ne mogu pronaći izvor financiranja na tržištu, no samo one projekte koji potpomažu tranziciji prema tržišnoj ekonomiji i demokratskom društvu na području od srednje Europe do srednje Azije.

Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility - CEF) - CEF je fond EU za ciljana infrastrukturna ulaganja na europskoj razini, namijenjen višedržavnim projektima. Tri su glavna područja:

- Promet - izgradnja međudržavnih prometnih koridora i povećanje energetske učinkovitosti prometa;

- Energetika - unapređenje energetske infrastrukture, povećanje sigurnosti opskrbe energijom;

- Telekomunikacije i ICT - izgradnja i razvoj brze širokopojasne infrastrukture i usluga.

Europski fond za energetsku učinkovitost (European Energy Efficiency Fund - EEE-F) - Fond je namijenjen projektima EE i OIE u gradskim sredinama. Fond kombinira financiranje pripreme projekata bespovratnim sredstvima i izdavanje dugoročnih kredita. Korisnici su primarno iz javnog sektora.

Europska investicijska banka (EIB) - EIB je financijska institucija specijalizirana za dugoročno financiranje projekata koji podupiru razvojnu politiku EU. EIB pruža usluge izdavanja dugoročnih zajmova, pružanja tehničke pomoći putem specijaliziranih instrumenata (ELENA) te financiranja rizičnog kapitala putem institucija i instrumenata.

Razvojna banka Vijeća Europe (CEB) - CEB je najstarija međunarodna financijska institucija u Europi. Ona posluje kao multilateralna razvojna banka pod kontrolom 40 zemalja članica. CEB je specifična i jedina međunarodna financijska institucija kojoj je glavno područje djelovanja financiranje socijalnih i razvojnih projekata/programa u područjima jačanja socijalnih integracija, upravljanja okolišem i podrške javnoj infrastrukturi sa socijalnom namjenom.

Zeleni klimatski fond (Green Climate Fund - GCF) - S obzirom na hitnost i ozbiljnost klimatskih promjena, svrha Fonda je značajan i ambiciozan doprinos globalnim naporima za postizanje ciljeva postavljenih od strane međunarodne zajednice u borbi protiv klimatskih promjena. Fond će doprinijeti postizanju krajnjeg cilja Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC). U kontekstu održivog razvoja, Fond će poticati pomak prema niskim emisijama i klimatski−elastičnih razvojnih putova pružajući potporu zemljama u razvoju te ograničiti ili smanjiti emisije stakleničkih plinova da se prilagode klimatskim promjenama, vodeći računa o potrebama zemalja u razvoju koje su posebno osjetljive na negativne učinke klimatskih promjena.

Programi Europske unije

Mediteran 2014. - 2020. - Transnacionalni program Mediteran 2014. - 2020. nastavak je transnacionalne suradnje bez većih izmjena prihvatljivog područja iz prethodnog razdoblja, osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnje postignutih rezultata i daljnje razmjene iskustava između država sudionica programa. Cilj ovog programa jest učiniti cijelo područje Mediterana mjerljivim s međunarodnom konkurencijom u cilju osiguranja rasta i zaposlenosti za sljedeće generacije te podržati teritorijalnu povezanost i aktivno intervenirati u korist zaštite okoliša u logici održivog razvoja.

Središnja Europa 2014. - 2020. - Transnacionalni program Središnja Europa jedan je od najuspješnijih transnacionalnih programa u kojem sudjeluje 8 država članica Europske unije te u razdoblju od 2014. - 2020. i Republika Hrvatska kao 9. članica. Program je usmjeren na istraživanje i razvoj, zaštitu okoliša te povezivanje.

INTERREG EUROPE - Interreg Europe pomaže regionalnim i lokalnim vlastima diljem Europe u razvoju i provedbi boljih javnih politika. Stvaranjem okruženja i mogućnosti za dijeljenje rješenja nastoji se osigurati da javna ulaganja, inovacije i napori u provedbi vode do integriranog i održivog utjecaja na ljude i okoliš. Kroz program se podupiru sve aktivnosti iz jedne od sljedeće četiri kategorije: istraživanje i inovacije, konkurentnost malih i srednjih poduzeća, ekonomija s niskom razinom ugljika i ekološka učinkovitost i učinkovitost resursa.

HORIZON 2020 - Program Europske unije za istraživanje i inovacije odnosi se na razdoblje 2014. -2020., a predstavlja jednu od akcija razvoja i stvaranja novih radnih mjesta. Horizon 2020 objedinjuje sve fondove koji se tiču istraživanja i inovacija, a trenutno su pruženi u sklopu Okvirnih programa za istraživanje i tehnički razvoj, aktivnostima povezanim s inovacijom Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije i Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIP).

Program LIFE + (LIFE +) - Program LIFE+ je financijski instrument Europske unije za okoliš. Glavni cilj programa LIFE + je doprinijeti implementaciji, unapređenju i razvoju politike i zakonodavstva Europske unije o okolišu sufinanciranjem pilot projekata i demonstracijskih projekata s europskom dodanom vrijednošću. Program je usredotočen na tri glavna područja:

- Učinkovitost zaštite okoliša i resursa

- Priroda i biološka raznolikost

- Upravljanje okolišem i informiranje

Zaključak

Akcijski plan poboljšanja energetske učinkovitosti županije predstavlja strateški dokument koji je ujedno i obveza prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti ("Narodne novine" broj 127/14. i 116/18.). Akcijski plan se donosi za period od tri godine i s njime se utvrđuje trogodišnja provedbena politika za poboljšanje energetske učinkovitosti na području županije. Ovaj županijski Akcijski plan izrađen je u trenutku kada se izrađuju i relevantni strateški i planski nacionalni dokumenti za sljedeće desetogodišnje razdoblje te je stoga izrađen uvažavajući izrađene i objavljene nacrte kako Strategije energetskog razvoja tako i Integriranog energetskog i klimatskog plana RH te mjere predviđene u njemu u potpunosti prate smjernice dane u ovim dokumentima.

Ovim Akcijskim planom analizirana je potrošnja energije u pojedinim sektorima potrošnje (industrija, promet, uslužni sektor, kućanstva) te ukupna energetska potrošnja na području Osječko-baranjske županije. Dodatne analize potrošnje energije provedenu su za objekte i vozni park u vlasništvu županije.

U 2018. godini ukupna potrošnja energije svih sektora Osječko-baranjske županije iznosila je 21.177 TJ godišnje, pri čemu dominiraju sektor industrije (7.237 TJ) i sektor kućanstva (7.137 TJ).

Kao ključan dio Akcijskog plana opisane su mjere energetske učinkovitosti koje se predlažu za implementaciju u narednom razdoblju na području Županije, uz analizu potrebnih financijskih sredstava za njihovu implementaciju. U pogledu mjere integralne obnove zgrada javne namjene, prioritetni objekti za obnovu su oni za koje već postoji projektna dokumentacija, dok su ostali navedeni kao prijedlog.

Praćenje izvršenja plana te pravodobno izvještavanje o implementiranim mjerama i aktivnostima ostvaruje se pomoću računalnog sustava za prikupljanje, obradu i verifikaciju informacija o energetskoj učinkovitosti i ostvarenim uštedama energije (SMIV). Navedeni sustav vodi i održava Nacionalno koordinacijsko tijelo u skladu s Pravilnikom za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije ("Narodne novine" broj 71/15.), a koje operativno posluje kao organizacijska jedinica u sklopu Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

U dokumentu je dan pregled izvora financiranja i financijskih mehanizama za provedbu mjera.

Prema ovom Akcijskom planu, Osječko-baranjska županija će, ovisno o udjelu financijskih sredstava drugih dionika, u periodu provedbe ukupno investirati od 54,9 do 78,4 milijuna kuna (ovisno o udjelu financijskih sredstava drugih dionika) svojih sredstava za provedbu predloženih mjera, pri čemu je ukupni iznos svih investicija 176,8 milijuna kuna.

Popis tablica

Tablica 1 Udio bruto dodane vrijednosti Osječko-baranjske županije u RH prema djelatnostima (izvor: DZS, Priopćenje broj 12.1.3.)	10

Tablica 2 Neposredna potrošnja energije u industriji	12

Tablica 3 Neposredna potrošnja energije u sektoru prometa	13

Tablica 4 Struktura vozila registriranih na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini	14

Tablica 5 Neposredna potrošnja energije u pod-sektoru kućanstva	15

Tablica 6 Neposredna potrošnja energije u pod-sektoru usluga	16

Tablica 7 Ukupna neposredna potrošnja energije u Osječko-baranjskoj županiji	17

Tablica 8 Prikaz broja objekata	19

Tablica 9 Objekti za analizu specifične potrošnje energije za grijanje	20

Tablica 10 Specifična godišnja potrošnja energije za grijanje (kWh/m2)	21

Tablica 11 Objekt velike ukupne i specifične potrošnje energije za grijanje	22

Tablica 12 Objekti velike ukupne potrošnje energije za grijanje	23

Tablica 13 Objekti velike specifične potrošnje energije za grijanje	24

Tablica 14 Objekti za analizu specifične potrošnje električne energije	24

Tablica 15 Specifična potrošnja električne energije (kWh/m2)	25

Tablica 16 Objekti velike ukupne i specifične potrošnje električne energije	26

Tablica 17 Objekti velike ukupne potrošnje električne energije	27

Tablica 18 Objekti velike specifične potrošnje električne energije	28

Tablica 19 Vozni park Osječko-baranjske županije	29

Tablica 20 Sumarni pregled svih mjera poboljšanja energetske učinkovitosti	38

Tablica 21 Sumarni pregled mjera prema kategoriji provedbe	38

Popis slika

Slika 1 Karta - položaj i gradovi Osječko-baranjske županije	5

Slika 2 Stanovništvo u RH po županijama, 2011. godina (izvor: DZS)	6

Slika 3 Udio Osječko-baranjske županije u ukupnom BDP-u RH	8

Slika 4 BDP per capita (tis. HRK, tekuće cijene) RH i Osječko-baranjske županije	8

Slika 5 BDP po županijama u HRK, 2016. godina (Izvor: DZS)	9

Slika 6 Struktura bruto dodane vrijednosti Osječko-baranjske županije prema djelatnostima	10

Slika 7 Struktura neposredne potrošnje energenata u industriji	13

Slika 8 Struktura neposredne potrošnje energenata u sektoru prometa	14

Slika 9 Struktura neposredne potrošnje energenata u pod-sektoru kućanstva	15

Slika 10 Struktura neposredne potrošnje energenata u pod-sektoru usluga	16

Slika 11 Struktura neposredne potrošnje energenata u Osječko-baranjskoj županiji u 2018. godini	17

Slika 12 Zastupljenost objekata po namjeni	19

Slika 13 Prikaz pojavljivanja energenata za grijanje	20

Slika 14 Specifična potrošnja energije za grijanje (kWh/m2)	21

Slika 15 Ukupna i specifična potrošnja energije za grijanje	22

Slika 16 Specifična potrošnja električne energije (kWh/m2)	25

Slika 17 Ukupna i specifična potrošnja električne energije	26

Prilozi

Prilog 1 - Nazivi objekata prema ISGE sustavu te odgovarajući nazivi skupine objekata

| Naziv iz ISGE-a | Naziv skupine objekata |
| --- | --- |
| Administrativna zgrada | Uredske zgrade |
| Javne zgrade | Uredske zgrade |
| Javna zgrada | Uredske zgrade |
| Poslovna zgrada | Uredske zgrade |
| Ured | Uredske zgrade |
| Centar za socijalnu skrb | Uredske zgrade |
| Objekt (općenito) | Uredske zgrade |
| Pošta | Uredske zgrade |
| Prometna zgrada | Uredske zgrade |
| Postaja | Uredske zgrade |
| Bolnica | Bolnica |
| Ambulanta | Zdravstvo |
| Centar za posjetitelje | Zdravstvo |
| Dom zdravlja | Zdravstvo |
| Lječilište | Zdravstvo |
| Ljekarna | Zdravstvo |
| Đački dom | Višestambene zgrade |
| Dječji dom | Višestambene zgrade |
| Dom (općenito) | Višestambene zgrade |
| Kuće u nizu s više stanova po lameli - zgrade | Višestambene zgrade |
| Kaznionica | Višestambene zgrade |
| Studentski dom | Višestambene zgrade |
| Stambeni blok | Višestambene zgrade |
| Stambena zgrada s više od 3 stana | Višestambene zgrade |
| Umirovljenički dom | Višestambene zgrade |
| Vojarna | Višestambene zgrade |
| Zatvor | Višestambene zgrade |
| Dječji vrtić | Obrazovanje |
| Fakultetska zgrada | Obrazovanje |
| Osnovna škola s dvoranom | Obrazovanje |
| Osnovna škola | Obrazovanje |
| Područna škola | Obrazovanje |
| Područna škola s dvoranom | Obrazovanje |
| Srednja škola s radionicama | Obrazovanje |
| Srednja škola | Obrazovanje |
| Srednja škola s dvoranom | Obrazovanje |
| Gostionica | Ugostiteljski objekti i hoteli |
| Hotel | Ugostiteljski objekti i hoteli |
| Sportska dvorana | Sportske zgrade |
| Trgovački centar | Zgrada trgovine |
| Zgrada s dućanima | Zgrada trgovine |
| Kuće s jednim stanom u nizu ili drugačije povezane zgrade s jednim stanom | Obiteljska kuća |
| Kuće s najviše 3 stana | Obiteljska kuća |
| Slobodnostojeća stambena kuća s 1 stanom | Obiteljska kuća |
| Kino | Ostalo |
| Knjižnica | Ostalo |
| Kazalište | Ostalo |
| Muzej | Ostalo |
| Društveni dom | Ostalo |
| Terminal | Ostalo |

Podaci o Bruto domaćem proizvodu na razini županija u trenutku izrade dokumenta zadnje su dostupni za 2016. godinu (Priopćenje DZS-a od 13. veljače 2019.)