Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 2010. godina
I) Ugovori o javnoj nabavi 

	Redni broj
	Evidencijski broj nabave
	Vrsta provedenog postupka
	Datum sklapanja ugovora
	Iznos sklopljenog ugovora
	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor
	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor
	Datum konačnog izvršenja ugovora
	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

	1.
	NMV 4/10
	OTVORENI POSTUPAK
	10.06.2010.
	147.746,37
	do 6. rujna 2010. g.
	Zitex d.o.o.
	30.07.2010. 
	147.746,37

	2.
	NMV 5/10
	OTVORENI POSTUPAK
	21.06.2010
	87.225,60
	do 6. rujna 2010. g.
	Plastomet
	04.09.2010.
	87.225,60

	3.
	NMV 6/10
	OTVORENI POSTUPAK
	31.08.2010
	339.348,62
	45 dana
	Zuber d.o.o.
	15.10.2010.
	339.348,62

	4.
	NMV 7/10
	OTVORENI POSTUPAK
	10.06.2010
	67.529,48
	do 6. rujna 2010. g.
	Tenax d.o.o.
	06.09.2010.
	67.529,48

	5.
	NMV 8/10
	OTVORENI POSTUPAK
	21.06.2010
	128.177,07
	do 6. rujna 2010. g.
	Krov d.o.o.
	06.09.2010.
	128.177,07

	6.
	NMV 9/10
	OTVORENI POSTUPAK
	14.06.2010
	72.570,00
	do 6. rujna 2010. g.
	Zuber d.o.o.
	06.09.2010.
	72.570,00

	7.
	NMV 10/10
	OTVORENI POSTUPAK
	01.07.2010
	56.580,00
	do 6. rujna 2010. g.
	Tenax d.o.o.
	06.09.2010.
	56.580,00

	8.
	NMV 11/10
	OTVORENI POSTUPAK
	10.06.2010
	58.409,01
	do 6. rujna 2010. g.
	Zitex d.o.o.
	20.08.2010.


	58.409,01

	9.
	NMV 12/10
	OTVORENI POSTUPAK
	21.06.2010
	99.599,95
	do 6. rujna 2010. g.
	Plastomet
	06.09.2010.
	99.599,95

	10.
	NMV 13/10
	OTVORENI POSTUPAK
	10.06.2010
	593.641,05
	do 6. rujna 2010. g.
	Zitex d.o.o.
	30.07.2010.
	593.641,05

	11.
	NMV 14/10
	OTVORENI POSTUPAK
	19.08.2010
	81.686,76
	do 6. rujna 2010. g.
	Zuber d.o.o.
	06.09.2010.
	81.686,76

	12.
	NMV 16/10
	OTVORENI POSTUPAK
	10.06.2010
	129.814, 20
	do 6. rujna 2010. g.
	Zuber d.o.o.
	06.09.2010.
	129.814, 20

	13.
	NMV 17/10
	OTVORENI POSTUPAK
	14.06.2010
	147.366,30
	do 6. rujna 2010. g.
	Zuber d.o.o.
	30.08.2010.
	147.366,30

	14.
	NMV 18/10
	OTVORENI POSTUPAK
	14.06.2010
	153.522,45
	do 6. rujna 2010. g.
	Zuber d.o.o.
	30.08.2010.
	153.522,45

	15.
	NMV 19/10
	OTVORENI POSTUPAK
	10.06.2010
	123.597,29
	do 6. rujna 2010. g.
	Izgradnja - Zuber d.o.o.
	14.08.2010.
	122.624,62

	16.
	NMV 20/10
	OTVORENI POSTUPAK
	10.06.2010
	48.393,12
	do 6. rujna 2010. g.
	Krov d.o.o.
	06.09.2010.
	48.393,12

	17.
	NMV 21/10
	OTVORENI POSTUPAK
	10.06.2010
	129.813,59
	do 6. rujna 2010. g.
	Krov d.o.o.
	06.09.2010.
	129.813,59

	18.
	NMV 22/10
	OTVORENI POSTUPAK
	10.06.2010
	295.489,67
	do 6. rujna 2010. g.
	Zitex d.o.o.
	30.07.2010.
	295.489,67

	19.
	NMV 23/10
	OTVORENI POSTUPAK 
	14.06.2010
	156.087,00
	do 6. rujna 2010. g.
	Zuber d.o.o.
	30.08.2010.
	156.087,00

	20.
	NMV 24/10
	OTVORENI POSTUPAK 
	14.06.2010
	197.118,57
	do 6. rujna 2010. g.
	Tenax d.o.o.
	06.09.2010.
	197.118,57

	21.
	NMV 26/10
	OTVORENI POSTUPAK 
	10.06.2010
	149.893,95
	do 6. rujna 2010. g.
	Izgradnja-Zuber d.o.o.
	30.08.2010.
	149.893,95

	22.
	NMV 27/10
	OTVORENI POSTUPAK 
	19.08.2010.
	81.591,87
	do 6. rujna 2010. g.
	Ukras d.d.
	06.09.2010.
	81.572,49

	23.
	NMV 28/10
	OTVORENI POSTUPAK 
	30.08.2010.
	97.170,00
	- izrada Idejnog projekta – 20 dana od dana potpisivanja Ugovora

- izrada Glavnog projekta – 60 dana od dana ishođenja lokacijske dozvole

- izrada Izvedbenog projekta – 20 dana od dana dobivanja Potvrde Glavnog projekta
	Capital ing d.o.o.
	09.12.2011.
	97.170,00

	24.
	NMV 29/10
	OTVORENI POSTUPAK 
	19.08.2010
	201.105,00
	do 31.prosinca 2010. g.
	Izgradnja Zuber d.o.o.
	06.12.2010.
	201.105,00

	25.
	NMV 30/10
	OTVORENI POSTUPAK 
	31.08.2010
	148.827,54
	45 dana
	Drvotokarija d.o.o.
	15.10.2010.
	148.827,54

	26.
	NMV 31/10
	OTVORENI POSTUPAK 
	31.08.2010
	155.031,66
	45 dana
	Strojarska tehnička radionica d.o.o.
	15.10.2010.
	155.031,66

	27.
	NMV 32/10
	OTVORENI POSTUPAK 
	31.08.2010
	130.687,50
	45 dana
	Peruča d.o.o.
	23.09.2010.
	130.687,50

	28.
	NMV 33/10
	OTVORENI POSTUPAK 
	04.06.2010
	209.684,00
	1 godina
	Mehanotehna d.o.o.
	11.05.2011.
	198.730,49

	29.
	NMV 34/10
	OTVORENI POSTUPAK 
	31.08.2010
	196.738,50
	45 dana
	Zuber d.o.o.
	15.10.2010.
	196.738,50

	30.
	NMV 35/10
	OTVORENI POSTUPAK 
	12.07.2010
	99.851,40
	do 6. rujna 2010. g.
	Elektrometal d.d.
	06.09.2010.
	99.851,40

	31.
	NMV 36/10 Nabava osobnog automobila putem operativnog leasinga
	OTVORENI POSTUPAK 
	31.08.2010.
	299.987,05
	3 godine
	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.
	31.08.2013.
	299.987,05

	32.
	NMV 37/10 Izrada projektne dokumentacije Glavni projekt-Sustav navodnjavanja PI Osijek
	OTVORENI POSTUPAK 
	29.12.2010.
	199.260,00
	- izrada Idejnog projekta – 4 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora
- izrada Glavnog projekta – 6 mjeseci od dana ishođenja lokacijske dozvole


	Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
	21.11.2014.
	175.033,00 (88% od ugovorenog iznosa). Zbog promijenjenih okolnosti bilo je nužno zastati s daljnjom izradom Glavnog projekta, te je proveden novi postupak nabave i ugovorena je izrada novelacije projektne dokumentacije za predmetni sustav navodnjavanja. U 2014. g. nije bilo planirano plaćanje okončane situacije za izradu ove projektne dokumentacije, plaćanje je izvršeno u 2015. g.

	33.
	NVV 2/10
	OTVORENI POSTUPAK
	04.05.2010
	335.197,63
	120 dana
	Werkos d.o.o.
	27.07.2010
	335.197,63

	34.
	NVV 3/10
	OTVORENI POSTUPAK
	15.04.2010
	964.244,79
	90 dana
	Gravia d.o.o.
	09.07.2010
	964.244,79

	35.
	NVV 4/10
	OTVORENI POSTUPAK
	04.06.2010
	907.398,06
	45 dana
	Sygma d.o.o.
	19.07.2010.
	907.398,06

	36.
	NVV 5/10
	OTVORENI POSTUPAK
	07.06.2010
	629.801,82
	60 dana
	Con-formo d.o.o.
	31.08.2011.
	629.801,82

	37.
	NVV 7/10
	OTVORENI POSTUPAK
	19.08.2010
	1.909.492,71
	2 godine
	Zuber d.o.o.
	30.11.2012.
	1.909.492,71

	38.
	NVV 8/10
	OTVORENI POSTUPAK
	19.08.2010
	574.610,14
	90 dana
	Ukras d.d.
	19.11.2010.
	574.610,14

	39.
	NVV 9/10
	OTVORENI POSTUPAK
	19.08.2010
	348.925,17
	120 dana
	Zuber d.o.o.
	07.12.2010.
	348.925,17

	40.
	NVV 10/10
	OTVORENI POSTUPAK
	28.06.2010.
	320.255,10
	40 dana
	Sygma d.o.o.
	07.08.2010.
	320.255,10

	41.
	NVV 11/10
	OTVORENI POSTUPAK
	04.10.2010.
	429.588,57
	45 dana
	Peruča d.o.o.
	5.11.2010.
	429.588,57

	42.
	NVV 12/10
	OTVORENI POSTUPAK
	15.11.2010.
	3.634.206,92
	4 godine
	Dom d.o.o.
	07.05.2013.
	3.641.545,26*

	43.
	NVV 13/10
	OTVORENI POSTUPAK
	15.11.2010.
	3.732.463,66
	4 godine
	Zuber d.o.o.
	24.04.2013.


	3.744.535,62**

	44.
	NVV 15/10 Nabava osobnih automobila putem operativnog leasinga
	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE
	13.12.2010.
	376.328,45
	3 godine
	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.
	13.12.2013.
	376.328,45

	45.
	NVV 16/10
	USLUGA IZ DODATKA IIB
	16.12.2010.
	668.037,60
	1 godina
	Sokol Marić d.o.o.
	15.12.2011.
	668.037,60


* i ** I.dodatkom ugovora povećan ugovoreni iznos s PDV-om radi povećanja PDV-a s 23% na 25%.

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

	
	Redni broj
	Evidencijski broj nabave
	Vrsta provedenog postupka
	Datum sklapanja OS-a/ ugovora
	Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora
	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor
	Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor
	Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora
	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora

	Okvirni sporazum (OS)
	1.
	NMV 1/10
	OTVORENI POSTUPAK
	11.05.2010.
	355.617,60
	2 godine
	Dictum d.o.o.
	31.12.2011.
	189.790,37 kn

	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a**
	1.1.
	
	11 narudžbenica
	
	
	
	
	31.12.2010.
	80.905,10

	
	1.2.
	
	21 narudžbenica


	
	
	
	
	31.12.2011.
	108.885,27

	
	1.3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Okvirni sporazum (OS)
	2.
	NMV 2/10
	OTVORENI POSTUPAK
	04.05.2010.
	277.795,50
	2 godine
	Pirini trade d.o.o.
	31.12.2011.
	205.995,26 kn

	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a**
	2.1.
	
	18 narudžbenica
	
	
	
	
	31.12.2010.
	92.056,92

	
	2.2.
	
	21 narudžbenica
	
	
	
	
	31.12.2011.
	113.938,34

	
	2.3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	
	


** Okvirni sporazumi se ne izvršavaju putem ugovora, nego je sukladno čl. 102. st.8. ZJN, kao način izvršavanja određena narudžbenica potpisana od strane pročelnika upravnog odjela.
